Утверждена постановлением Администрации городского округа Похвистневоот «02» октября 2013 г. № 1467

Муниципальная программа                                                                             «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  городского округа Похвистнево на 2014-2026 годы»                                         (далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2026 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Администрации городского округа Похвистнево |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Похвистнево |
| Цель и задачи Программы | Основная цель: -предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные задачи: - развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами; - ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; - повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево. |
| Сроки реализации программы | 2014-2025 годы |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях, - снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях, - снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях, - снижение протяженности ветхих водопроводных сетей, - снижение протяженности ветхих канализационных сетей, - очистка сточных вод согласно нормативным требованиям. |
| Финансирование Программы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составит: 865282,983 тыс.руб., в т.ч.: 2014 год – 20 239,746 тыс.руб., из них: - средства городского бюджета – 3 355,216 тыс.руб., - средства областного бюджета – 15 546,73 тыс.руб., - инвестиционная надбавка – 1 337,8 тыс.руб.; 2015 год – 10 751,153 тыс.руб., из них: - средства городского бюджета – 1 508,217 тыс.руб., - средства областного бюджета – 7 286,936 тыс.руб., - инвестиционная надбавка – 1 565,1 тыс.руб., - собственные средства предприятия– 390,9 тыс.руб.; 2016 год – 1 562,712 тыс.руб., из них: - средства городского бюджета – 1 562,712 тыс.руб.; 2017 год – 2 347,424 тыс.руб., из них: - средства городского бюджета – 2 347,424 тыс.руб.; 2018 год – 6 229,257 тыс.руб., их них: - средства городского бюджета – 3 863,342 тыс.руб., - средства областного бюджета – 2 365,915 тыс.руб.; 2019 год – 4 9391,634 тыс.руб., из них: - средства городского бюджета – 16 420,934 тыс.руб., - средства областного бюджета – 3 2970,7 тыс.руб.; 2020 год – 25 727,17тыс.руб., из них: - средства городского бюджета – 13 870,028 тыс.руб., - средства областного бюджета – 11 857,142 тыс.руб.; 2021 год – 16 4571,668 тыс.руб., из них: - средства федерального бюджета – 141 116,0 тыс.руб., - средства областного бюджета – 2 1830,6 тыс.руб.; - средства городского бюджета – 1 581,068 тыс.руб., 2022 год - 47 8321,099 тыс.руб., из них: - средства федерального бюджета – 40 8512,8 тыс.руб., - средства областного бюджета – 65 430,167 тыс.руб., - средства городского бюджета – 4 378,132 тыс.руб., 2023 год – 7 399,99 тыс.руб., из них: - средства областного бюджета – 0 тыс.руб., средства, - средства городского бюджета – 49,99 тыс.руб.; - собственные средства предприятия – 7 350,0 тыс.руб. – предполагаемые средства; 2024 год – 8869,53 тыс.руб., из них: - средства областного бюджета – 8426,05 тыс.руб. (предполагаемые средства), - средства городского бюджета – 443,48 тыс.руб., 2025 год – 50528,4 тыс.руб., из них: - средства областного бюджета – 47764,1 тыс.руб. (предполагаемые средства), - средства городского бюджета – 2764,3 тыс.руб. (предполагаемые средства), 2026 год – 39343,2 тыс.руб., из них: - средства областного бюджета – 37422,7 тыс.руб. (предполагаемые средства), - средства городского бюджета – 1920,5 тыс.руб. |
| Показатели эффективности Программы | - уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей; - уменьшение количества аварий на водопроводных сетях; - уменьшение количества жалоб от населения; - уменьшение протяженности ветхих канализационных сетей; - уменьшение количества аварий на канализационных сетях. |
| Система контроля за ходом исполнения Программы | Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «Управление ГЖКХ) |

1. Состояние системы водоснабжения

Основой жизнеобеспечения любого города или населенного пункта является питьевая вода. От её наличия и качества во многом зависит благосостояние  жителей города и развитие его экономики.

Централизованное водоснабжение города Похвистнево с численностью жителей около 29,1 тыс.человек осуществляется из подземных водоносных горизонтов, эксплуатируемых пятью водозаборами («Западный», «Южный», «Новый», «Восточный», «Северный» - резервный), состоящими из 17 скважин общей мощностью 2795 тыс. куб.м/ год.

В городскую сеть вода из части скважин поступает на стацию второго подъема, затем в четыре накопительных ёмкости общим объемом 4000 куб.м, из которых затем самотеком поступает в сеть и распределяется потребителям.

Существующая сеть водопровода в основном построена в 50-е годы прошлого века. По состоянию на 01.01.2013 года степень износа составляет 61,94%.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 69,3 км.

Виды водопроводных сетей:

- водоводы – 5,7 км,

- уличная водопроводная сеть – 59,7 км,

- внутриквартальная сеть – 3,9 км.

Техническое состояние системы водоснабжения, указанной в мероприятиях Программы характеризуется высокой степенью износа водопроводных сетей и оборудования на них. Вследствие длительной эксплуатации, значительно превышающий нормативный срок, водопроводы  сильно изношены. Под действием коррозии, блуждающих токов происходит разрушение стенок труб, что приводит к частым авариям, большим потерям воды и значительным затратам при аварийно-восстановительных и планово-предупредительных работах. Устранение аварий приводит к нарушению дорожного покрытия, пешеходных зон, а также других коммуникаций.

Жилые дома в частном секторе, в основном, присоединены непосредственно к водопроводу (отсутствует запорная арматура на врезке). При ликвидации аварий на таких сетях необходимо отключение водоснабжения на продолжительное время, при этом без воды остаётся значительное количество жителей городского округа.

Колодцы и запорная арматура, находящаяся на аварийных участках водопровода, также давно отслужили свой нормативный срок эксплуатации. Возникла необходимость устройства новых колодцев с запорной арматурой на каждый дом.

На особо аварийных водопроводных сетях происходит в среднем 5-6 аварий в год по причине сильного истончения стенок стальной трубы (до 1-2 мм).

Решением данной проблемы является замена стальных труб на трубы из полимерных материалов.

2. Состояние системы водоотведения.

Из многоэтажных домов, расположенных на улицах А.Васильева, Свирская, Матросова стоки поступают в канализационную насосную станцию № 4, так как отводить самотеком сточные воды с данных уличных сетей невозможно  из-за рельефа местности.

Сточные воды по напорному канализационному коллектору перекачиваются до самостоятельного канала, рассоложенного по ул. Главная, далее в КНС №1, от которой подаются по напорному трубопроводу на городские очистные сооружения.

В не канализованной части города стоки собираются в выгребные ямы и специализированным транспортом доставляются на канализационные очистные сооружения, где осуществляется полный комплекс очистки сточных вод. Ливневая канализация отсутствует.

Глубина наиболее аварийных участков канализационных сетей превышает 5 метров и ликвидация чрезвычайных ситуаций требует значительных материально-технических ресурсов. Необходимо предусмотреть увеличение диаметров канализационных труб, т.к. возрастает потребность в предоставлении услуг населению.

К указанным магистральным канализационным сетям подключены объекты жизнеобеспечения: центральная районная больница, поликлиника, детские сады, школы, многоэтажные дома.

Городские канализационные сети построены в 60-70 годы  прошлого века. Их общая протяженность составляет 30,3 км. Износ на 01.01.2013 года – 83,72%.

Недостаточно очищенные сточные воды после контактных резервуаров самотеком поступают по коллектору диаметром 500 мм в р. Б.Кинель через береговой сосредоточенный выпуск. Приемник сточных вод – река Б.Кинель – приток реки Самара, соответствуют рыбохозяйственным водным объектам первой категории.

В связи с тем, что канализационные очистные сооружения физически и морально устарели, качество очистки стоков ежегодно снижается и в настоящее время превышает допустимую норму загрязняющих веществ в десятки раз. Это является мощным источником загрязнения окружающей среды, так как стоки попадают в р. Б.Кинель, затем в р. Самарка и р. Волга. С целью решения данной проблемы необходимо строительство новых очистных  сооружений.

В настоящее время это особо актуально, поскольку негативное воздействие на окружающую среду достигает катастрофических масштабов. Кроме того, экологическая программа Правительства России направлена на пресечение любого техногенного вреда окружающей среде.

Проект предусматривает строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в городском округе Похвистнево Самарской области производительностью 6000 куб. метров в сутки, на базе технологии очистки, реализуемой в установке «БР-6000» с выпуском глубоко очищенных и обеззараженных сточных вод по самотечному отводящему коллектору в реку Б.Кинель.

Станция «БР-6000» представляет собой архитектурно единый комплекс из четырёх ёмкостных сооружений рулонного типа и четырёхэтажного здания из металлического каркаса полной заводской комплектности.

Технология очистки сточных вод предусматривает полную биологическую очистку хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод с нитриденитрификацией, доочисткой в биореакторе с иммобилизованной микрофлорой, тонкой механической доочисткой на безнапорных скорых фильтрах и обеззараживанием ультрафиолетом.

Принятие настоящей Программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа водопроводных и канализационных сетей, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

3. Цели и задачи Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение основной цели по предоставлению качественных коммунальных услуг  потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Путём  решения задач   по развитию коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами,  ликвидации и реконструкции ветхих инженерных сетей, повышение их надежности, а также  повышения экологической безопасности городского округа Похвистнево.

4. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы определены индикаторы (показатели), которые приведены в приложение №2  к настоящей  Программе.

5. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается модернизация водопроводных и канализационных сетей, строительство очистных сооружений канализации. Перечень программных мероприятий определен в приложении №1 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации Программы.

Исполнителями программы являются МКУ «Управление ГЖКХ» и муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство». В ходе реализации программы Администрация городского округа Похвистнево обеспечивает финансирование мероприятий программы, ежегодно проводит мониторинг исполнения программных мероприятий.

Администрация городского округа ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным, подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год и дает оценку её реализации с учетом результативности исполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов.

7. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

В основу организационно-технических мероприятий по реконструкции трубопроводов положен принцип повышения качества предоставляемых услуг, ликвидация уточек, обеспечение требуемого уровня давления в водопроводной сети.

Реализация Программы позволит уменьшить количество аварий на водопроводных и канализационных сетях, обеспечить население качественными услугами водоснабжения и водоотведения. В результате реализации мероприятий Программы будет достигнуто:

- обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до конечного потребителя;

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшения средств на аварийно-восстановительные работы;

- обеспечение качества питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- оптимизация технологической схемы подачи питьевой воды в городскую систему водоснабжения и отведение сточных вод от потребителей коммунальных услуг.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка социально-эконмическойэффективности реализации Программы осуществляется Управлением по экономике и финансам Администрации городского округа ежегодно в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования с начала реализации Программы.

При значении показателей эффективности от 80% и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 50% - средней, при значении менее 30% - низкой.