Утверждена                         постановлением Администрации
городского округа Похвистнево
 от 10.04.2019  г.  № 370

Муниципальная адресная программа городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2023 года

(далее - Программа)                                                                                                                                Паспорт Программы

| Наименование Программы | - Муниципальная адресная программа городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2023 года |
| --- | --- |
| Основания принятия решения о разработке Программы | # - постановление Правительства Самарской области от 29.03.2019 № 179 «Об утверждении Государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года» (далее -Государственная программа) |
| Заказчик Программы | - Администрация городского округа Похвистнево Самарской области. |
| Исполнители Программы | - Главное Управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево |
| Основные разработчики Программы | - Главное Управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево |
| Цели Программы | - обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; - решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Похвистнево, признанном аварийным до 1 января 2017 года; - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - ввод в эксплуатацию дополнительной площади и повышение эффективности использования территорий застройки; - получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), областного бюджета; - снос аварийных многоквартирных домов. |
| Задачи Программы | - создание благоустроенного жилищного фонда; - развитие жилищного строительства на территории городского округа Похвистнево; - осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2019-2023 годы. Программа реализуется в три этапа: первый этап – 2019 год – 31.12.2020; второй этап – 2020 год – 31.12.2021; третий этап – 2021 год – 31.12.2023. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы финансирования Программы за счет всех источников финансирования в 2019-2023 годах составляют 289 941 127,99 руб., из них: средства Фонда – 226 512 192,21 руб.; средства областного бюджета – 24 438 478,76 руб., в том числе: 733 714,5 руб. – межбюджетные трансферты; средства местного бюджета – 38 990 457,02 руб., из них: - 13 169 313,51 руб. – софинансирование расходных обязательств, - 25 821 143,51 руб. – за дополнительную площадь *. Объем средств первого этапа – 99 257 582,99 руб., в том числе: средства Фонда – 82 669 713,36 руб., средства областного бюджета – 8 651 481,60 руб., средства местного бюджета 7 936 388,03 руб., из них: - 4 806 378,69 руб. – софинансирование расходных обязательств, - 3 130 009,34 руб. – за дополнительную площадь *. Объем средств второго этапа – 123 663 652,90 руб., в том числе: средства Фонда – 91 73 408,85 руб., средства областного бюджета – 9 599 798,60 руб., средства местного бюджета – 22 332 445, 45 руб., из них: - 5 333 221,45 руб. – софинансирование расходных обязательств - 16 999 224,0 руб. – за дополнительную площадь*. Объем средств третьего этапа – 67 019 892,10 руб., в том числе: средства Фонда –52 111 070,00 руб., средства областного бюджета – 6 187 198,56 руб., средства местного бюджета – 8 721 623,54 руб., из них: - 3 029 713,37 руб. – софинансирование расходных обязательств, - 5 691 910,17 руб. – за дополнительную площадь*. * Расходы местного бюджета за превышение общей площади ранее занимаемых жилых помещений и приобретаемой площади жилых помещений, приведенной до технических параметров жилых помещений стандартного жилья. |
| Основные показатели целевые индикаторы Программы | - переселение 458 граждан из 33 домов общей площадью состоящих из 213 жилых помещений общей площадью 7930,8 кв.м, и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, из них: за 2019 год - переселение 32 граждан из 14 жилых помещений общей площадью 611,1 кв. м; за 2020 год - переселение 122 граждан из 49 жилых помещений общей площадью 2479,7 кв. м; за 2021 год - переселение 209 граждан из 108 жилых помещений общей площадью 3434,3 кв. м; за 2022 год - переселение 23 граждан из 9 жилых помещений общей площадью 379,5 кв. м; за 2023 год – переселение 72 граждан из 33 жилых помещений общей площадью 1026,2 кв.м. |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения                 программными методами

В целях решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда в  городском округе Похвистнево с 2009 года осуществляется реализация мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и областного бюджета.

За период с 2009 по 2018 годы  в городской округ Похвистнево на реализацию указанных мероприятий привлечено более 713 млн. рублей средств Фонда и областного бюджета, что позволило ликвидировать более 23 тыс. кв. метров аварийного жилищного  фонда и переселить свыше 1,5  тысяч человек из  аварийного жилья.

Несмотря на плодотворную работу проблема обеспечения благоустроенным жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных.

Согласно учетным данным в городском округе Похвистнево  по состоянию на 01.01.2019 года признаны в установленном порядке аварийными 45 многоквартирных домов общей площадью  11,5 тыс.кв.метров.

Одним из приоритетных национальных проектов во исполнение  майского Указа Президента Российской Федерации № 204 стал федеральный проект «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда».

В рамках данного проекта необходимо решить задачу по созданию новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдения их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Изменения, внесенные в Федеральный закон  «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный Закон), позволят решить проблему переселения граждан, проживающих  в аварийном жилищном фонде, признанном таковым до 1 января  2017 года.

В соответствии с региональной программой Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года является одним из условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета является наличие муниципальной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Правительством Самарской области в рамках Государственной программы для  городского округа Похвистнево определены целевые показатели реализации мероприятий, их значения и объемы бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных положений  Федерального  Закона, и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Разработка муниципальной программы осуществлена в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального Российской Федерации от 31 января 2019 года № 65/пр.

2. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Похвистнево, признанном аварийным до 1 января 2017 года;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- ввод в эксплуатацию дополнительной площади и повышение эффективности  использования территорий застройки;

- получение государственной поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета;

- снос аварийных многоквартирных домов.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства на территории городского округа Похвистнево;

- осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на 2019-2023 годы и будет реализована в три этапа:

первый этап – 2019 год – 31.12.2020;

второй этап – 2020 год – 31.12.2021;

третий этап – 2021 год – 31.12.2023.

4.  Система программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены снос аварийного жилищного фонда, строительство жилых домов, приобретение жилых помещений в построенных жилых домах у застройщиков, приобретение жилых помещений в строящихся жилых домах у застройщиков, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, а также выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в перечень аварийных домов Программы, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, построенных или приобретённых в муниципальную собственность либо предоставление возмещения за изымаемые помещения.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления Администрацией городского округа Похвистнево жилых помещений в домах, указанных в части 3 статьи 20.5 Федерального закона, построенных или приобретенных в муниципальную собственность.

5. Механизм реализации мероприятий Программы

Финансирование Программы будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме предоставляемых бюджету городского округа Похвистнево из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда, а также за счёт софинансирования расходных обязательств бюджета городского округа Похвистнево.

Субсидии из областного бюджета, в том числе  формируемые за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда, предоставляются в целях  софинансирования расходных обязательств бюджета городского округа Похвистнево по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее-субсидии), на следующие мероприятия:

строительство жилых домов;

приобретение жилых помещений в построенных жилых домах у застройщиков;

приобретение жилых помещений в строящихся жилых домах у застройщиков;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в перечень аварийных домов Программы, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Похвистнево в 2019-2022 годах, приведен в приложении 1 к  Программе.

Перечень многоквартирных домов определяет планируемую дату окончания переселения граждан из каждого аварийного многоквартирного дома.

Способы переселения граждан из каждого аварийного многоквартирного дома, признанного таковым до 1 января 2017 года,  приведены в приложении 2 к Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении 3 к Программе.

План мероприятий включает в себя такие показатели как: численность подлежащих переселению граждан, количество и площадь расселяемых жилых помещений, стоимость программных мероприятий, запланированных на весь период  действия Программы и в разбивке по этапам.

Для получения субсидий из областного бюджета и поступивших средств Фонда необходимо соблюдение следующих условий:

наличие  муниципальной адресной  программы с указанием перечня, подлежащих сносу многоквартирных домов, включенных в настоящую Программу;

наличие подтверждения финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - расходные обязательства);

наличие копий документов о признании аварийными домов, жители которых подлежат переселению в рамках перечня подлежащих сносу многоквартирных домов, включенных в настоящую Программу;

централизация закупок согласно статье 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

заключения между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Похвистнево соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение).

Субсидии расходуются на строительство домов или приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также выплату лицам, в  чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в перечень аварийных домов настоящей Программы, выкупной цены за изымаемое жилое помещение в соответствии со  статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Условием расходования субсидии является использование субсидии в сроки, установленные соглашением.

Распределение субсидий в 2019-2023 годах осуществляется в соответствии с приложением 4 к Программе.

Общий объем финансирования программных мероприятий за счет средств Фонда, областного бюджета и бюджета городского округа определяется как произведение общей площади аварийного жилья на стоимость одного квадратного метра. За планируемую стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 2019-2023 годах принимается стоимость, устанавливаемая постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 № 70 «Об утверждении Методики определения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на 2018 год».

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей планируемую стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной на соответствующий год реализации Программы, финансирование превышения стоимости осуществляется за счет средств местного бюджета.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения также осуществляется за счет средств местного бюджета.

Субсидии на решение обозначенной в программе проблемы, формируются с учетом средств Фонда и областного  бюджета, при условии поступления их в бюджет городского округа Похвистнево, не превышающем 95% от общего объема финансирования расходных обязательств, исходя  из процентного соотношения – 86% средства Фонда, 9 % средства областного бюджета.

6 . Финансовое обеспечение  Программы

В рамках реализации программных мероприятий в  2019 - 2023 годах  объем

средств за счет всех источников финансирования составляет 289 941 127,99 руб., из них:

средства Фонда – 226 512 192,21  руб.;

средства областного бюджета – 24 438 478,76 руб., в том числе: 733 714,5 руб. – межбюджетные трансферты;

средства местного бюджета – 38 990 457,02 руб., из  них:

- 13 169 313,51 руб. –  софинансирование расходных обязательств,

-  25 821 143,51 руб. – за дополнительную площадь *.

Объем средств первого этапа – 99 257 582,99  руб., в том числе:

средства Фонда – 82 669 713,36 руб.,

средства областного бюджета – 8 651 481,60 руб.,

средства местного бюджета 7 936 388,03 руб., из них:

- 4 806 378,69 руб. –  софинансирование расходных обязательств,

- 3 130 009,34  руб. – за дополнительную площадь *.

Объем средств второго этапа  – 123 663 652,90 руб.,  в том числе:

средства Фонда – 91 73 408,85 руб.,

средства областного бюджета – 9 599 798,60 руб.,

средства местного бюджета – 22 332 445, 45 руб., из них:

- 5 333 221,45 руб. –  софинансирование расходных обязательств

- 16 999 224,0 руб. – за дополнительную площадь*.

Объем средств третьего этапа – 67 019 892,10 руб., в том числе:

средства Фонда –52 111 070,00 руб.,

средства областного бюджета – 6 187 198,56 руб.,

средства местного бюджета – 8 721 623,54 руб., из них:

- 3 029 713,37 руб. –  софинансирование расходных обязательств,

- 5 691 910,17  руб. – за дополнительную площадь*.

* Расходы местного бюджета за превышение общей площади ранее занимаемых  жилых помещений и     приобретаемой  площади жилых помещений, приведенной до технических параметров жилых помещений стандартного жилья.

7. Требования к техническим характеристикам строящихся жилых домов и  (или) приобретаемых в них жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

В  целях эффективной реализации программных мероприятий повышенное внимание необходимо уделять вопросам качества построенных жилых домов и приобретаемых в них жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При заключении контрактов необходимо предусматривать обязанность застройщиков выполнить все работы  по строительству с надлежащим качеством, использовать в строительстве материалы надлежащего качества, обеспечить возможность контроля за ходом выполнения работ, а также устранить все выявленные недостатки за свой счет.

Обеспечение контроля за качеством жилья, предоставляемого гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда, осуществляется на основании приказа Минстроя РФ от 01.10.2015 № 709/пр «О создании Комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставляемых гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда».

Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, приведены в приложении 5 Программы

8.  Организация контроля за исполнением Программы

Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках Программы, анализирует ход выполнения Программы, осуществляет комплексный контроль за проведением работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа представляет в Министерство строительства Самарской области отчетность в порядке, в сроки и по форме, установленные Министерством строительства Самарской области.

9. Оценка  эффективности и социально-экономических последствий Программы

В результате реализации Программы  планируется переселение 458 граждан из 213 помещений  общей площадью 7930,8 кв. метров, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, из них:

за счет денежных средств первого этапа - переселение 154 граждан из 10 домов общей площадью 3090,8 кв. метра,

за счет денежных средств второго этапа - переселение 187 граждан из 12 домов общей площадью 2910,4 кв. метров,

за счет денежных средств третьего  этапа - переселение 117 граждан из 11 домов общей площадью 1929,6 кв. метров.

Планируемые показатели выполнения Программы по годам с 2019-2023 годы приведены в приложении 6 Программы.

10. Методика оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется ежегодно в течение всего срока её реализации  и по окончании её реализации и включает  в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчётный год  рассчитывается как соотношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании её реализации рассчитывается как соотношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период её реализации.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени значений показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансирования (расходов).

Для расчета показателя эффективности реализации программы используются тактические показатели (индикаторы) согласно приложению 6 к Программе.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации  рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево ежегодно в срок до 1 марта подготавливают информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации  Программы, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки программ, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево  от 15.10.2013 №1574 «Об  утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и направляет её для рассмотрения на заседании  Коллегии городского округа Похвистнево.