| Приложение 3 к муниципальной адресной программе городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2023 года План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Число граждан, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Приобретаемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Частная собственность граждан | Муниципальная собственность |  | Частная собственность граждан | Муниципальная собственность |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета, из них: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета (софинансирование) | оплата дополнительной площади |
|  |  |  | чел | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по I этапу ( 2019-2020 гг.) |  |  | 154 | 63 | 62 | 1 | 3090,8 | 3064,7 | 26,1 | 3187,5 | 99 257 582,99 | 82 669 713,36 | 8 651 481,60 | 4 806 378,69 | 3 130 009,34 |
| 1 | ул. Мира,10 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 150,1 | 150,1 | 0 | 157,4 | 4 279 009,90 | 3 510 061,70 | 367 332,03 | 204 073,35 | 197 542,82 |
| 2 | ул. Кооперативная,1 |  | 10 | 4 | 4 | 0 | 142,4 | 142,4 | 0 | 162,7 | 4 934 990,49 | 3 878 624,21 | 405 902,51 | 225 501,42 | 424 962,35 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | ул. Кооперативная,9 |  | 11 | 5 | 5 | 0 | 257,6 | 257,6 | 0 | 264,2 | 8 007 796,80 | 6 575 067,25 | 688 088,43 | 382 271,35 | 362 369,77 |
| 4 | ул. Челюскинцев, 22а |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 61,0 | 61 | 0 | 61 | 1 809 800,00 | 1 556 428,00 | 162 882,00 | 90 490,00 | 0,00 |
|  | Итого 2019 год |  | 32 | 14 | 14 | 0 | 611,1 | 611,1 | 0 | 645,3 | 19 031 597,19 | 15 520 181,16 | 1 624 204,97 | 902 336,12 | 984 874,94 |
| 5 | ул. Кооперативная,33 |  | 21 | 11 | 11 | 0 | 544,6 | 544,6 | 0 | 568,8 | 16 849 557,60 | 13 784 218,62 | 1 442 534,52 | 801 408,06 | 821 396,40 |
| 6 | ул. Кооперативная,35 |  | 30 | 8 | 8 | 0 | 539,0 | 539,0 | 0 | 539,0 | 17 328 980,60 | 14 902 923,33 | 1 559 608,24 | 866 449,03 | 0,00 |
| 7 | ул. Кооперативная,37 |  | 29 | 11 | 10 | 1 | 544,7 | 518,6 | 26,1 | 555,0 | 18 837 810,00 | 15 899 858,36 | 1 663 938,67 | 924 410,37 | 349 602,60 |
| 8 | ул. М.Горького,1 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 110,9 | 110,9 | 0 | 116,0 | 3 937 272,00 | 3 237 184,31 | 338 775,10 | 188 208,39 | 173 104,20 |
| 9 | ул. Верхне-Набережная, 3 |  | 20 | 11 | 11 | 0 | 559,4 | 559,4 | 0 | 559,4 | 16 348 197,60 | 14 059 449,94 | 1 471 337,78 | 817 409,88 | 0,00 |
| 10 | ул. Нагорная,16 |  | 8 | 3 | 3 | 0 | 112,0 | 112 | 0 | 128,7 | 4 368 335,40 | 3 269 293,43 | 342 135,37 | 190 075,20 | 566 831,40 |
| 11 | ул. Ново-Полевая,87 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 21,1 | 21,1 | 0 | 28 | 950 376,00 | 615 911,53 | 64 455,86 | 35 808,81 | 234 199,80 |
| 12 | ул. Мира,64 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 48,0 | 48,0 | 0 | 47,3 | 1 605 456,60 | 1 380 692,68 | 144 491,09 | 80 272,83 | 0,00 |
|  | Итого 2020 год |  | 122 | 49 | 48 | 1 | 2479,7 | 2453,6 | 26,1 | 2542,2 | 80 225 985,80 | 67 149 532,20 | 7 027 276,63 | 3 904 042,57 | 2 145 134,40 |
| Итого по II этапу ( 2020-2023 гг.) |  |  | 187 | 94 | 82 | 12 | 2910,4 | 2518,7 | 391,7 | 3373,7 | 123 663 652,9 | 91 731 408,85 | 9 599 798,60 | 5 333 221,45 | 16 999 224,00 |
| 1 | ул. Верхне-Набережная, 3 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 47,3 | 47,3 | 0 | 47,3 | 1 003 189,00 | 862 742,54 | 90 287,01 | 50 159,45 | 0,00 |
| 2 | ул. Кооперативная, 154 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 22,4 | 0 | 22,4 | 28,0 | 1 043 812,00 | 827 146,45 | 86 561,84 | 48 089,91 | 82 013,80 |
| 3 | ул. Кооперативная, 59 |  | 28 | 16 | 14 | 2 | 586,2 | 532,0 | 54,2 | 624,4 | 23 277 007,60 | 18 793 536,83 | 1 966 765,48 | 1 092 647,49 | 1 424 057,80 |
| 4 | ул. Газовиков,15 |  | 23 | 12 | 11 | 1 | 286,9 | 249,8 | 37,1 | 387,6 | 14 449 340,40 | 9 197 996,79 | 962 581,06 | 534 767,25 | 3 753 995,30 |
| 5 | ул. Газовиков,17 |  | 39 | 27 | 25 | 2 | 482,8 | 441,2 | 41,6 | 758,1 | 27 941 195,00 | 15 203 326,21 | 1 591 045,77 | 883 914,32 | 10 262 908,70 |
| 6 | ул. Кооперативная, 142 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 107,2 | 107,2 | 0 | 116,8 | 4 379 034,40 | 3 458 194,16 | 361 904,04 | 201 057,80 | 357 878,40 |
| 7 | ул. Нагорная,15 |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 126,7 | 97,5 | 29,2 | 133,2 | 4 965 562,80 | 4 061 994,40 | 425 092,44 | 236 162,46 | 242 313,50 |
| 8 | ул. Коммунальная, 7 |  | 9 | 4 | 3 | 1 | 140,1 | 105,2 | 34,9 | 152 | 5 666 408,00 | 4 491 597,59 | 470 050,91 | 261 139,40 | 443 620,10 |
| 9 | ул. Революционная, 52 |  | 29 | 9 | 7 | 2 | 359,4 | 259,1 | 100,3 | 370,0 | 12 991 054,90 | 10 832 471,85 | 1 133 630,77 | 629 794,88 | 395 157,40 |
| 10 | ул. Огородная,11 |  | 20 | 8 | 7 | 1 | 346,6 | 317,6 | 29,0 | 346,6 | 12 920 901,40 | 11 111 975,20 | 1 162 881,13 | 646 045,07 | 0,00 |
| 11 | ул. Коммунальная, 49 |  | 18 | 6 | 5 | 1 | 276,4 | 276,4 | 0,0 | 277,4 | 10 341 194,60 | 8 861 367,42 | 927 352,40 | 515 195,78 | 37 279,00 |
| 12 | ул. Ибряйкинская, 17 |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 88,3 | 88,3 | 0 | 88,3 | 3 044 676,80 | 2 618 422,05 | 274 020,91 | 152 233,84 | 0,00 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | Бугурусланская,96в |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 40,1 | 40,1 | 0 | 44,0 | 1 640 276,00 | 1 410 637,36 | 147 624,84 | 82 013,80 | 0,00 |
| Итого по III этапу ( 2021-2023 гг.) |  |  | 117 | 56 | 52 | 4 | 1929,6 | 1808,1 | 121,5 | 2103,0 | 67 019 892,10 | 52 111 070,00 | 6 187 198,56 | 3 029 713,37 | 5 691 910,17 |
| 1 | ул. Вокзальная,24 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 59,7 | 59,7 | 0 | 60,5 | 1 919 674,00 | 1 624 852,70 | 170 042,72 | 94 468,18 | 30 310,40 |
| 2 | ул. Мира,64 |  | 11 | 5 | 5 | 0 | 187,6 | 187,6 | 0 | 202,1 | 6 882 563,30 | 5 385 896,16 | 1 077 658,87 | 313 121,87 | 106 086,40 |
| 3 | ул. Бугурусланская, 13 |  | 20 | 9 | 7 | 2 | 284,2 | 228,9 | 55,3 | 334,2 | 10 353 388,00 | 7 274 729,68 | 761 308,92 | 422 949,40 | 1 894 400,00 |
| 4 | ул. Революционная, 34б |  | 11 | 4 | 4 | 0 | 191,8 | 191,8 | 0 | 196,8 | 7 718 798,20 | 6 449 245,95 | 894 596,09 | 374 956,16 | 0,00 |
| 5 | ул. Революционная, 40 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 124,4 | 124,4 | 0 | 147,5 | 5 071 589,00 | 3 636 331,64 | 380 546,33 | 211 414,63 | 843 296,40 |
| 6 | ул. Челюскинцев,11 |  | 11 | 4 | 4 | 0 | 101,5 | 101,5 | 0 | 122,9 | 3 617 848,00 | 2 581 138,49 | 270 119,15 | 150 066,19 | 616 524,17 |
| 7 | ул. Кооперативная, 154 |  | 12 | 5 | 5 | 0 | 117,4 | 117,4 | 0 | 144,4 | 5 218 190,00 | 3 607 884,05 | 377 569,25 | 209 760,70 | 1 022 976,00 |
| 8 | пос. Октябрьский, ул. Полевая,12 |  | 16 | 8 | 8 | 0 | 366,1 | 366,1 | 0 | 366,1 | 7 926 816,00 | 6 817 061,76 | 713 413,44 | 396 340,80 | 0,00 |
| 9 | ул. Ново-Полевая, 87 |  | 7 | 4 | 4 | 0 | 129,0 | 129,0 | 0 | 145,7 | 5 520 281,60 | 4 203 294,72 | 439 879,68 | 244 377,60 | 632 729,60 |
| 10 | ул. Дорожная,9 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 101,6 | 101,6 | 0 | 102,0 | 2 858 782,00 | 2 445 519,05 | 255 926,41 | 142 181,34 | 15 155,20 |
| 11 | ул. Коммунальная,37 |  | 7 | 4 | 4 | 0 | 127,5 | 127,5 | 0 | 142,0 | 5 380 096,00 | 4 170 711,04 | 436 469,76 | 242 483,20 | 530 432,00 |
| 12 | ул. Бугурусланская, 96б |  | 6 | 3 | 1 | 2 | 95,5 | 29,3 | 66,2 | 95,5 | 3 618 304,00 | 3 111 741,44 | 325 647,36 | 180 915,20 | 0,00 |
| 13 | ул. Огородная,11 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 43,3 | 43,3 | 0 | 43,3 | 933 562,00 | 802 863,32 | 84 020,58 | 46 678,10 | 0,00 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  | 458 | 213 | 196 | 17 | 7930,8 | 7391,5 | 539,3 | 8664,2 | 289 941 127,99 | 226 512 192,21 | 24 438 478,76 | 13 169 313,51 | 25 821 143,51 |