Приложение  2

к   таблице  «Перечень  мероприятий  и   финансовое обеспечение Подпрограммы 1 на 2016-2028 годы»

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем ный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: |  | 83666,015 | 76127,753 | 7538,262 |
| 1.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира от ул. Неверова до автотрассы Самара-Бугуруслан |  | 82,628 | 0 | 82,628 |
| 1.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира от ул. Неверова до автотрассы Самара-Бугуруслан | 1,115 км | 54723,757 | 50000,0 | 4723,757 |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул. Бережкова от дома №17 до а/д Самара-Бугуруслан | 1,39 км | 22758,217 | 20605,974 | 2152,243 |
| 1.4 | Ремонт дороги по ул. Революционная | 0,444 км | 4901,413 | 4435,779 | 465,634 |
| 1.5 | Ремонт дороги по ул. Шевченко от ул. Полевая до ул. Кооперативная | 0,131 км | 1200,0 | 1086,0 | 114,0 |
| 2. | Ремонт и отсыпка грунтовых дорог, в т.ч.: |  | 10327,566 | 8234,026 | 2093,54 |
| 2.1 | Ремонт грунтовых дорог, в том числе: - ул. Озёрная, - ул.Тельмана, - ул. Нефтяников от ул. Кооперативная до дома № 2а, -ул. Крылова, дом №2 и от дома № 6а до дома № 8, - пер. Дружбы от ул. Орликова до дома № 32, - ул. Юбилейная от ул. Шевченко до ул. Ибряйкинская, - ул. Шевченко от ул. Южная до ул. Транспортная, - ул. Неверова от ул. Юбилейная до ул. Похвистневская, - ул. Похвистневская от пер. Запрудный до ул. Неверова, - ул. Рокоссовского от ул. Бережкова до ул. Щербакова, - ул. Венера 1 от дома № 6 до ул. Дачная, - ул. 8 Марта от дома № 5 до дома № 31, - ул. Набережная от дома № 24 до ул. Максима Горького, - ул. Рабочая от ул. Шевченко до ул. Буденного, - ул. Паровозная от ул. Матросова до ул. Фрунзе, - пер. Мастерских, - ул. Первомайская, дом № 92, - ул. Подгорная, - пер. Партизанский от ул. Транспортная до ул. Первомайская, - ул. Кутузова от дома № 22 до ул. Титова, - пересечение ул. Пушкина ул. Андрея Васильева, - ул. Коммунальная от ул. Ибряйкинская до дома № 77 по ул. Красноармейская, - ул. Главная от дома № 42 до дома № 42б, - ул. Мичурина от ул. Бережкова до ул. Косогорная, - ул. Октябрьская от ул. Шевченко до ул. Газовиков, - ул. Нефтяников от ул. Кооперативная до ул. Калинина в пос. Октябрьский городского округа Похвистнево, - ул. Комсомольская от дома № 12 до дома № 11 по ул. Мигунова. | 5,086 км | 9094,046 | 8234,026 | 860,020 |
| 2.2 | Отсыпка грунтовых дорог, в том числе: - по ул. Береговая от дома № 3 до ул. Песчаная; - по ул. Нефтяников от ул. Калинина до ул. Гагарина в пос. Октябрьский городского округа Похвистнево | 0,624 км | 1233,52 | 0 | 1233,52 |
| 3. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе: - ул. А.Васильева,10,12, - ул. Матросова,1, ул. Свирская,4а, ул. Революционная,169, - ул. Ново-Полевая,47, - ул. Революционная,105. | 4 шт. | 6210,685 | 5638,221 | 572,464 |
| 4. | Развитие сетей уличного освещения городского округа, в том числе: |  | 948,694 | 0 | 948,694 |
| 4.1 | Проектирование объекта «Строительство участка сетей уличного освещения от ул. Революционная,241В до автотрассы Самара-Бугуруслан |  | 60 | 0 | 60 |
| 4.2 | Монтаж светильников уличного освещения по ул. Похвистневская, ул. Юбилейная, пер. Котельный | 750 п.м | 497,5 | 0 | 497,5 |
| 4.3 | Строительство участков сетей уличного освещения по ул. Железнодорожная от дома №1 до дома №17, ул. Кооперативная от ул. Сенная до ул. Цветочная | 468 п.м | 391,194 | 0 | 391,194 |
|  | Итого: |  | 101152,96 | 90000,0 | 11152,96 |

Приложение  3

к   таблице  «Перечень  мероприятий                  и    финансовое обеспечение               Подпрограммы 1                                                                   на 2016-2028 годы»

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показа тель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: |  | 81352,776 | 73624,261 | 7728,515 |
| 1.1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира от ул. Неверова до автотрассы Самара-Бугуруслан | 1,785км | 11298,3 | 10225,0 | 1073,3 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Мира от ул. Неверова до ул. Косогорная | 0,435 км | 13438,83 | 12162,14 | 1276,69 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная от дома № 105 до автомобильной дороги Нижнее Аверкино - Похвистнево (до выезда из города) | 1,135 км | 8188,654 | 7410,732 | 777,922 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Щербакова | 0,444 км | 8304,086 | 7515,198 | 788,888 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова от ул. Революционная до ул. Лермонтова | 0,386 км | 8798,113 | 7962,292 | 835,821 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная от дома № 163 до дома № 217 | 0,867 км | 5743,328 | 5197,712 | 545,616 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова от ул. Революционная до дома №20 | 0,867 км | 12842,804 | 11622,738 | 1220,066 |
| 1.8 | Ремонт дороги по ул. Газовиков | 0,85 км | 6974,889 | 6312,275 | 662,614 |
| 1.9 | Ремонт грунтовых дорог, в том числе: по пер. Карьерный; ул. Жуковского; ул. Степана Разина; ул. Крупская пос. Октябрьский; ул. Береговая; ул. Песчаная; ул. Чкалова; ул. Володарского; пер. Дружбы. | 1,810 км | 3493,9 | 3161,94 | 331,96 |
| 1.10. | Ремонт дороги по ул. Кирова |  | 2269,874 | 2054,236 | 215,638 |
| 2. | Ремонт водоотводных систем, в том числе: |  | 1522,408 | 1375,735 | 146,673 |
| 2.1. | Ремонт водоотводной канавы по ул.Кооперативная от ул.Жуковского до Суходольного оврага | 0,26 км | 1522,408 | 1375,735 | 146,673 |
| 3. | Ремонт тротуаров |  | 186,419 | 0 | 186,419 |
| 3.1. | Ремонт тротуара по ул. Неверова от дома №24 до СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ №7 | 0,066 км | 186,419 | 0 | 186,419 |
| 4. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе: - МКД №5 по ул. Куйбышева, - МКД №9 по ул. Газовиков, - МКД №№ 43,45,47 по ул. Бережкова, - МКД №148а по ул. Кооперативная, - МКД № 70 по ул. Полевая | 5 шт. | 6629,834 | 6000,0 | 629,834 |
| 5. | Развитие сетей уличного освещения городского округа, в том числе: |  | 187,508 | 0 | 187,508 |
| 5.1. | Строительство участка сетей уличного освещения по ул. Сенная (от дома № 1 до дома №8) | 0,109 км | 163,308 | 0 | 163,308 |
| 5.2. | Выполнение кадастровых работ по объекту: «Строительство участка сетей уличного освещения по ул. Сенная (от дома №1 до дома № 8), по ул. Кооперативная (от ул. Сенная до ул. Цветочная), по пер. Горный (от ул. Рокоссовского до ул. Цветочная, по ул. Цветочная. |  | 24,2 | 0 | 24,2 |
|  | Итого: |  | 89878,949 | 81000,0 | 8878,949 |

Приложение  4

к   таблице  «Перечень  мероприятий  и                                                                     финансовое обеспечение Подпрограммы 1                                                                            на 2016-2028 годы»

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем ный показа тель, ед.изм | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Городской бюджет (софинансирова ние) | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием | 1,56 км | 28477,394 | 27500,0 | 277,778 | 699,616 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева от ул. Революционная до ул. Лермонтова и по ул. Лермонтова (от кольца до ул. Куйбышева) | 0,71 | 19521,902 | 18851,25 | 190,417 | 480,235 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Газовиков от ул. Мира до ул. Похвистневская | 0,85 | 8500,89 | 8208,75 | 82,917 | 209,223 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: - пос. Октябрьский, ул. Калинина, д.11, - ул. Кооперативная, д.49, - ул. Кооперативная, д.27, - ул. Шевченко, д.16, - ул. Ново-Полевая, д.41, - ул. Гагарина, д.18, - ул. Мира, д.37а, - ул. Мира, д.58 | 8 шт. | 6060,606 | 6000,0 | 60,606 | 0 |
| 3. | Ремонт тротуаров: |  | 186,418 | 0 | 0 | 186,418 |
| 3.1 | Ремонт тротуара по ул. Неверова от дома №24 до СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ №7 (оплата кредиторской задолженности за 2019 год) |  | 186,418 | 0 | 0 | 186,418 |
|  | Итого: |  | 34724,418 | 33500,0 | 338,384 | 886,034 |

Приложение 5                                                                              к Подпрограмме 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Городской бюджет (софинансировани | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 2,069 км | 28 490,029 | 27 663,818 | 826,211 | 0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. Ленинградская до ул. Куйбышева и по ул. Советская | 0,24 | 3 241,868 | 3 147,854 | 94,014 | 0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от А. Васильева до ул. Ленинградская и по ул. Советская | 0,69 | 11 451,238 | 11 119,152 | 332,086 | 0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская от ул. Куйбышева до ул. Советская | 0,17 | 3 710,954 | 3 603,336 | 107,618 | 0 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцова | 0,772 | 7 031,538 | 6 827,623 | 203,915 | 0 |
| 1.5 | Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Бережкова, ул. Революционная, ул. Суходольная | 3 шт. | 239,644 | 232,694 | 6,949 | 0 |
| 1.6 | Ремонт проезда под ж/д мостом от ул. Кооперативная до ул. Революционная | 0,197 | 2814,788 | 2733,159 | 81,629 | 0 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов населённых пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Самарской области, в том числе: ул. Косогорная, 26, ул. Косогорная,20,22, ул. А. Васильева,4,6, ул. Сенная,10, ул. Кирова,62, ул. Лермонтова,26 | 6 шт. | 10 385,117 | 10 083,948 | 301,169 | 0 |
| 3. | Ремонт грунтовых дорог | 9,231 км | 9 813,612 | 7 104,545 | 212,185 | 2 496,882 |
| 4. | Ремонт грунтовой дороги в районе нового кладбища | 0,375 км | 417,633 | 0 | 0 | 417,633 |
| 5. | Благоустройство прилегающей территории крытого катка «Похвистнево Арена» | 444 кв.м | 585,005 | 0 | 0 | 585,005 |
| 6. | Благоустройство территории в районе здания ОГИБДД МО МВД России Похвистневский, расположенного по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина,1б | 447 кв.м | 598,973 | 0 | 0 | 598,973 |
|  | Ремонт подъездных путей к зданию ОГИБДД МО МВД России Похвистневский, расположенного по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина,1б | 243 кв.м | 325,617 | 0 | 0 | 325,617 |
|  | Итого: |  | 50 615,986 | 44 852,311 | 1339,565 | 4424,11 |

Приложение 6

к   таблице «Перечень мероприятий и  финансовое обеспечение  Подпрограммы 1на 2016-2028 годы»

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показа тель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 0,749 | 16 636,556 | 15 010,785 | 1 625,771 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная от ул. Суходольная до ул. Шевченко | 0,571 | 13 071,462 | 11 673,857 | 1 397,605 |
| 1.2 | Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Мира и ул. Газовиков, по ул. Лермонтова, ул. Комсомольская | 4 шт. | 1 110,239 | 1 095,344 | 74,895 |
| 1.3 | Ремонт съездов под ж/д мостом (ул. Кооперативная ул. Революционная) городского округа Похвистнево | 0,178 | 2 394,855 | 2 241,584 | 153,271 |
| 2. | Ямочный ремонт автомобильных дорог городского округа Похвистнево |  | 2 566,385 | 0 | 2 566,385 |
| 3. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 6 шт. | 4 741,136 | 4 437,703 | 303,433 |
| 4. | Ремонт грунтовых дорог | 4,8 км | 5 931,103 | 5 551,512 | 379,591 |
| 6. | Развитие сетей уличного освещения городского округа, в том числе: |  | 560,668 | 0 | 560,668 |
| 6.1 | Монтаж светильников уличного освещения | 23 шт. | 560,668 | 0 | 560,668 |
| 7. | Ремонт подъездных путей к зданию ОГИБДД МО МВД России Похвистневский, расположенного по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина,1б |  | 325,617 | 0 | 325,617 |
| 8. | Благоустройство территории в районе здания ОГИБДД МО МВД России Похвистневский, расположенного по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина,1б |  | 598,973 | 0 | 598,973 |
|  | Итого: |  | 31 360,438 | 25 000,0 | 6 360,438 |

Приложение 7                                                                               к Подпрограмме 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет | Городской бюджет (софинансирование) | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 1,631 км | 23 743,476 | 21 189,608 | 1 138,746 | 1 415,122 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина от дома № 32 до дома № 60 | 0,55 км | 1 915,931 | 1 818,219 | 97,712 | 0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Суходольная | 0,44 км | 6 448,599 | 10 253,973 | 298,284 | 599,88 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная от ул. Шевченко до дома № 184 | 0,575 км | 10 804,925 | 11 339,908 | 551,052 | 0 |
| 1.4 | Ремонт дороги по ул. Революционная и прилегающей к ней площадки размещения павильона ожидания общественного транспорта | 0,066 км | 4 157,527 | 3 171,828 | 170,457 | 815,242 |
| 1.5 | Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Мира, ул. Революционная |  | 416,494 | 395,253 | 21,241 | 0 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 10 шт. | 10 527,736 | 10 024,80 | 502,936 | 0 |
| 3. | Ремонт грунтовых дорог по ул. Ульяновская, ул. Фрунзе от ул. Лермонтова до ул. Пушкина | 1,3 км | 827,810 | 785,592 | 42,218 | 0 |
| 4. | Ремонт тротуаров, в том числе: |  | 285,98 | 0 | 0 | 285,98 |
| 4.1 | Ремонт тротуара по ул. Ленинградская в районе дома №5 |  | 285,98 | 0 | 0 | 285,98 |
|  | Итого: |  | 35 385,002 | 32 000,0 | 1 683,90 | 1 701,102 |

Приложение 8

Подпрограммы 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области»   на 2016-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет (предполагаемый) | Городской бюджет (софинанстрование) | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 1,68 км | 23401,588 | 20660,0 | 2553,482 | 188,106 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная от дома № 49 до дома № 184 | 0,44км | 4663,022 | 4141,19 | 511,832 | 0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя | 0,48км | 4709,869 | 4191,784 | 518,085 | 0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная от ул. Ленинградская до ул. Куйбышева | 0,34км | 6520,754 | 5803,471 | 717,283 | 0 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Малиновского от ул. Косогорная до ул. Бережкова | 0,42 км | 6625,844 | 5729,587 | 708,151 | 188,106 |
| 1.5 | Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов по ул. Революци-онная,18б, ул. Неверова,20, ул. Ленинградская,7, ул. Куйбышева,3 ул. Куйбышева,5 | 5 шт. | 892,099 | 793,968 | 98,131 | 0 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 5 шт. | 3000,0 | 2670,0 | 330,0 | 0 |
| 3. | Ремонт грунтовых дорог | 0,85 км | 3000,0 | 2670,0 | 330,0 | 0 |
| 4. | Устройство водоотводных систем |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство водоотводной канавы по ул. Неверова |  | 1200,391 | 0 | 0 | 1200,391 |
| 5. | Ремонт тротуаров | 0,410 км | 2364,021 | 0 | 0 | 2364,021 |
| 5.1 | Ремонт тротуара по ул. Бережкова (четная сторона) от ул. Кооперативная до ул. Малиновского | 0,410 км | 2364,021 | 0 | 0 | 2364,021 |
| 6. | Разработка проекта организации дорожного движения городского округа Похвистнево |  | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 |
|  | Итого: |  | 34366,0 | 26000,0 | 3213,482 | 5152,518 |

Приложение 9

Подпрограммы 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области»   на 2016-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет (предполагаемый) | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 5,898 км | 57600,0 | 51264,0 | 6336,0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая от ул. Будённого до дома № 70 по ул. Полевая | 0,545км | 7000,0 | 6230,0 | 770,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная в пос. Октябрьский | 0,52 км | 5500,0 | 4895,0 | 605,0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Неверова от ул. Мира до ул. Похвистневская | 0,82 км | 9500,0 | 8455,0 | 1045,0 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко от ул. Мира до ул. Полевая | 0,3 км | 5 800,0 | 5162,0 | 638,0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Косогорная от ул. Мира до ул. Бережкова | 0,49км | 6500,0 | 5785,0 | 715,0 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей от ул. Косогорная до ул. Бережкова | 0,41 км | 12 800,0 | 11 980,8 | 819,2 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Малиновского от ул. Бережкова до дома №33 от ул. Мира до ул. Кооперативная | 0,61 км | 10 500,0 | 9345,0 | 1155,0 |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная, 111 (проезд к детской поликлинике) | 0,105 км | 2 600,0 | 2 314,0 | 286,0 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 5 шт. | 5000,0 | 4450,0 | 550,0 |
| 3. | Ремонт грунтовых дорог | 1,6 км | 5000,0 | 4450,0 | 550,0 |
| 4. | Развитие сетей уличного освещения городского округа, в том числе: |  | 1238,0 | 0 | 1238,0 |
| 4.1 | Проектирование и строительство участков сети уличного освещения по ул. Строителей от ул. Бережкова до дома №№43-49, ул. Железнодорожная дома №№17-21 |  | 1238,0 | 0 | 1238,0 |
|  | Итого: |  | 68838,0 | 60164,0 | 8674,0 |

Приложение 10                                                                                           к Подпрограмме 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет (предполагаемый) | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 6,71 км | 98 800,0 | 93 860,0 | 4 940,0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова от ул. Куйбышева до дома № 2А и ул. Ленинградская до ул. Гагарина | 0,39 | 4 200,0 | 3 990,0 | 210,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького, пер. Кошевого | 1,650 | 17 800,0 | 16 910,0 | 890,0 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная | 0,61 | 6 500,0 | 6 175,0 | 325,0 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ново-Полевая от ул. Буденного до ул. Тупиковая | 1,26 | 16 500,0 | 15 675,0 | 825,0 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Льва Толстого | 0,94 | 8 300,0 | 7 885,0 | 415,0 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тельмана | 1,19 | 14 500,0 | 13 775,0 | 725,0 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Газовиков от ул. Мира до ул. Кооперативная | 0,44 | 8 000,0 | 7 600,0 | 400,0 |
| 1.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Революционная (от здания Гимназии до ул. Главная), в том числе ремонт водопропускного сооружения, находящегося на данном участке дороги | 0,23 | 23 000,0 | 21 850,0 | 1 150,0 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 5 шт. | 3 000,0 | 2 850,0 | 150,0 |
| 3. | Ремонт тротуаров | 1,09 км | 2 434,0 | 0 | 2 434,0 |
| 3.1 | по ул. Революционная от ул. Ленинградская до дома № 105 | 0,950 | 1 584,0 | 0 | 1 584,0 |
| 3.2 | по ул. Ибряйкинская от ул. Мира до пер. 1-й Пролетарский | 0,14 | 850,0 | 0 | 850,0 |
| 5. | Ремонт грунтовых дорог | 2,6 км | 3 000,0 | 2 850,0 | 150,0 |
| 6. | Развитие сетей уличного освещения городского округа, в том числе: |  | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 |
| 6.1 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения по ул. Степная, 34; ул. Кутузова, 65; ул. Мичурина, 60 |  | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 |
|  | Итого: |  | 108 234,0 | 99 560,0 | 8 674,0 |