Приложение №2

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области»

на 2016-2028 годы

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы

(далее – Подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы. |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы | Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево. |
| Исполнители Подпрограммы | Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево, муниципальное бюджетное учреждение «Трансстройсервис». |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы 2: Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево. Задачи Подпрограммы 2: 1. Создание условий для массового отдыха населения. 2. Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территорий городского округа. 3. Обустройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста. 4. Привлечение жителей к участию в благоустройстве территории городского округа. 5. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, и спортивные площадки, малые архитектурные формы). 6. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения. 7. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов. 8. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших. 9. Улучшение санитарных условий проживания населения. 10. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево. 11. Выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2028 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | - Увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха. 2. Обеспечение выполнения воспроизводства зелёных насаждений путём замены старых, сухих, аварийно-опасных на новые виды и породы деревьев с коэффициентом не ниже 1,3. 3. Увеличение количества площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста. 4. Недопущение снижения доли улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию. 5. Недопущение снижения доли улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию. 6. Увеличение протяженности пешеходных ограждений, установленных на опасных участках улично-дорожной сети и вблизи школьных, дошкольных учреждений. 7. Снижение протяженности ограждений территорий кладбищ городского округа, требующих переноса, расширения, ремонта. 8. Обеспечение услугами бани жителей городского округа Похвистнево в количестве не менее 2870 посещений в год. 9. Снижение количества обращений граждан по вопросу безнадзорных животных. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 2 составит 911981,361 тыс. руб., из них: в 2016 году – 54355,327 тыс.руб.,из них: - городской бюджет – 54355,327 тыс.руб., в 2017 году – 51120,887 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 51120,887 тыс.руб., в 2018 году – 56584,14 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 56584,14 тыс.руб., в 2019 году – 59381,852 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 57697,683тыс.руб., - областной бюджет – 1684,169 тыс.руб., в 2020 году – 73273,975 тыс.руб.,из них: - городской бюджет – 72729,537 тыс.руб., -федеральный бюджет – 301,989 - областной бюджет – 242,449 тыс.руб., в 2021 году – 81956,352 тыс.руб.,из них: - городской бюджет – 81749,017 тыс.руб., - областной бюджет – 207,335 тыс.руб., в 2022 году – 89259,066 тыс.руб., из них: - областной бюджет – 629,283 тыс.руб., - городской бюджет – 88629,783 тыс.руб., в 2023 году – 121028,273 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 94947,105 тыс.руб., - областной бюджет – 26081,105 тыс.руб., в 2024 году – 119609,446 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 92609,592 тыс.руб., - областной бюджет – 26999,854 тыс.руб., в 2025 году – 95113,496 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 95113,496 тыс.руб., в 2026 году – 97040,502 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 97040,502 тыс.руб., в 2027-2028 годах – 12571,545 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 12571,545 тыс.руб. |
| Система организации контроля заходом реализации Подпрограммы | Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 2 осуществляет Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево. |

1.Характеристика проблемы

Подпрограмма 2 разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства городского округа Похвистнево, результаты которого выявили ряд проблем, решение которых, необходимо программными методами.

На плановом обслуживании состоит 124 км дорог и 23,9 км тротуаров. Учитывая, что уровень физического и морального износа дорожного покрытия дорог, проездов, пешеходных дорожек и тротуаров составляет от 50 до 80%, одной из основных задач Подпрограммы 2 является текущее содержание данных объектов.

Кроме содержания дорог, в Подпрограмме 2 учтены работы по текущему содержанию объектов, относящихся к элементам благоустройства. Это остановочные павильоны, площадки для отдыха, обочины, бортовые камни, озеленительные полосы, пешеходные переходы и ограждения, водоотводные системы, урны, инженерные сооружения (мосты, путепроводы), въездные указатели и дорожные знаки.

Для обеспечения комфортных условий для организации досуга, физического развития, травмобезопасности и укрепления здоровья детей необходима установка новых современных детских игровых площадок. В мероприятиях Подпрограммы 2 продолжены работы по установке таких площадок.

Для организации транспортного обслуживания населения необходимо решения вопроса по реализации схемы дислокации технических средств организации движения (установка дорожных знаков) по улицам городского округа в полном объеме. Одной из задач данной Подпрограммы 2 является улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, площадей составляет 94,9 км. Организация бесперебойного функционирования сетей уличного освещения является одной из важнейших задач органов местного самоуправления.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах черты городского округа составляет 1090385 кв.м, в том числе насаждений общего пользования (парки, скверы) – 54185кв.м. Площадь цветников и газонов составляет 1807,34 кв.м.

Городской округ Похвистнево является своеобразной зеленой зоной с элементами природного ландшафта, деревьями, кустарниками. Для содержания в надлежащем виде объектов озеленения в Подпрограмме 2 учтены мероприятия по текущему содержанию цветников и газонов, которое заключается в регулярном поливе и стрижке газонов, кустарников, посадке и уходе за цветниками и зелеными насаждениями. Так же в Подпрограмме 2 учтены мероприятия по устройству защитных полос, озеленению молоозеленных территорий городского округа, спиливание сухостойных и аварийно-опасных деревьев.

Одна из задач Подпрограммы 2 – создание условий для осуществления захоронений. Это благоустройство мест захоронения, включающее в себя содержание проездов к городским кладбищам в течение всего года, а в летний период проведение работ по уборке мусора, покосу травы, уборке и вывозу мусора с кладбищ. Так же оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить комфортные условия проживания граждан, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории городского округа Похвистнево.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 2

Цели Подпрограммы 2:

- обеспечение комфортных условий проживания граждан, улучшение санитарного содержания и экологического состояния территории городского округа;

- повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

Задачи Подпрограммы 2:

- создание условий для массового отдыха населения;

- озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территорий городского округа;

- обеспечение содержания, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства (парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки, дворовые территории, малые архитектурные формы, монументы и памятники);

- обустройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа;

- обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения, в том числе оплата за потребленную электроэнергию;

- привлечение жителей к участию в благоустройстве территории городского округа;

- создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших;

- улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов;

- улучшение санитарных условий проживания населения;

- выполнение мероприятий по контролю численности безнадзорных животных, обеспечение утилизации павших животных;

Подпрограмма 2 реализуется за период с 2016 по 2028 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограммой 2 предусматривается выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территории городского округа с использованием финансовых средств местного бюджета, перечень которых определен в Приложении №1 к настоящей Подпрограмме 2.

- Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

Для оценки эффективности реализации задач Подпрограммы 2 определены индикаторы (показатели) в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 2.

- Механизм реализации Подпрограммы 2

Исполнителем Подпрограммы 2 является Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее – ГУ ГКХ) и муниципальное бюджетное учреждение «Трансстройсервис».

В ходе реализации Подпрограммы 2 ГУ ГКХ обеспечивает мониторинг хода реализации Подпрограммы 2 на основе представленных им отчетов, ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям и дает оценку механизму её реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 2 и достижения целевых индикаторов.

Контроль за ходом реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы 2 осуществляет ГУ ГКХ, который представляет отчет об исполнении мероприятий в Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 позволит:

- обеспечить содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства;

- увеличить обеспеченность территории городского округа благоустроенными зелеными насаждениями общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов);

- увеличить количество площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- создать условия для обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения;

- обеспечить установки уличного освещения электрической энергией;

- выполнить мероприятия, обеспечивающие контроль за численностью безнадзорных животных.

ГУ ГКХ ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 2 за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 2, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 15.10.2013 №1574 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.