Приложение 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области»

на 2016-2028 годы

ПОДПРОГРАММА

«Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области»  на 2016-2028 годы

(далее – Подпрограмма 3)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы. |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы | Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево. |
| Исполнители Подпрограммы | Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево, муниципальное бюджетное учреждение «Трансстройсервис». |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели Подпрограммы 3: - Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения. - Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения. - Обеспечение надлежащего санитарного содержания территории городского округа Похвистнево. Задачи Подпрограммы 3: - ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов; - доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево до нормативных требований; - проведение просветительской работы с населением по вопросам обращения с отходами; - вовлечение населения, общественных организаций, учреждений, предприятий в принятии участия в мероприятиях по санитарной очистке территорий городского округа. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2028 годы |
| Важнейшие целевые (индикаторы) показатели Подпрограммы | - Обеспечение 100% вывоза отходов с несанкционированных мест их размещения. - Снижение доли мест временного хранения отходов, нуждающихся в ремонте (переоборудовании) в соответствии с нормативными требованиями. - Проведение ежегодных месячников по санитарной очистке территории города с привлечением предприятий, организаций. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Подпрограммы 3 составляет 50680,257 тыс. руб., в том числе: в 2016 году – 2157,568 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 2157,568 тыс.руб., в 2017 году – 1900,232 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 1900,232 тыс.руб., в 2018 году – 2471,036 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 2471,036 тыс.руб., в 2019 году – 3006,238 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 1771,238 тыс.руб., - областной бюджет – 1235,0 тыс.руб., в 2020 году – 331,998 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 331,998 тыс.руб., в 2021 году – 670,329 тыс.руб. - городской бюджет – 670,329 тыс.руб., в 2022 году – 14596,749 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 14596,749 тыс.руб., в 2023 году – 7903,586 тыс.руб., из них: - областной бюджет – 1150,0 тыс.руб., - городской бюджет – 6753,586 тыс.руб., в 2024 году – 8604,521 тыс.руб., из них: - областной бюджет – 600,0 тыс.руб., - городской бюджет – 8004,521 тыс.руб., в 2025 году – 4598,0 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 4598,0 тыс.руб., в 2026 году – 4444,0 тыс.руб., из них: - городской бюджет – 4444,0 тыс.руб., в 2027-2028 годах – 0 тыс.руб. |
| Система организации контроля заходом реализации Подпрограммы | Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 3 осуществляет Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево. |

1. Характеристика проблемы

Данная Подпрограмма разработана в соответствии с генеральной схемой очистки территории городского округа Похвистнево в целях комплексного решения задач по улучшению санитарного состояния и внешнего облика городского округа Похвистнево.

Анализ существующей ситуации в городском округе по обращению с отходами выявил следующие основные проблемы:

- наличие мест стихийного размещения отходов;

- наличие контейнерных площадок не соответствующих действующим требованиям (отсутствие ограждения, твердого покрытия и подъездов к ним).

На территории городского округа Похвистнево насчитывается 19 мест несанкционированного размещения строительного мусора и твердых бытовых отходов. Замусоренные участки площадью 9,8 тыс.кв.м располагаются на лесных массивах, водных ландшафтах, овражных комплексах и других озелененных пространствах. Они оказывают вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения городского округа. Объем вывозимых отходов с этих участков составляет от 450 до 1015 куб.м в год.

Всего на территории городского округа Похвистнево находится 158 контейнерных площадок, 111 из которых расположены в частном секторе. Из них 18 площадок имеют основание и ограждение, 18 – не имеют основание, но с ограждениями и 2 площадки имеют основание, но без ограждения. Из остальных 73 площадок, 30 - не имеют благоустройства (контейнеры установлены на землю), у 43 площадок благоустройство требует полного восстановления. Учитывая данную ситуацию и финансовые возможности городского бюджета, в мероприятиях Подпрограммы 3 учтены ремонтные работы 70 контейнерных площадок, расположенных в частном секторе.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 3

Целями Подпрограммы являются:

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения;

- Обеспечение надлежащего санитарного содержания территории городского округа Похвистнево.

Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивация техногенных массивов;

- доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево до нормативных требований;

- вовлечение населения, общественных организаций, учреждений, предприятий в принятии участия в мероприятиях по санитарной очистке территорий городского округа.

- проведение просветительской работы с населением по вопросам обращения с отходами.

Подпрограмма разработана на период с 2016 по 2028 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Подпрограммой 3 предусматривается выполнение природоохранных мероприятий за счет средств бюджета городского округа.

Перечень мероприятий определен в Приложении №1 к настоящей Подпрограмме.

- Показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

Для оценки эффективности реализации задач Подпрограммы 3 определены индикаторы (показатели) в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 3.

- Механизм реализации Подпрограммы 3

В ходе реализации Подпрограммы 3 Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее – ГУГКХ) обеспечивает мониторинг хода реализации Подпрограммы 3 на основе представленных им отчетов, ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям и дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 3 и достижения целевых индикаторов.

Исполнителями Подпрограммы 3 являются Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа, муниципальное бюджетное учреждение «Трансстройсервис».

Контроль за ходом реализации соответствующих ГУ ГКХ, которое представляет отчет об исполнении мероприятий в Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 позволит:

- уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания городских территорий;

- улучшить техническое и эксплуатационное состояние контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории городского округа Похвистнево.

ГУ ГКХ ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 3 за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 3, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 15.10.2013 №1574 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.