Приложение №1

к муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области»

на 2025-2028 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

(далее – Подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы |
| --- | --- |
| Разработчики Подпрограммы 1 | Администрация городского округа Похвистнево |
| Исполнители Подпрограммы 1 | Муниципальное казённое учреждение «Управление ГЖКХ» (далее – МКУ «Управление ГЖКХ». |
|  | Цель Подпрограммы 1: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети городского округа. Задачи Подпрограммы 1: 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём реконструкции, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей областного и городского бюджетов. 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа. 3. Устройство водоотводных систем. 4. Развитие сетей уличного освещения городского округа. |
| Сроки реализации Подпрограммы 1 | 2025-2028 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 1 | 1. Протяженность отремонтированных местных автомобильных дорог. 2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. 3. Протяженность отремонтированных (отсыпанных) грунтовых дорог. 4. Протяженность построенных водоотводных канав. 5. Протяженность построенных сетей уличного освещения. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составит 292147,435 тыс. руб., в том числе: в 2025 году–53363,761 тыс.руб., в т.ч.: - областной бюджет – 46340,519 тыс.руб. (предполагаемые средства), - городской бюджет –7023,242 тыс.руб., в 2026 году–51200,0 тыс.руб., в т.ч.: - областной бюджет – 45568,0 тыс.руб. (предполагаемые средства), - городской бюджет –5632,0 тыс.руб., в 2027 году–52727,3 тыс.руб., в т.ч.: - областной бюджет – 46927,3 тыс.руб. (предполагаемые средства), - городской бюджет – 5800,0 тыс.руб., в 2028 году–134856,374 тыс.руб., в т.ч.: - областной бюджет 113123,0 тыс.руб. (предполагаемые средства), - городской бюджет – 21733,374 тыс.руб. |
| Система организации контроля заходом реализации Подпрограммы | Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 1 осуществляет МКУ «Управление ГЖКХ». |

- Характеристика проблемы

Улично-дорожная сеть городского округа Похвистнево представляет собой единую систему транспорта и улиц общегородского значения, которые в увязке с планировочной структурой города и прилегающей к нему территории, обеспечивают удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, с автомобильными дорогами межмуниципального, областного и федерального назначения.

Но в целом техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим требованиям государственных стандартов и населения. Это аварийное состояние существующего асфальтобетонного покрытия, отсутствие у значительной части улиц твердого покрытия, отсутствие отвода ливневых вод, недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог городского округа составляет 156,5 км, из них 137,48 км – автомобильные дороги общего пользования местного значения и 19,02 км – внутриквартальные дороги и подъездные пути к дворовым территориям. Дороги с усовершенствованным покрытием составляют 64,636 км, из них 37,3 км нуждаются в ремонте. Протяженность дорог с твердым покрытием (песчано-гравийным и щебеночным) составляет 85,384 км, грунтовых – 6,48 км.

Водоотвод осуществляется открытым поверхностным способом, по водоотводным канавам, со сбросом водоотводную канаву. Общая протяженность системы водоотвода составляет 9,8 км, из которых 5,1 км не имеют обетонирования. Для соответствия современным государственным нормам и требованиям, а так же в связи с застройкой новых микрорайонов необходимо продолжить строительство системы водоотвода.

Общая протяженность тротуаров городского округа составляет 26,574 км, из них 10,17 км – нуждаются в ремонте. Кроме того, для обеспечения сети дорог городского округа пешеходными дорожками в полном объеме необходимо построить 17,57 км тротуаров.

На сети автомобильных дорог городского округа Похвистнево эксплуатируется 5 мостов, включая 3 железобетонных водопропускных моста, 2 пешеходных моста через Суходольный овраг. Проведенные обследования мостов показали, что несущие конструкции автодорожного моста через ливневый овраг, расположенный по ул. Революционной находятся в ограниченно работоспособном состоянии, тем самым создают опасность при передвижении грузовых автомобилей свыше 10 тонн. Экономически целесообразным является вариант замены существующих на новые  конструкции моста.

Для поддержания в рабочем состоянии улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры выполняются ремонтные работы, которые из года в год не однозначные, так как зависят от размера субсидий, выделенных из областного бюджета.  В ниже приведенной таблице показаны объемы работ,  выполненные за предыдущие 5 лет.

|  | Объемы выполненных работ по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| Ремонт асфальтобетонных дорог (км) | 7,6 | 1,56 | 2,069 | 0,749 | 1,56 |
| Ремонт грунтовых дорог (км) | 1,81 | 0 | 9,24 | 4,8 | 0,35 |

В связи с тем, что темпы износа превышают темпы их восстановления, значительная часть автомобильных дорог городского округа Похвистнево имеет высокую степень износа. Кроме того ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движении на дорогах городского округа.

Для приведения в соответствие параметров автомобильных дорог общего пользования к  потребностям участников дорожного движения необходимо ремонтировать порядка 4 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 5-6 км  грунтовых дорог ежегодно.  Кроме того, при наличии большой протяженности грунтовых дорог требуется асфальтирование не менее одной дороги в год.

Характеристика объектов и информация о финансовой потребности изложены в приложении №1 к настоящей Программе.

Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево» включает в себя комплекс мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация данных мероприятий направлена на улучшение состояния существующей улично-дорожной сети городского округа Похвистнево, а также развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 1

Цель. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств  улично-дородной сети городского округа.

Задачи:

- доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджета;

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа;

- устройство водоотводных систем;

- развитие сетей уличного освещения городского округа.

Подпрограмма 1 реализуется в один этап за период с 2025 по 2028 годы.

- Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограммой предусматривается выполнение комплекса мероприятий по развитию улично-дорожной территории городского округа с использованием финансовых средств местного бюджета, областного бюджета, которые является планируемыми.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 определен в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме 1.

4. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

Для оценки эффективности реализации задач Подпрограммы определены индикаторы (показатели) которые изложены  в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

5. Механизм реализации Подпрограммы 1

Исполнителем Подпрограммы 1 является МКУ «Управление ГЖКХ», которое ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям Подпрограммы 1, проводит мониторинг и дает оценку ее реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 1 и достижения целевых индикаторов.

Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 1 осуществляет МКУ «Управление ГЖКХ», которое представляет отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы 1 в Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево.

6. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации мероприятий Подпрограммы 1

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 должны обеспечить:

- ремонт дорог общего пользования порядка 14,505 км,

- ремонт тротуаров протяжённостью 0,65 км,

- ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям  в количестве 20 дворов,

- ремонт и отсыпку грунтовых дорог общей протяжённостью  3,7 км;

- ремонт водоотводных систем общей протяженностью 0,44 км;

- повысить эффективность бюджетных расходов;

- улучшить качество жизни населения городского округа Похвистнево.

МКУ «Управление ГЖКХ» ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 1 за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.