Информация о реализации на территории городского округа Похвистнево мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, запланированных на 2024 год в рамках мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707

С 2014 года на территории городского округа Похвистнево действует региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области (далее — программа). Согласно программы выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования и  фундаментов.

Всего с начала действия программы в городском округе Похвистнево, из 202 запланированных МКД, на сегодняшний день отремонтировано 116 МКД, что составляет 57 % от общего количества домов, включенных в  программу:

2 дома –     в 2014 году;

14 домов – в 2015 году;

21 дом –     в 2016 году;

11 домов – в 2017 году;

8 домов –   в 2018 году;

5 домов –   в 2019 году;

2 дома –     в 2020 году;

7 домoв –   в 2021 году;

16 домов – в 2022 году;

13 домов -  в 2023 году;

17 домов -  в 2024 году.

В ходе реализации программы в 2024 году проведен капитальный ремонт в 17 МКД (перечень прилагается) на сумму 36 838 769,81 рубля.

На 2025 год, согласно краткосрочного плана, запланировано выполнение капитального ремонта в 38 МКД (перечень прилагается).

В настоящее время работы по капитальному ремонту крыши выполнены на 90% в 4 МКД:

- ул. Газовиков, 13- внутридомовые инженерные системы;

- ул. Куйбышева, 5- внутридомовые инженерные системы;

- ул. Мира, 33- крыша;

- ул. Мира, 37- крыша.

Приступили к работам в 2 МКД: ул. Гагарина, 11 - внутридомовые инженерные системы; ул. Краснопутиловская, 11 - внутридомовые инженерные системы.

Основной проблемой в реализации программы капитального ремонта является сбор платежей с населения и как следствие финансирование программы. Собираемость взносов за капитальный ремонт по городскому округу Похвистнево составляет 91,24 %, т.е. из начисленных 275 млн. рублей с 2014 года оплачено 251 млн. рублей. Фонд недополучил 24 млн. рублей.