| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа от 24.10.2017

№ 1285

Руководствуясь постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и Уставом городского округа Похвистнево, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа от 24.10.2017 № 1285 (далее – Программа), следующие изменения:

  - По всему тексту Программы слова «2018-2023» заменить словами «2018-2026».

  - В паспорте программы «Сроки реализации программы» слова «2018-2023» заменить словами «2018-2026»

1.3.. Раздел «Финансирование программы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Финансирование программы и источники финансирования | Объем финансирования Программы по годам составит: Всего: 56065,6 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 4091,9 тыс.руб.; городской бюджет - 51973,7 тыс.руб. 2018 год – городской бюджет – 5498,20 тыс. руб.; 2019 год – городской бюджет – 4667,4 тыс. руб.; 2020 год – городской бюджет – 4373,9 тыс. руб.; областной бюджет – 201,9 тыс.руб.; 2021 год – городской бюджет – 4600,60 тыс. руб.; 2022 год – городской бюджет – 4509,00 тыс. руб.; 2023 год – городской бюджет – 6835,3 тыс. руб.; 2024 год – городской бюджет – 9446,2 тыс.руб.; областной бюджет – 1556 тыс.руб..; 2025 год – городской бюджет – 5655,7 тыс.руб.; областной бюджет – 1167 тыс.руб..; 2026 год – городской бюджет - 6387,4 тыс.руб.; областной бюджет – 1167 тыс.руб.. |
| --- | --- |

1.4. Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итого реализации Программы изложить согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий Программы изложить согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево и опубликовать в газете «Похвистневский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ГО и ЧС Администрации городского округа Похвистнево Каргина А.Н.

Глава городского округа                                                                   С.П. Попов

Кирдяшева О.А. 8(84656)22880

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Похвистнево

от «___»__________2024 г. №_____

Перечень

Целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1. | Снижение заболеваемости гемморагической лихорадкой (ГЛПС) | чел. | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Количество обученных и повысивших квалификацию специалистов по вопросам ГО и ЧС в УМЦ г.Самара и курсах ГО | чел | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Количество выпущенных листовок | шт. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 4. | Численность добровольной пожарной охраны (добровольных пожарных) | чел. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Количество обращений (звонков) в ЕДДС | шт. | 49700 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 46117 | 48000 | 48000 | 48000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации городского округа Похвистнево от" ___" _________ 2024 г.№ ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы " Защита населения и территории городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источник финанси-рования |  | Финансовые затраты на реализацию программных мероприятий по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ные за исполнение мероприя-тий | Примечание |
|  |  |  |  |  | Всего | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  |
| 1. | Оплата услуг по хранению противогазов |  | городской бюджет |  | 63,00 | 7,00 |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  | 7,00 | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 | Администрация городского округа |  |
| 2. | Содержание ЕДДС, в том числе |  | городской бюджет |  | 19995,00 | 2100,00 |  |  | 2200,00 |  | 1990,00 |  | 1800,00 |  |  | 1800,00 | 2905,00 |  | 2400,00 |  | 2400,00 |  | 2400,00 |  |  |
| 2.1. | Расходы по содержанию работников |  | городской бюджет |  | 19195,00 | 1700,00 |  |  | 1800,00 |  | 1990,00 |  | 1800,00 |  |  | 1800,00 | 2905,00 |  | 2400,00 |  | 2400,00 |  | 2400,00 | Администрация городского округа |  |
| 2.2. | Обеспечение мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", приобретение и установление терминала оповещения населения "Циттон" |  | городской бюджет |  | 800,00 | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа |  |
| 3. | Обучение в УМЦ по ГО и ЧС Самарской области руководителей, должностных лиц и работников Администрации городского округа |  | городской бюджет |  | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа |  |
| 4. | Обучение руководящего и КНС состава на курсах ГО (комплектования курсов ГО) в г.Похвистнево |  | городской бюджет |  | 60,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 | Администрация городского округа |  |
| 5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, в т.ч.: профилактические мероприятия по заболеваниям. |  | городской бюджет |  | 140,00 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | Администрация городского округа |  |
| 6. | Предупредительные мероприятия по предупреждению возникновения вспышек заболеваний |  | городской бюджет |  | 85,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | Администрация городского округа |  |
| 7. | Мероприятия по ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | городской бюджет |  | 123,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | Администрация городского округа |  |
| 8. | Создание чрезвычайных резервных финансовых, продовольственных, медицинских фондов и материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС на территории городского округа |  | городской бюджет |  | 727,80 | 200,00 |  |  | 90,80 |  | 15,00 |  | 100,00 |  |  | 22,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | Администрация городского округа |  |
| 9. | Проведение предупредительных мероприятий по профилактике заболевания населения геморологической лихорадкой с почечным синдромом (оплата услуг по барьерной обработке, дератизационные мероприятия) всего: в т.ч. |  | городской бюджет |  | 797,60 | 65,00 |  |  | 65,00 |  | 277,60 |  | 65,00 |  |  | 65,00 | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  | 65,00 | Администрация городского округа |  |
| 9.1. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по п.1+2+3+4+5+6+7+8+9: |  |  | городской бюджет |  | 22021,40 | 2540,00 |  |  | 2362,80 |  | 2289,60 |  | 1987,00 |  |  | 1894,00 | 2977,00 |  | 2657,00 |  | 2657,00 |  | 2657,00 |  |  |
| 10. |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа, в том числе: |  |  | 27170,50 | 2434,20 |  |  | 1754,60 |  | 1678,20 |  | 2013,60 |  |  | 2015,00 | 2992,70 |  | 7515,20 |  | 3315,70 |  | 4047,40 |  |  |
| 10.1. |  | изготовление листовок по пожарной безопасности | городской бюджет |  | 78,00 | 13,00 |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  | 13,00 |  | 13,00 | Администрация городского округа |  |
| 10.2. |  | оказание услуг по профилактике и тушению пожаров | городской бюджет |  | 2100,00 | 250,00 |  |  |  |  | 300,00 |  | 400,00 |  |  | 400,00 | 500,00 |  | 250,00 |  |  |  |  | Администрация городского округа | Постановление Администрации городского округа №719 от 11.05.2016 |
| 10.3. |  | оплата услуг привлеченного спецтранспорта | городской бюджет |  | 124,06 | 31,66 |  |  |  |  | 12,40 |  |  |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |  | Администрация городского округа |  |
| 10.4. |  | страхование спецтранспорта, прохождение и оформление технического осмотра | городской бюджет |  | 75,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |  | Администрация городского округа |  |
| 10.5. |  | Оснащение мест проживания многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, извещателями раннего обнаружения пожара |  |  | 59,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,20 |  |  |  |  | МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
| Итого по п.10.1+10.2.+10.3+10.4: |  |  | городской бюджет |  | 2436,26 | 319,66 |  |  | 0,00 |  | 312,40 |  | 413,00 |  |  | 478,00 | 500,00 |  | 387,20 |  | 13,00 |  | 13,00 | Администрация городского округа |  |
| 10.6 |  | обеспечение первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности в том числе: | городской бюджет |  | 24734,24 | 2114,54 |  |  | 1754,60 |  | 1365,80 |  | 1600,60 |  |  | 1537,00 | 2492,70 |  | 7128,00 |  | 3302,70 |  | 4034,40 |  |  |
| 10.6.1 |  | В образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа: |  |  | 23217,30 | 1666,20 |  |  | 1388,60 |  | 1151,20 |  | 1400,00 |  |  | 1400,00 | 2336,30 |  | 6836,00 |  | 3142,00 |  | 3897,00 |  |  |
| 10.6.1.1 |  | Установка противопожарных сертифицированных дверей и противопожарных люков, ведущих в чердачное помещение, дверей и доводчиков на путях эвакуации | городской бюджет |  | 296,50 | 89,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | 67,50 |  | 90,00 |  |  |  |  | МКУ "СЭЗиС"" | Предписание № 1/1/1 от 19.02.2021 № 2/1/2 от 19.02.2021, от 13.04.2021 ОНД и ПР по г.о.Похвистнево и м.р.Похвистневский и Камышлинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области |
| 10.6.1.2 |  | Испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных перекрытий учреждений образования, испытание наружных эвакуационных дверей | городской бюджет |  | 17,80 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,80 |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЭЗУО", МКУ "СЭЗиС" | Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме №390 от 25.04.2012. |
| 10.6.1.3. |  | испытание ограждения кровель (ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по ул.Революционная, 139, СП ЦДТ "Пируэт"ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по ул.Революционная, 109) | городской бюджет |  | 5,60 | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЭЗУО" | Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме №390 от 25.04.2012. |
| 10.6.1.4. |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания СП "Детский сад Лад" гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г.Похвистнево, ул. А.Васильева д.3 | городской бюджет |  | 42,00 | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГКХ | Предписание 27\1\1 от 12.05.2017 ОНДиПР по г.о.Похвистнево и м.р.Похвистневский |
| 10.6.1.5 |  | Огнезащитная обработка металлических конструкций СП "ДЮСШ" ГБОУ СОШ №1 (ул.Кооперативная, 188) | городской бюджет |  | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,00 | МКУ "Управление ГЖКХ" | Предписание №119/1/1-8 от 14.07.2010. Независимая оценка риска ООО «Аудит пожарной безопасности и энерго-сбережения» от 28.04.2012г. № 87/04-2012 |
| 10.6.1.6 |  | Замена линолеума и ремонт отделки путей эвакуации в зданиях учреждений образования | городской бюджет |  | 774,30 | 522,30 |  |  | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЭЗУО" | Предписание №119/1/1-8 от 14.07.2010. Независимая оценка риска ООО «Аудит пожарной безопасности и энерго-сбережения» от 28.04.2012г. № 87/04-2012 |
| 10.6.1.7. |  | Приведение внутренней деревянной лестницы до предела огнестойкости более R45 СП ДДТ «Пируэт" ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево | городской бюджет |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГКХ | Независимая оценка риска ООО «Аудит пож. безопасности и энергосбереже-ния» от 29.09.11 №171, |
| 10.6.1.8 |  | Ремонт и замена запорной арматуры внутреннего противопожарного водопровода в зданиях учреждений образования городского округа Похвистнево | городской бюджет |  | 80,00 |  |  |  | 10,00 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЭЗУО" | Постановление правительства РФ "О противопожарном режиме" №390 от 25.04.2012. Обеспечение работоспособности противопожарного водопровода. |
| 10.6.1.9 |  | Капитальный ремонт, ремонт систем АПС и "Стрелец мониторинг" в зданиях учреждений образования | городской бюджет |  | 1295,30 | 42,90 |  |  | 17,40 |  | 70,00 |  |  |  |  |  | 910,00 |  | 125,00 |  |  |  | 130,00 | МКУ "СЭЗУО", МКУ "СЭЗиС", МКУ "Управление ГЖКХ" | Постановление правительства РФ "О противопожарном режиме" №390 от 25.04.2012. Обеспечение работоспособности систем, Независимая оценка ООО "Аудит пожарной без-ти и энергосбережения от 06.09.20011№126. Постановление правительства РФ "О противопожарном режиме" № 1479 от 16.09.2020 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| 10.6.1.10 |  | Техническое обслуживание систем АПС в зданиях учреждений образования | городской бюджет |  | 1247,20 | 216,60 |  |  | 475,60 |  | 250,00 |  | 152,50 |  |  | 152,50 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЭЗУО" | Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" №390 от 25.04.2012 |
| 10.6.1.11. |  | Электроизмерительные работы (перезвонка сетей по всем образовательным учреждениям) | городской бюджет |  | 654,90 | 37,90 |  |  | 217,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 | МКУ "СЭЗУО", МКУ "СЭЗиС" | Правила устройства электроустановок Издание 7 утвержденные приказом Минэнерго РОССИИ от 08.07.2002 № 204 |
| 10.6.1.12. |  | Испытание пожарных лестниц, в том числе: | городской бюджет |  | 62,00 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | МКУ "СЭЗиС" | Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме №390 от 25.04.2012. |
| 10.6.1.12.1 |  | СП "Детский сад Лад" ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево по ул.А.Васильева, 3 | городской бюджет |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1.12.2 |  | СП "Детский сад Ручеек" ГБОУ СОШ № 1 г.Похвистнево по ул.Губкина, 25 | городской бюджет |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1.12.3 |  | СП "Детский Сад Журавушка" ГБОУ СОШ № 1г.Похвистнево по ул.Революционная, 103 | городской бюджет |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1.12.4 |  | СП "Детский сад Умка" ГБОУ СОШ № 1 г.Похвистнево по ул.Краснопутиловская,6, ГБОУ СОШ № 3 г.Похвистнево по ул.Мира, 22 | городской бюджет |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1.13. |  | Выполнение мероприятий по установке оборудования для передачи сигнала срабатывания пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (СП "Детский сад Василек" ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, СП "Детский сад Лад" ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево) | городской бюджет |  | 160,40 | 135,40 |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЭЗУО" | ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| 10.6.1.14 |  | Техническое обслуживание систем Стрелец-Мониторинг на объектах учреждений образования городского округа Похвистнево Самарской области. | городской бюджет |  | 9692,70 | 396,50 |  |  | 478,00 |  | 524,20 |  | 847,50 |  |  | 847,50 | 1349,00 |  | 1750,00 |  | 1750,00 |  | 1750,00 | МКУ "СЭЗУО", МКУ "СЭЗиС" | ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| 10.6.1.15. |  | Огнезащитная обработка деревянных консрукций, в том числе : | городской бюджет |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 220,00 |  |  | 65,00 |  | 75,00 |  | 80,00 | ГУ ГКХ, МКУ "Управление ГЖКХ" | Постановление правительства РФ "О противопожарном режиме" №390 от 25.04.2012, предписание ОНДиПР №40\1\1 от 29.06.2017 |
|  |  | СП "Детский сад Ручеек" ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | городской бюджет |  | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП "Детский сад Журавушка" ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, СП "Детский сад Солнышко" ГБОУ СОШ №3 по ул.Жуковского, 16 | городской бюджет |  | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБОУ СОШ пос.Октябрьский, СП "Детский сад Василек" ГБОУ СОШ пос.Октябрьский, СП "Детский сад Умка" ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | городской бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по ул.Революционная, 139, ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по ул.А.Васильева, 5, СП "Детский сад Лучики" ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево, СП ЦДТ "Пируэт" ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по ул.Революционная, 109 | городской бюджет |  | 315,80 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 115,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1.16. |  | ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево по ул.Бугурусланская, 11, ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево по ул.Бугурусланская, 15, СП "Детский сад Улыбка" ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево, СП "Детский сад Аленушка" ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево по ул.Полевая,23, СП "Детский сад Планета детства" | городской бюджет |  | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,00 |  |  | 65,00 |  | 75,00 |  | 80,00 |  |  |
|  |  | Проектирование объекта «Капитальный ремонт систем АПС в образовательных учреждениях» | городской бюджет |  | 1175,00 | 0,00 |  |  | 95,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  |  | 180,00 | 0,00 |  | 300,00 |  | 150,00 |  | 250,00 | ГУ ГКХ, МКУ "Управление ГЖКХ" | . ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  |  | СП "Детский сад Сказка" ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево, ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по ул.Революционная, 139 |  |  | 95,00 |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГКХ, МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
|  |  | ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по ул.Революционная, 139, СП ЦДТ "Пируэт" ГБОУ гимназия им. С.В.Байментова города Похвистнево по ул.Революционная, 109 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  | МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
|  |  | ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево, ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
| 10.6.1.17. |  | СП "Детский сад Улыбка" ГБОУ ООШ № 4 города Похвистнево, ГБОУ ООШ № 4, ул.Бугурусланская,11, СП "ДЮСШ" ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево по ул.Кооперативная, 188, ГБОУ СОШ пос.Октябрьский по ул.Кооперативная, 14, СП "Детский сад Василек" ГБОУ СОШ пос.Октябрьский по ул.Ленина, 1 |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 | МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
|  |  | ГБОУ СОШ пос.Октябрьский, СП "Детский сад Василек" ГБОУ СОШ пос.Октябрьский, ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево по ул.Бугурусланская, 11, ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево по ул.Бугурусланская, 15 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГКХ |  |
|  |  | ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, СП ЦДТ "Пируэт" ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по ул.Революционная, 109, СП "Детский сад Улыбка" ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево, СП "Детский сад Аленушка" ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево по ул.Полевая, 23 |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГКХ |  |
|  |  | СП "Детский сад Лучики" ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево, СП "ДЮСШ" ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево по ул.Кооперативная, 188, СП "ДЮСШ" ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево по ул.Кооперативная, 25, СП "Детский сад Солнышко" ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево по ул.Жуковского, 16 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГКХ |  |
|  |  | Замена систем противопожарной безопасности в образовательных организациях со сроком службы 10 и более лет |  |  | 6690,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 4356,00 |  | 1167,00 |  | 1167,00 | ГУ ГКХ | ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6.1.17.1 |  | СП "Детский сад Журавушка" ГБОУ СОШ № 1, СП "Лучики" | местный бюджет |  | 2800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,00 |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1556,00 |  |  |  |  |  | областной бюджет |
| 10.6.1.17.2 |  | ГБОУ СОШ № 1 | областной бюджет |  | 1167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1167,00 |  |  |  |  |
| 10.6.1.17.3 |  | ГБОУ гимназия им. С.В.Байментова города Похвистнево, ГБОУ СОШ № 7 | областной бюджет |  | 1167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1167,00 |  |  |
| 10.6.1.18. |  | Независимая оценка пожарного риска СП "Детский сад Лад" ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г.Похвистнево, ул.А.Васильева, д.3 | городской бюджет |  | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГКХ | ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6.1.19. |  | Устройство запасных эвакуационных выходов со второго этажа с заменой существующих лестниц на лестницы, отвечающие требованиям пожарной безопасности: ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево ул.А.Васильева, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
| 10.6.1.20. |  | Устройство запасных эвакуационных выходов со второго этажа с заменой существующих лестниц на лестницы, отвечающие требованиям пожарной безопасности: СП "Детский сад "Сказка" ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
| 10.6.1.21 |  | Устройство второго запасного эвакуационного выхода со второго этажа с устройством лестницы, отвечающей требованиям пожарной безопасности СП "детский сад Лучики" ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
| 10.6.2. |  | УДО "Детская школа искусств", в том числе: | городской бюджет |  | 51,10 | 12,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,70 |  |  | 0,00 | 36,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | УДО "Детская школа искусств" | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6.2.1. |  | Эксплуатационное испытание наружной эвакуационной металлической лестницы | городской бюджет |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  | УДО "Детская школа искусств" | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6.2.2. |  | Замена огнетушителей (10 шт.) | городской бюджет |  | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО "Детская школа искусств" | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6.2.3. |  | Заправка огнетушителей (10 шт.) | городской бюджет |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  | УДО "Детская школа искусств" | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6.2.4 |  | Огнезащитная обработка деревняных конструкций | городской бюджет |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | УДО "Детская школа искусств" |  |
| 10.6.2.5. |  | Обучение специалистов по противопожарной безопасности | городской бюджет |  | 4,70 | 2,00 |  |  |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УДО "Детская школа искусств" | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6.3. |  | В муниципальных учреждениях культуры: | городской бюджет |  | 931,64 | 301,44 |  |  | 196,00 |  | 124,00 |  | 112,60 |  |  | 109,00 | 94,60 |  | 292,00 |  | 160,70 |  | 137,40 |  |  |
| 10.6.3.1. |  | Обеспечение пожарной безопасности объектов МБУК "ЦБС г.о.Похвистнево", в том числе: | городской бюджет |  | 25,30 | 7,80 |  |  | 1,00 |  | 9,70 |  | 5,80 |  |  | 1,00 | 0,00 |  | 17,00 |  | 12,70 |  | 0,00 | МБУК " ЦБС г.о.Похвистне-во" | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6.3.1.1. |  | Приобретение первичных средств пожаротушения, знаков противопожарной безопасности, огнетушителей | городской бюджет |  | 13,20 | 0,50 |  |  | 1,00 |  | 9,70 |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  | 12,70 |  |  | МБУК " ЦБС г.о.Похвистне-во" |  |
| 10.6.3.1.2. |  | Обучение специалистов по противопожарной безопасности | городской бюджет |  | 9,60 | 4,80 |  |  |  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | МБУК " ЦБС г.о.Похвистне-во" |  |
| 10.6.3.1.3. |  | Изготовление "Плана эвакуации людей в случае пожара" | городской бюджет |  | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК " ЦБС г.о.Похвистне-во" |  |
| 10.6.3.2. |  | Обеспечение пожарной безопасности объектов МБУК "Дом ремесел", в том числе: | городской бюджет |  | 164,20 | 37,00 |  |  | 37,00 |  | 26,00 |  | 22,00 |  |  | 22,00 | 20,20 |  | 30,80 |  | 25,80 |  | 25,80 | МБУК " Дом ремесел" |  |
| 10.6.3.2.1 |  | Огнезащитная обработка сгораемых конструкций (корпус №2) | городской бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК " Дом ремесел" |  |
| 10.6.3.2.2. |  | Обслуживание пожарной сигнализации (корпус №1; №2) | городской бюджет |  | 110,20 | 18,00 |  |  | 18,00 |  | 22,00 |  | 18,00 |  |  | 18,00 | 16,20 |  | 21,60 |  | 21,60 |  | 21,60 | МБУК " Дом ремесел" |  |
| 10.6.3.2.3. |  | Проверка и испытание кранов внутреннего противопожарного водопровода (корпус №2) | городской бюджет |  | 24,00 | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 4,00 |  | 4,00 |  |  | 4,00 | 4,00 |  | 4,20 |  | 4,20 |  | 4,20 | МБУК " Дом ремесел" |  |
| 10.6.3.2.4. |  | Испытание наружной пожарной лестницы (корпус №1) | городской бюджет |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | МБУК " Дом ремесел" |  |
| 10.6.3.2.5 |  | Приобретение огнетушителей (корпус №1; №2) | городской бюджет |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК " Дом ремесел" |  |
| 10.6.3.2.6. |  | Обучение специалистов по противопожарной безопасности | городской бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК " Дом ремесел" |  |
| 10.6.3.3. |  | Обеспечение пожарной безопасности объектов МБУК "ТТО "САД", в том числе: | городской бюджет |  | 197,50 | 20,00 |  |  | 90,00 |  | 28,30 |  | 24,80 |  |  | 26,00 | 14,40 |  | 244,20 |  | 122,20 |  | 111,60 |  |  |
| 10.6.3.3.1 |  | Огнезащитная обработка сценического оборудования (пропитка одежды сцены) МБУК "ТТО "САД" | городской бюджет |  | 53,20 |  |  |  | 53,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,20 |  |  |  |  | МБУК " ТТО " САД" |  |
| 10.6.3.3.2 |  | Проверка внутренних пожарных кранов, пожарного гидранта, пожарных шлангов | городской бюджет |  | 38,80 | 5,80 |  |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  |  | 6,60 | 8,40 |  | 7,10 |  | 7,10 |  | 7,40 | МБУК " ТТО " САД" г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.3.3.3. |  | Перезарядка и приобретение огнетушителей МБУК "ТТО "САД" | городской бюджет |  | 6,70 |  |  |  |  |  | 3,00 |  | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  | МБУК "ТТО САД., г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.3.3.4. |  | Обслуживание пожарной сигнализации МБУК "ТТО САД" | городской бюджет |  | 80,20 | 14,20 |  |  | 16,80 |  | 19,30 |  | 12,80 |  |  | 17,10 |  |  | 21,90 |  | 21,90 |  | 21,90 | МБУК "ТТО САД., г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.3.3.5. |  | Испытание наружных пожарных лестниц МБУК "ТТО "САД" | городской бюджет |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | МБУК "ТТО САД" г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.3.3.6. |  | Работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и проверка огнезадерживающих устройств, заслонок, шиберов и клапанов автоматических устройств | городской бюджет |  | 6,60 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 2,30 |  |  | 2,30 |  |  | 2,60 |  | 2,70 |  | 2,70 | МБУК "ТТО САД" г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.3.3.7 |  | Электроизмерительные работы (подвал, сухое помещение и контрур (крыша) МБУК "ТТО "Сад" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,40 |  | 57,10 |  | 52,10 |  |  |
| 10.6.3.3.8. |  | Ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной бедопасности и пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 26,00 |  | 26,50 |  | 27,50 |  |  |
| 10.6.3.4. |  | Обеспечение пожарной безопасности объектов МБУК "ДК" г.о.Похвистнево", в том числе: | городской бюджет |  | 544,64 | 236,64 |  |  | 68,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  | 60,00 | 60,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10.6.3.4.1. |  | Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по инфекциям, переносимым клещами парк на ул. Комсомольская, парк "Юбилейный" на ул. Косогорная | городской бюджет |  | 360,00 | 60,00 |  |  | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  | МБУК " ДК"г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.3.4.2. |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МБУК " ДК"г.о.Похвистнево" | городской бюджет |  | 169,14 | 169,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК " ДК"г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.3.4.3. |  | перезарядка огнетушителей | городской бюджет |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК " ДК"г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.3.4.4. |  | Работы по испытанию ограждения кровли здания МБУК "ДК" г.о.Похвистнево" | городской бюджет |  | 7,50 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК " ДК"г.о.Похвистнево |  |
| 10.6.4. |  | В учреждениях молодежной политики: | городской бюджет |  | 165,18 | 39,10 |  |  | 25,28 |  | 22,10 |  | 25,30 |  |  | 28,00 | 25,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10.6.4.1 |  | Обучение специалистов по гражданской обороне и противопожарной безопасности | городской бюджет |  | 3,80 | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "ДМО" |  |
| 10.6.4.2 |  | Обслуживание пожарной сигнализации МБУ "ДМО" | городской бюджет |  | 144,98 | 20,90 |  |  | 23,28 |  | 22,10 |  | 25,30 |  |  | 28,00 | 25,40 |  |  |  |  |  |  | МБУ "ДМО" |  |
| 10.6.4.3. |  | Разработка поэтажных фотолюминесцентных планов эвакуации. | городской бюджет |  | 8,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "ДМО" |  |
| 10.6.4.4. |  | Приобретение огнетушителей ОП-5 МБУ "ДМО" | городской бюджет |  | 6,40 | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "ДМО" |  |
| 10.6.4.5. |  | Перезарядка огнетушителей МБУ "ДМО" | городской бюджет |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "ДМО" |  |
| 10.6.5 |  | В учреждениях физической культуры и спорта: | городской бюджет |  | 184,10 | 18,60 |  |  | 37,00 |  | 68,50 |  | 60,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | МБУ "Спортивные сооружения" |  |
| 10.6.5.1. |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкцийздания стадиона в г.Похвистнево | городской бюджет |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "Спортивные сооружения" |  |
| 10.6.5.2. |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкцийздания спортивного корпуса по ул.Куйбышева, д.7 | городской бюджет |  | 68,50 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "Спортивные сооружения" |  |
| 10.6.5.3 |  | Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по инфекциям, переносимым клещами стадиона "Нефтяник" | городской бюджет |  | 55,60 | 18,60 |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.6. |  | В административных зданиях городского округа Похвистнево: | городской бюджет |  | 184,92 | 77,20 |  |  | 107,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | МКУ "Служба эксплуатации зданий и сооружений" |  |
| 10.6.6.1 |  | установка пожарной сигнализаци гаража | городской бюджет |  | 40,88 |  |  |  | 40,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Служба эксплуатации зданий и сооружений" |  |
| 10.6.6.2. |  | обслуживание пожарной сигнализации |  |  | 42,84 |  |  |  | 42,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Служба эксплуатации зданий и сооружений" |  |
| 10.6.6.3. |  | приобретение огнетушителей, рукавов и информационных знаков | городской бюджет |  | 101,20 | 77,20 |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Служба эксплуатации зданий и сооружений" |  |
| 10.6.6.4. |  | Капитальный ремонт систем АПС в зданиях Администрации города по ул.Лермонтова, 16, ул.Куйбышева,11 | городской бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Управление ГЖКХ" |  |
| 11. |  | Оказание финансовой поддержки семьям, пострадавшим от пожаров в виде единовременной денежной выплаты погарельцам | городской бюджет |  | 390,00 | 30,00 |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 | 10,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | Администрация городского округа |  |
| 12. |  | Расходы по содержанию специалиста по ГО и ЧС | городской бюджет |  | 3507,60 | 494,00 |  |  | 500,00 |  | 558,00 |  | 550,00 |  |  | 550,00 | 855,60 |  | 780,00 |  | 800,00 |  | 800,00 | Администрация городского округа |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 56065,60 | 5498,20 |  |  | 4667,40 |  | 4575,80 |  | 4600,60 |  |  | 4509,00 | 6835,30 |  | 11002,20 |  | 6822,70 |  | 7554,40 |  | Постановление Администрации городского округа Похвистнево от 16.02.2015 №139 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 4091,90 |  |  |  |  |  | 201,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1556,00 |  | 1167,00 |  | 1167,00 |  |  |
|  |  |  | городской бюджет |  | 51973,70 | 5498,20 |  |  | 4667,40 |  | 4373,90 |  | 4600,60 |  |  | 4509,00 | 6835,30 |  | 9446,20 |  | 5655,70 |  | 6387,40 |  |  |