Приложение № 2

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт образовательных учреждений

городского округа Похвистнево до 2028 года»

**Перечень**

мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт образовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2028 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Итого, тыс. руб. | Реализация программных мероприятий по годам,  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | Исполнитель |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Капитальный  ремонт здания по адресу ул. Полевая, 57 в городском округе Похвистнево Самарской области, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 100387,0  15058,0  85329,0 | -  -  - | 59972,8  8995,9  50976,9 | 40414,2  6062,1  34352,1 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 2. | Капитальный  ремонт помещений под размещение ФАП в здании ГБОУ ООШ № 4, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 837,5  837,5  - | 837,5  837,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 3. | Ремонт отопления ГБОУ СОШ № 7, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 94,3  94,3  - | 94,3  94,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 4. | Ремонт кровли ГБОУ СОШ № 3 (средства АО Самаранефтегаз»), в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 1000,0  1000,0  - | 1000,0  1000,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 5. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, 57 в городском округе Похвистнево Самарской области», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 396,3  396,3  - | 189,5  189,5  - | 183,4  183,4  - | 23,4  23,4  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 6. | Проведение проектно-обследовательских работ по объекту: «Обследование технического состояния строительных конструкций зданий ГБОУ СОШ № 1, № 3, № 7 с составлением ведомости дефектов и повреждений», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 99,8  99,8  - | 99,8  99,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗУО» |
| 7. | Оказание услуг по проектированию молниезащиты зданий детских садов города Похвистнево, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 113,5  113,5  - | -  -  - | -  -  - | 113,5  113,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗУО» |
| 8. | Молниезащита по объекту: СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ № 7 по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Неверова, 26, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 422,4  422,4  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 422,4  422,4  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 9. | Молниезащита по объекту: СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 20, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 1486,8  1486,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 743,4  743,4  - | 743,4  743,4  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 10. | Проектирование молниезащиты зданий детских садов в городском округе Похвистнево, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 217,0  217,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 217,0  217,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 11. | Устранение предписаний пожарного надзорного органа в здании СП «Детский сад «Лад» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 193,0  193,0  - | -  -  - | -  -  - | 193,0  193,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗУО» |
| 12. | Оснащение щитов пиростикерами (автономными установками пожаротушения) в СП «Детский сад «Лад» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова, СП «Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ № 7, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 70,0  70,0  - | -  -  - | -  -  - | 70,0  70,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗУО» |
| 13. | Установка редукторов давления воды в систему горячего водоснабжения в здании СП «Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево по адресу: ул. Косогорная, д.28, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 62,8  62,8  - | -  -  - | -  -  - | 62,8  62,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 14. | Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет  - федеральный  бюджет | 256322,5  12816,1  149108,3  94398,1 | -  -  -  - | -  -  -  - | 55515,8  2775,8  18459,0  34281,0 | 200806,7  10040,3  130649,3  60117,1 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 15. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 99,0  99,0  - | -  -  - | -  -  - | 99,0  99,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 16. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 94,6  94,6  - | -  -  - | -  -  - | 94,6  94,6  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 17. | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 206,9  206,9  - | -  -  - | -  -  - | 84,4  84,4  - | 122,5  122,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 18. | Проведение первичной технической инвентаризации и подготовка технического плана по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 123,9  123,9  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 123,9  123,9  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 19. | Устройство спортивного городка с полосой препятствий на территории ГБОУ СОШ и игровой зоны на территории структурного подразделения детский сад «Василек» пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 1000,0  1000,0  - | -  -  - | -  -  - | 1000,0  1000,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 20. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт помещений в целях создания мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в существующем дошкольном образовательном учреждении СП "Детский сад "Сказка" ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова" в городском округе Похвистнево", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 12,0  12,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 12,0  12,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 21. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт кровли здания ГБОУ СОШ № 3 по адресу: Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Мира, 22», в т. ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 12,0  12,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 12,0  12,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 22. | Внесение изменений в проектную документацию объекта "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 100,0  100,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 100,0  100,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 23. | Инженерно-геологические изыскания по объекту "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 100,0  100,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 100,0  100,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 24. | Устранение дефектов кровли по объекту: "Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, д. 57 в городском округе Похвистнево Самарской области", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 2781,3  2781,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1847,9  1847,9  - | 933,4  933,4  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 25. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево, занимаемое детским садом «Крепыш», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 39,5  39,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 39,5  39,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 26. | Диагностика и проверка работоспособности электрооборудования на объекте "Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, д. 57 в городском округе Похвистнево Самарской области", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 60,3  60,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 60,3  60,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 27. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево" - повтор в части внесения изменений, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 243,3  243,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 243,3  243,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 28. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 110,7  110,7  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 110,7  110,7  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 29. | Поставка и монтаж оборудования для объекта «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 8110,0  356,9  7753,1 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 8110,0  356,9  7753,1 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗУО» |
| 30. | Проведение мероприятия по оснащению основными средствами обучения и воспитания здания по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево, занимаемое детским садом «Крепыш», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 5737,4  267,4  5470,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 5737,4  267,4  5470,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 31. | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара к детскому саду "Крепыш" по адресу: ул. Полевая,57 в г.о. Похвистнево, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 70,2  70,2  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 70,2  70,2  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 32. | Оснащение основными средствами и материальными запасами здания (помещений) СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20, пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 1017,6  47,4  970,2 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1017,6  47,4  970,2 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗУО» |
| 33. | Капитальный ремонт здания (помещений) СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20, пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, и благоустройство прилегающей к зданию территории, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 1311,1  61,1  1250,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1311,1  61,1  1250,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 34. | Ремонт кабинетов для организации мини кванториума в здании ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 494,0  494,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 494,0  494,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 35. | Ремонт системы теплоснабжения в здании СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 6, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 63,3  63,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 63,3  63,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 36. | Буквы из пластика 5 мм + защитный слой (Детский сад «Крепыш»), в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 16,3  16,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 16,3  16,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 37. | Оплата консультационных услуг по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т. ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 107,0  107,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 107,0  107,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 38. | Монтаж устройства молниезащиты зданий детских садов, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 255,0  255,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 255,0  255,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 39. | Поставка оборудования для пищеблока для ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, расположенного по адресу: г. о. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 38,8  38,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 38,8  38,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗУО» |
| 40. | Устройство молниезащиты здания СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 6, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 358,8  358,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 358,8  358,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 41. | Устройство водоснабжения здания СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №1 по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Кооперативная,25, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 75,1  75,1  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 75,1  75,1  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 42. | Проведение ремонтных работ в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 499,0  499,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 499,0  499,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 43. | Оснащение в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (мебель), в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 410,0  410,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 410,0  410,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗУО» |
| 44. | Оснащение в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (доски), в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 49,0  49,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 49,0  49,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗиС» |
| 45. | Ремонт участка ограждения территории ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево  - городской бюджет  - областной бюджет | 28,5  28,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 28,5  28,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 46. | Проведение проверки сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории» (Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22), в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 28,8  28,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 28,8  28,8  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 47. | Капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории (Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22), в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 11176,5  1676,5  9500,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 11176,5  1676,5  9500,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 48. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г.о Похвистнево, ул. Гагарина, 20", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 9200,0  9200,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 4600,0  4600,0  - | 4600,0  4600,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 49. | Оснащение зданий учреждений образования городского округа Похвистнево Самарской области техническими средствами комплексной безопасности (монтаж СОУЭ и СКУД), в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 1658,8  248,8  1410,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1658,8  248,8  1410,0 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗиС» |
| 50. | Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Гагарина, 20", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 293,0  293,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 293,0  293,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 51. | Устройство молниезащиты здания СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Революционная,103, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 446,3  446,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 446,3  446,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 52. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 599,9  599,9  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 599,9  599,9  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 53. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 87,0  87,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 87,0  87,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 54. | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости объекта"Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории» », в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 69,2  69,2  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 69,2  69,2  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 55. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт помещений пищеблоков в образовательных организациях г. о. Похвистнево», в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 156,5  156,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 156,5  156,5  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 56. | Проведение ремонтных работ в кабинетах №202, 203, 311, 311а в здании ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево под размещение центра естественнонаучной и технологической направленности "Точка Роста" по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Лермонтова,18, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 1545,6  1545,6  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1545,6  1545,6  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 57. | Ремонт фасада здания Гимназии им.С.В.Байменова города Похвистнево, по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139", в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 438,0  438,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 438,0  438,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 58. | Приобретение проточного водонагревателя для СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево ул. Жуковского, 16, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 45,6  45,6  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 45,6  45,6  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗиС» |
| 59. | Оснащение кабинетов для создания центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в здании ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 18, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 743,3  743,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 743,3  743,3  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «СЭЗиС» |
| 60. | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 30343,53  4551,53  25792,0 | - | - | - | - | - | - | - | 18823,53  2823,53  16000,0 | 11520  1728  9792 | - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 61 | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная,139, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 5538,8  830,8  4708 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5538,8  830,8  4708 |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 62. | Капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций г.о. Похвистнево, в т. ч.;  - городской бюджет  - областной бюджет | 6784,25  2356,95  4427,3 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 2708,4  930,4  1778,0 | 860  301  559 | 2342,0  819,7  1522,3 | 873,85  305,85  568,0 |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 63. | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания СП Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная,103, а также по благоустройству прилегающей территории, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 2870,5  320,5  2550,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2870,5  320,5  2550,0 |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 64. | Техническое обследование и проектирование капитального ремонта кровли корпуса №2 ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 280,0  280,0  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 280,0  280,0  - | -  -  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 65. | Капитальный ремонт кровли корпуса №2 ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139, в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 2235,2  2235,2  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 2235,2  2235,2  - | -  -  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 66. | Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных организаций городского округа Похвистнево Самарской области , в т.ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 2964,5  1037,6  1926,9 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1984,6  694,6  1290,0 | 910,0  318,5  591,5 | 69,9  24,5  45,4 |  |  |  | МКУ «СЭЗиС» |
| 67. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево, расположенного по адресу: г.Похвистнево, ул.Мира, 22, а также по благоустройству прилегающей территории, в .ч.:  - городской бюджет  -областной бюджет | 599,9  599,9  - | - | - | - | - | - | - | - | 599,9  599,9  - | - | - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 68. | Оснащение кабинетов в зданиях ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево и ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о. Похвистнево для размещения центров «Точка Роста», в т.ч.:  - городской бюджет  -областной бюджет | 324,4  324,4  - | - | - | - | - | - | - | - | 324,4  324,4  - | - | - |  |  |  | МКУ «СЭЗиС» |
| 69. | Проведение экспертизы сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания СП Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная, 103, а также по благоустройству прилегающей территории  - городской бюджет  - областной бюджет | 30,1  30,1  - | - | - | - | - | - | - | - | 30,1  30,1  - | - | - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 70. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по объекту «Капитальный ремонт кровли корпуса №2 ГБОУ гимназия им. С. В. Байменова города Похвистнево по адресу г. Похвистнево, ул. Революционная,139» в т.ч.:  -городской бюджет  - областной бюджет | 53,1  53,1 |  |  |  |  |  |  |  | 53,1  53,1 |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 71 | Проведение ремонтных работ в кабинетах здания ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево под размещение центра естественнонаучной и технологической направленности « Точка Роста» по адресу: Самарская область, г.о. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д.14  - городской бюджет  - областной бюджет | 200  200  - |  |  |  |  |  |  |  | 200,0  200  - |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 72 | Проведение ремонтных работ в кабинетах №30 и №33 здания ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево под размещение центра естественнонаучной и технологической направленности « Точка Роста» по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, д.1а  - городской бюджет  - областной бюджет | 200  200  - |  |  |  |  |  |  |  | 200,0  200,0  - |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 73 | Проведение ремонтных работ в кабинетах здания ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево под размещение центра естественнонаучной и технологической направленности « Точка Роста» по адресу: Самарская область, г.о. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д.14 (замена оконных блоков)  - городской бюджет  - областной бюджет | 153,4  153,4  - |  |  |  |  |  |  |  | 153,4  153,4  - |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 74 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ объекта «Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории  - городской бюджет  - областной бюджет | 67,8  67,8  - |  |  |  |  |  |  |  | 67,8  67,8  - |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 75 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций г.о. Похвистнево  - городской бюджет  - областной бюджет | 128  128  - |  |  |  |  |  |  |  | 48  48  - | 80  80  - |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 76 | Проведение ремонтных работ в кабинетах здания ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево под размещение центра естественнонаучной и технологической направленности « Точка Роста» по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Бугурусланская, д.11  - городской бюджет  - областной бюджет | 335,4  335,4  - |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0  200,0  - | 135,4  135,4  - |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 77 | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объекта, находящегося в муниципальной собственности, здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22  - городской бюджет  - областной бюджет | 500  500  - |  |  |  |  |  |  |  |  | 500  500  - |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 78 | Ремонт крыльца ГБОУ СОШ №1  - городской бюджет  - областной бюджет | 203  203  - |  |  |  |  |  |  |  |  | 203  203  - |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 79 | Оснащение кабинетов в здании ГБОУ ООШ №4 города Похвистнево для размещения центра «Точка роста»  - городской бюджет  - областной бюджет | 200  200  - |  |  |  |  |  |  |  |  | 200  200  - |  |  |  |  | МКУ «СЭЗиС» |
| 80 | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания СП "Детский сад Сказка" ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область г. Похвистнево, ул. Гагарина, д.20, а также по благоустройству прилегающей территории  - городской бюджет  - областной бюджет | 62334,88  11954,28  50380,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16330,4  2449,5  13880,9 | 36206,9  4706,9  31500 | 9797,58  4797,88  4999,7 |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 81 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории,  в т. ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 741,31  741,31  - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,31  741,31  - |  |  | МКУ Управление ГЖКХ |
| 82 | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории , в т. ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет  -федеральный бюджет | 74932,98  449,6  26069,18  48414,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74932,98  449,6  26069,18  48414,2 |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 83 | Оснащение основными средствами и материальными запасами, находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, в т. ч.  - городской бюджет  - областной бюджет  -федеральный бюджет | 13155,85  78,93  4576,92  8500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13155,85  78,93  4576,92  8500,0 |  | МКУ СЭЗиС |
| 84 | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Похвистнево, ул. Кооперативная,14 (спортзал), в т. ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 4663,33  606,23  4057,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4663,33  606,23  4057,1 |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 85 | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ гимназия им. Байменова города Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная,139 (спортзал), в т. ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 3418,05  444,35  2973,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3418,05  444,35  2973,7 |  |  | «Управление ГЖКХ» |
| 86 | Устройство ограждения вдоль оврага на территории ГБОУ Гимназия им. С. В. Байменова города Похвистнево по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево,  ул. Революционная,139, в т. ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 573,2  74,52  498,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,2  74,52  498,68 |  |  | «Управление ГЖКХ» |
| 87 | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область г. Похвистнево, ул. Лермонтова,18 (кровля), в т. ч.:  - городской бюджет  - областной бюджет | 2659,58  189,06  2470,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2659,58  189,06  2470,52 |  |  | «Управление ГЖКХ» |
| 88 | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания СП "Детский сад "Журавушка" ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная,103 в т. ч.:  - городской бюджет (предполагаемые средства)  - областной бюджет, в т. ч. предполагаемые | 17241,38  2241,38  15000,0  5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5747,13  747,13  5000,0  5000,0 | 11494,25  1494,25  10000,0  - | «Управление ГЖКХ» |
|  | ИТОГО, в т.ч.: | 645548,44 | 2221,1 | 60156,2 | 97670,7 | 221888,5 | 1970,6 | 18884,5 | 9024,4 | 28343,73 | 22247 | 18877,7 | 49136,22 | 103633,54 | 11494,25 |  |
|  | городской бюджет, в т. ч. предполагаемые | 88014,64  2241,38 | 2221,1 | 9179,3 | 10578,6 | 15678,8 | 1970,6 | 7974,5 | 9024,4 | 6725,73 | 6596,5 | 3429,1 | 7068,22 | 6073,54  747,13 | 1494,25  1494,25 |  |
|  | областной бюджет, в т. ч. предполагаемые | 406221,5  5000,0 | - | 50976,9 | 52811,1 | 146092,6 | - | 10910,0 | - | 21618,0 | 15650,5 | 15448,6 | 42068 | 40645,8  5000,0 | 10000,0  - |  |
|  | федеральный бюджет | 151312,3 | - | - | 34281,0 | 60117,1 | - | - | - | - | - | - |  | 56914,2 | - |  |