Приложение №6                                                           к муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2018-2024 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2018-2024 годы»

| № | Наименование, адреса объектов | Виды работ |  | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Получатель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МКД № 47 по ул. Ново-Полевая | Установка скамеек и урн, оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ГКХ |
| 1.2 | МКД № 10, № 12 по ул. Андрея Васильева | Установка скамеек и урн, оборудование детских игровых площадок, обеспечение освещения дворовых территорий, устройство ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | МКД №1 по ул. Матросова, №4а по ул. Свирская, № 169 по ул. Революционная | Установка скамеек и урн, оборудование детских игровых площадок, обеспечение освещения дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | МКД № 105 по ул. Революционная | Установка скамеек и урн, оборудование детских игровых площадок, обеспечение освещения дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 5 402 631 |  | 3 160 716 | 1 701 924 | 539 991 | 0 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Парк культуры и отдыха «Дружба» на ул. Комсомольская (I этап) | Установка летней эстрады и благоустройство прилегающей территории |  | 6 137 397 |  | 3 591 850 | 1 934 070 | 611 477 | 0 | ГУГКХ |
| 2.2 | Парк «Юбилейный» на ул. Косогорная | Установка фонтана и благоустройство прилегающей территории |  | 4661 267 |  | 0 | 4 195 140 | 466 127 | 0 |  |
| 2.3 | Пешеходная зона по ул. Андрея Васильева | Подготовительные работы по планировке площадки |  | 100 000 |  | 0 | 0 | 100 000 | 0 |  |
|  |  | Итого |  | 10 898 664 |  | 3 591 850 | 6 129 210 | 1 177 604 | 0 |  |
| 3. | Подготовительные мероприятия в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | 33 000 |  | 0 | 0 | 33 000 | 0 | ГУГКХ |
| 3.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  | 8998 |  | 0 | 0 | 8998 | 0 |  |
| 3.3 | Предпроектный градостроительный и средовой анализ территорий общественных пространств в г. Похвистнево Самарской области |  |  | 100 000 |  | 0 | 0 | 100 000 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 141 998,000 |  | 0 | 0 | 141 998,0 | 0 |  |
|  | Всего 2018 год |  |  | 16 443 293,0 |  | 6 752 566,0 | 7 831 134,0 | 1 859 593,0 | 0 |  |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | МКД № 148а по ул. Кооперативная, № 70 по ул. Полевая, № 83 по ул. Рабочая | Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Трансстройсервис» |
| 4.2 | МКД №9 по ул. Газовиков | Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | МКД №№ 29,31 по ул. Гагарина | Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | МКД №№ 5,7,9,13 по ул. Орликова, № 17 по ул. Ибряйкинская | Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | МКД №№ 43,45,47,49 по ул. Бережкова | Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 3 951 052,0 |  | 3 228010,0 | 525 490,0 | 197 552,0 | 0 |  |
| 5. | Благоустройство общественных пространств в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Пешеходная зона по ул. Андрея Васильева | Устройство покрытия, посев газонов, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ и арт-объектов, устройство освещения территории |  | 5 290 736,84 |  | 4 322 532,0 | 703 668,0 | 264 536,84 | 0 | ГУ ГКХ |
| 5.2 | Универсальная спортивная площадка по ул. Мира,41а | Установка спортивного оборудования |  | 2 512 714,35 |  | 2 052 887,61 | 334 191,0 | 125 635,73 | 0 |  |
| 5.3 | Парк культуры и отдыха «Дружба» на ул. Комсомольская (II этап) | Устройство покрытия, высадка деревьев и кустарников, установка МАФ и арт-объектов, устройство освещения территории |  | 6 900 407,85 |  | 5 637 633,19 | 917 754,25 | 345 020,42 | 0 |  |
|  |  | Итого |  | 14 703 859,04 |  | 12 013 052,8 | 1 955 613,25 | 735 192,99 | 0 |  |
| 6. | Подготовительные мероприятия в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | 41 943,0 |  | 0 | 0 | 41 943,0 | 0 | ГУ ГКХ |
| 6.2. | Оказание услуг по организации, мониторингу, обработке и систематизации результатов сбора предложений от населения по благоустройству выбранной общественной территории в городском округе Похвистнево Самарской области «Набережная реки Большой Кинель» |  |  | 100 000,0 |  | 0 | 0 | 100 000,0 | 0 |  |
| 6.3. | Разработка предварительной концепции благоустройства территории Набережной реки Большой Кинель в городском округе Похвистнево Самарской области |  |  | 100 000,0 |  | 0 | 0 | 100 000,0 | 0 |  |
| 6.4. | Разработка открытой презентации предварительной концепции благоустройства территории Набережной реки Большой Кинель в городском округе Похвистнево |  |  | 100 000,0 |  | 0 | 0 | 100 000,0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 341 943,0 |  | 0 | 0 | 341 943,0 | 0 |  |
|  | Всего 2019 год |  |  | 18 996 854,04 |  | 15 241 062,8 | 2 481 103,25 | 1 274 687,99 | 0 |  |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | МКД № 18 по ул. Гагарина | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 7.2. | МКД № 49 по ул. Кооперативная | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | МКД № 27 по ул. Кооперативная | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | МКД № 16 по ул. Шевченко | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | МКД №№ 39,41 по ул. Ново-Полевая | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 5 191 494,74 |  | 4 241 451,20 | 690 468,80 | 259 574,74 | 0 |  |
| 8. | Благоустройство общественных территорий в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Парк культуры и отдыха «Дружба» на ул. Комсомольская (III этап) | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ |  | 7 299 998,64 |  | 5 964 098,89 | 970 899,82 | 364 999,93 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 8.2. | Сквер на территории клуба части города Красные Пески | Благоустройство пешеходных дорожек, установка МАФ. |  | 1 059 395,76 |  | 865 526,33 | 140 899,64 | 52 969,79 | 0 |  |
| 8.3. | Сквер участников локальных войн и вооруженных конфликтов на ул. Революционная,10 | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ |  | 5 015 984,55 |  | 4 098 059,38 | 667 125,94 | 250 799,23 | 0 |  |
| 8.4. | «Сквер имени Назейкина Анатолия Георгиевича Почетного земляка земли Похвистневской» | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ |  | 2 500 000,0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,0 |  |
|  |  | Итого |  | 15 875 378,95 |  | 10 927 684,60 | 1 778 925,40 | 668 768,95 | 2 500 000,0 |  |
| 9. | Подготовительные мероприятия в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | 172 056,0 |  | 0 | 0 | 172 056,0 |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | Всего 2020 год |  |  | 21 238 929,69 |  | 15 169 135,80 | 2 469 394,20 | 1 100 399,69 | 2 500 000,0 |  |
| 10. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | МКД № 49 по ул. Ново-Полевая | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 10.2 | МКД № №4,6 по ул. Андрея Васильева | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование спортивной площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | МКД № 62 по ул. Кирова, № 10 по ул. Сенная | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | МКД № 26 по ул. Лермонтова | Установка скамеек, урн, ограждений, озеленение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | МКД № 26 по ул. Косогорная | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детских игровых площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 4 694 408,43 |  | 3 835 331,68 | 624 356,32 | 234 720,43 | 0 |  |
| 11. | Благоустройство общественных территорий в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (1-этап) | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 11.2. | Сквер в районе «Ледового дворца» | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Центральная площадь г. Похвистнево и парк, прилегающий к монументу «Аллея Славы» | Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 13 820 562,13 |  | 11 103 489,24 | 1 807 544,76 | 909 528,13 | 0 |  |
| 12. | Подготовительные мероприятия в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | 74 836,0 |  | 0 | 0 | 74 836,0 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | Всего 2021 год |  |  | 18 589 806,56 |  | 14 938 820,92 | 2 431 901,08 | 1 219 084,56 | 0 |  |
| 13. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | МКД № 5 по ул. Куйбышева | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детской игровой площадки |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 13.2 | МКД № 43 по ул. Косогорная | Установка ограждений, оборудование детской игровой площадки уст устройство парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | МКД № 27 по ул. Лермонтова | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детской игровой площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | МКД №4 по ул. Калинина пос. Октябрьский | Установка скамеек, урн и оборудование детской игровой площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | МКД №2 по ул. Краснопутиловская | Установка скамеек, урн и оборудование детской игровой площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | МКД № 45 по ул. Ново-Полевая | Установка скамеек, урн, ограждений и оборудование детской игровой площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 5 085 705,27 |  | 4 155 021,2 | 676 398,8 | 254 285,27 | 0 |  |
| 14. | Благоустройство общественных территорий в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (2-й этап) | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 14.2. | Парк «Юбилейный» (2-й этап) | Благоустройство пешеходных дорожек, установка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Скейт-парк в микрорайоне «Южный» | Установка спортивного оборудования, благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 14 502 985,26 |  | 11 848 938,96 | 1 928 897,04 | 725 149,26 | 0 |  |
| 14.4. | Центральная площадь г. Похвистнево и парк, прилегающий к монументу «Аллея Славы» | Установка МАФ |  | 229 752,72* |  |  |  | 229 752,72* |  |  |
|  |  | Итого |  | 14 732 737,98 |  | 11 848 938,96 | 1 928 897,04 | 954 901,98 | 0 |  |
| *Переходящие с 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Подготовительные мероприятия в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | 65 000 |  | 0 | 0 | 65 000 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | Всего 2022 год |  |  | 19 883 443,25 |  | 16 003 960,16 | 2 605 295,84 | 1 274 187,25 | 0 |  |
| 16. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | МКД №41 по ул. Мира | Установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | МКД № 22 по ул. Газовиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД № 31 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД № 41 по ул. Косогорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД № 10 по ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 5 962 285,25 |  | 0 | 5 600 004,57 | 362 280,68 | 0 |  |
| 17. | Благоустройство общественных территорий в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Пешеходная зона на ул. Андрея Васильева (3-й этап) | Благоустройство пешеходных дорожек, озеленение, установка МАФ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 17.2 | Парк «Юбилейный» (3-й этап) | Благоустройство пешеходных дорожек, установка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Парк на привокзальной площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 16 052 386,48 |  | 0 | 15 249 767,16 | 802 619,32 | 0 |  |
| 18. | Подготовительные мероприятия в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | 85 000 |  | 0 | 0 | 85 000 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | Всего 2023 год |  |  | 22 099 671,73 |  | 0 | 20 849 771,73 | 1 249 900 | 0 |  |
| 17. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно Адресному перечню многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2024 году | Установка МАФ |  |  | 5 403 000 | 0 | 4 862 700 – планируемые средства | 540 300 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 17.2. | Благоустройство общественных территорий согласно Адресному перечню объектов, подлежащих благоустройству в 2024 году | Устройство покрытия, установка МАФ, озеленение |  |  | 6 196 000 | 0 | 5 576 400 – планируемые средства | 619 600 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 17.3. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | Всего 2024 год |  |  |  | 11 684 000 | 0 | 10 439 100 – планируемые средства | 1 244 900 | 0 |  |
|  | Всего по программе на 2018-2024 годы |  |  |  | 128 935 998,27 | 68 105 545,68 | 49 107 700,1 из них: 10 439 100,0 – планируемые средства | 9 222 752,49 | 2 500 000,0 |  |