Приложение № 4                                                                                   к постановлению Администрации                                  городского округа Похвистнево                                                  от _____________№ _____

Приложение 9

к таблице «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы 1 на 2016-2028 годы»                                                               Подпрограммы 1 «Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2016-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемный показатель, ед.изм. | Объемы и источники финансирования тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Областной бюджет (предполагаемый) | Городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе: | 3,62 км | 90 500 | 84 708 | 5 792 |
| 1.1 | Реконструкция моста через Суходольный овраг по ул. Революционная. | 0,300 км | 20 000,0 | 18 720 | 1280 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова от ул. Куйбышева до дома № 2А и ул. Ленинградская до ул. Гагарина | 0,260 км | 8 300,0 | 7 768,8 | 531,2 |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова | 1,03 км | 15 800,0 | 14 788,8 | 1 011,2 |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира от ул. Жуковского до дома № 73 | 0,37 км | 7 000,0 | 6 552 | 448 |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя | 0,510 км | 12 800,0 | 11 980,8 | 819,2 |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная | 0,600 км | 13 500,0 | 12 636 | 864 |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Газовиков от ул. Мира до ул. Кооперативная | 0,440 км | 10 500,0 | 9 828 | 672 |
| 1.8 | Проезд к детской поликлинике (ул. Революционная, 111) | 0,110 км | 2 600,0 | 2 433,6 | 166,4 |
| 2. | Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 5 шт. | 7 000,0 | 6 552 | 448 |
| 3. | Ремонт тротуаров | 0,950 км | 1 973,6 | 0 | 1 973,6 |
| 3.1 | ул. Революционная от ул. Ленинградская до дома № 105 | 0,950 км | 1 973,6 | 0 | 1 973,6 |
| 4. | Ремонт грунтовых дорог | 6 км | 8 000,0 | 7 488 | 512 |
|  | Итого: |  | 107 473,6 | 98 748 | 8 725,6 |