Приложение №1

к  муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области»                                          на 2016 – 2024 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Земельные участки, пригодные для жилой застройки, имеющие перспективные возможности для строительства необходимой инфраструктуры или подключения к действующим инженерным сетям (название проекта, местонахождение) | Площадь земельного участка, га | Наличие документов по оформлению земельного участка | Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой и приблизительная стоимость строительства необходимых инженерных коммуникаций | Планируемые объемы жилищного строительства на данных земельных участках по годам, тыс. кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка, микрорайон «Венера» (68 участков) | 10,15 | Земельные участки сформированы для предоставления в собственность многодетным семьям | Не обеспечен инженерными коммуникациями. Техническая возможность подключения имеется. Необходимо строительство сетей водоснабжения – 1.5 км, электроснабжения – 1,4 км, газоснабжения – 1,25 км, сетей связи-0,9 км, установка КТП 10/04 кВ и ШГРП, межквартальных дорог 1,3 км. Стоимость строительства сетей водоснабжения 13,2 млн. руб., сетей электроснабжения 12,5 млн.руб., газоснабжения 8,85 млн.руб., строительства сетей связи 8,2 мил. руб., стоимость строительства межквартальных дорог 33,75 млн. руб. |  |  | 1,5 | 2,55 | 2,89 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка, микрорайон «Венера I»: (ориентировочно 40 участков) | 8,2 | Земельный участок находится в муниципальной собственности и в настоящее время проходит процедура его формирования | Не обеспечен инженерными коммуникациями. Техническая возможность подключения инженерных коммуникаций имеется. Необходимо строительство сетей водоснабжения – 2,6 км, электроснабжения – 2.8 км, газоснабжения – 2.5 км, сетей связи-0,9 км, установка КТП 10/04 кВ и ШГРП, межквартальных дорог 2,6 км. Стоимость строительства сетей водоснабжения 12,35 млн. руб., сетей газоснабжения 7,82 млн.руб., сетей связи 2,2 млн. руб., электроснабжения 10,2 млн.руб., межквартальных дорог 23,4 млн.руб. |  |  |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Малоэтажная жилая застройка, микрорайон «Венера» (район ул. Молодежная) (71 участок) | 9,6 | Земельные участки сформированы для предоставления в собственность многодетным семьям | Имеется ПСД. Не обеспечен инженерными коммуникациями. Техническая возможность подключения инженерных коммуникаций имеется. Необходимо строительство сетей водоснабжения – 1,6 км, электроснабжения –1,4 км, газоснабжения –1,2 км, сетей связи-1,3 км установка КТП 10/04 кВ и ШГРП, межквартальных дорог 1,2 км. Стоимость строительства сетей водоснабжения 12,12 млн. руб., сетей газоснабжения 5,12 млн.руб., стоимость строительства электроснабжения 11,96 млн.руб., сетей связи 5,4 млн. руб., межквартальных дорог 34,9 млн.руб. | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,55 | 2,1 |
| 4 | Микрорайон «Западный» (62 участка) | 9,6 | Часть земельного участка сформирована для предоставления в собственность многодетным семьям | Не обеспечен инженерными коммуникациями. Техническая возможность подключения инженерных коммуникаций имеется. Необходимо строительство сетей водоснабжения – 2.7 км, электроснабжения – 1.7 км, газоснабжения – 2.5 км, сетей связи-2,8 км., установка КТП 10/04 кВ и ШГРП, межквартальные дороги- 2.5 км. Стоимость строительства сетей водоснабжения 9,5, млн. руб., водоотведения 8,2 млн. руб., сетей газоснабжения 7,82 млн.руб., электроснабжения 8,3 млн.руб., сетей связи 3,2 млн.руб., межквартальных дорог 25,5 млн. руб. |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,2 |