|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальной программе "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево Самарской области" на 2016 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Программы на 2016-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансовые ресурсы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель. Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажной застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Похвистнево (в новой редакции) | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 301,5 |  | 301,5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | городской бюджет |  | 301,5 |  | 301,5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка проекта межевания микрорайона "Западный" | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 15,0 |  | 15,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | городской бюджет |  | 15,0 |  | 15,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Внесение изменений в Генеральный план городского округа Похвистнево Самарской области | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2871,792 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1435,896 |  |  | 1435,896* | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | городской бюджет |  | 2871,792 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1435,896 |  |  | 1435,896 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| * Переходящие с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Похвистнево Самарской области | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 850,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 425,00 |  | 425,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | городской бюджет |  | 850,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 425,00 |  | 425,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ** Переходящие с 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения по объекту «Коммунальная инфраструктура микрорайона «Венера» (район ул. Молодежная) городского округа Похвистнево Самарской области» | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 23651,569 |  | 0 | 0 |  | 23651,57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 22468,99 |  | 0 | 0 |  | 22468,99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | городской бюджет |  | 1182,579 |  | 0 | 0 |  | 1182,579 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Кадастровые работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории на земельный участок, расположенный в микрорайоне "Южный" | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 90,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 45,00 |  | 45,00** |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | городской бюджет |  | 90,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 45,00 |  | 45,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ** Переходящие с 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: "Коммунальная инфраструктура микрорайона "Венера" (район ул. Молодежная) городского округа Похвистнево" | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 71,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 71,40 | 0 |
|  | городской бюджет |  | 71,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 71,40 | 0 |
| 2.4. | Кадастровые работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории на земельный участок, расположенный по ул. Калинина, д 4 в пос. Октябрьский городского округа Похвистнево | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 38,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 38,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  | 38,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 38,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Кадастровые работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории городского округа Похвистнево Самарской области | 2023, 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 12835,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12835,0 |
|  | областной бюджет |  | 12835,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12835,0 |
|  | городской бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Проведение комплексного анализа современного состояния градостроительного зонирования городского округа Похвистнево Самарской области | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 500,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 500,0 |  | 0 | 0 |
|  | городской бюджет |  | 500,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 500,0 |  | 0 | 0 |
| 2.7. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Похвистнево Самарской области | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 500,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 500,0 | 0 |
|  | городской бюджет |  | 500,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 500,0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для строительства жилья экономического класса, демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коммерческое строительство жилья эконом класса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ул. Кооперативная, 128 б | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 63000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 63000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Внебюджетные средства (предполагаемые средства) |  | 63000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 63000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.2. | ул. Бережкова, 18 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 37950,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 37950,0 | 0,00 | 0 |
|  | Внебюджетные средства (предполагаемые средства) |  | 37950,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 37950,0 | 0,00 | 0 |
| Задача 4. Создание условий для строительства индивидуальных жилых домов в новых микрорайонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство индивидуальных жилых домов | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 498072,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17500,00 |  | 52500,00 | 59952,00 |  | 91740,00 |  | 113484,0 | 87396,0 | 75500,0 |
|  | Внебюджетные средства (предполагаемые средства) |  | 498072,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17500,00 |  | 52500,00 | 59952,00 |  | 91740,00 |  | 113484,0 | 87396,0 | 75500,0 |
| Задача 5. Строительство жилых домов для переселения граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | - ул. Бережкова, 12 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 34611,2 |  | 34611,2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 20022,58 |  | 20022,58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 10764,08 |  | 10764,08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 3824,54 |  | 3824,54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | - ул. Бережкова, 16 а | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 33403,1 |  | 33403,1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 19323,7 |  | 19323,7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 10388,37 |  | 10388,37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 3691,03 |  | 3691,03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | - ул. Бережкова, 14 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 41542 |  | 0 | 41542 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 18399,8 |  | 0 | 18399,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 16992,3 |  | 0 | 16992,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 6149,9 |  | 0 | 6149,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. | - ул. Бережкова, 14 а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 32373,8 |  | 0 | 32373,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 14399 |  | 0 | 14399 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 13242,1 |  | 0 | 13242,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 4792,7 |  | 0 | 4792,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5. | - ул. Мира, 8 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 25746,08 |  | 0 | 25746,08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 11074,84 |  | 0 | 11074,84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 10227,65 |  | 0 | 10227,65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 4443,59 |  | 0 | 4443,59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6. | - ул. Береговая, 59а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 42183,97 |  | 0 | 42183,97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 19889,32 |  | 0 | 19889,32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 18367,74 |  | 0 | 18367,74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 3926,91 |  | 0 | 3926,91 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.7. | пос. Октябрьский, ул.Калинина,2а | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 31253,7 |  | 0 | 31253,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 14735,8 |  | 0 | 14735,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 13608,49 |  | 0 | 13608,49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 2909,41 |  | 0 | 2909,41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.8. | пос. Октябрьский, ул. Калинина, 2б | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 25154,85 |  | 0 | 25154,85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 11860,26 |  | 0 | 11860,26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 10952,92 |  | 0 | 10952,92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 2341,67 |  | 0 | 2341,67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.9. | пос. Октябрьский, ул. Калинина, 2в | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 25712,65 |  | 0 | 25712,65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 12123,26 |  | 0 | 12123,26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 11195,8 |  | 0 | 11195,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 2393,59 |  | 0 | 2393,59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.10. | пос. Октябрьский, ул. Калинина, 2г | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 26132,68 |  | 0 | 26132,68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 12321,3 |  | 0 | 12321,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 11378,69 |  | 0 | 11378,69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 2432,69 |  | 0 | 2432,69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.11. | пос. Октябрьский, ул. Калинина, 2д | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 25806,73 |  | 0 | 25806,73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 12167,62 |  | 0 | 12167,62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 11236,77 |  | 0 | 11236,77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 2402,34 |  | 0 | 2402,34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| **Финансовые средства, указанные в разделе 5.1. предусмотрены в муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Похвистнево Самарской области до 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года *** | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ново-Полевая,38а | 2020 | 35179,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 35179,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Газовиков,15а/1 | 2020 | 35179,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 35179,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Кооперативная,39а | 2021 | 43269,74 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 43269,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Кооперативная,35 | 2021 | 18270,43 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 18270,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Кооперативная,55а | 2021 | 10501,49 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 10501,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул.Ново-Полевая,85 | 2021 | 17316,10 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 17316,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул.Ново-Полевая,87а | 2021 | 7981,43 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7981,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Мира,66 | 2021 | 41542,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 41542,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ул. Революционная, 161 | 2022 | 39903,64 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 39903,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** *Финансовые мероприятия для строительства домов предполагаемые и будут учтены в новой программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 до 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Ликвидация аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Снос аварийных жилых домов | 2016- 2018, 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 13358,784 |  | 1461,578 | 1028,576 |  |  | 3237,544 |  |  | 0 |  | 893,268 | 1757,806 |  | 1955,012 |  | 3025,0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 13358,784 |  | 1461,578 | 1028,576 |  |  | 3237,544 |  |  | 0 |  | 893,268 | 1757,806 |  | 1955,012 |  | 3025,0* | 0 | 0 |
| - Из 3025,0 тыс.руб. – 525,0- тыс.руб. переходящие с 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Выполнение мероприятий по поддержанию существующего жилищного фонда в нормативно-техническом состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Октябрьская д.4, д.5, д.9 в городском округе Похвистнево Самарской области» (дополнительное обследование) | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 960,642 |  | 960,642 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 960,642 |  | 960,642 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Экспертное заключение состояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Бугурусланская, 13 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 30,0 |  | 30,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 30,0 |  | 30,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Устранение проблем в многоквартирном жилом доме по адресу: Самарская область, город Похвистнево, ул. Вокзальная, д.19 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 99,923 |  | 0 | 99,923 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 99,923 |  | 0 | 99,923 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Детально-инструментальное, локальное обследование системы естественной вытяжной вентиляции и дымоходов в жилом доме по адресу: ул. Вокзальная, д.19 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 98,0 |  | 0 | 98,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 98,0 |  | 0 | 98,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова, 65» | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 48,0 |  | 0 | 48,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 48,0 |  | 0 | 48,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.6. | Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова, 65 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 435,636 |  | 0 | 435,636 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 435,636 |  | 0 | 435,636 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. | Ремонт муниципальной квартиры по ул. Гагарина,29 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 99,972 |  | 0 | 0 |  |  | 99,972 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 99,972 |  | 0 | 0 |  |  | 99,972 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.8. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: Усиление деформированных конструкций 3-х этажного жилого дома по адресу: ул. Кутузова, 65» | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 25,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 25,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.9. | Ремонт квартиры № 14 по ул. Бережкова, д.49 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 92,948 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 92,948 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 92,948 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 92,948 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.10. | Оказание услуг по проектированию объекта «Восстановление балкона в муниципальной квартире № 9, расположенной в многоквартирном жилом доме № 7 по ул. Ленинградская г. Похвистнево | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 15,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 15,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 15,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 15,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.11. | Осуществление технологического присое-динения к электрическим сетям объекта «Коммунальная инфра-структура микрорайона «Венера» (район ул. Молодежная) городского округа Похвистнево | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 110,728 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71,437 |  | 39,291 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 110,728 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 71,437 |  | 39,291 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.12. | Выполнение работ по увеличению высоты и утеплению дымоходных и вентиляционных каналов жилого дома, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Вокзальная, 19 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 972,144 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 972,144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 972,144 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 972,144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.13. | Проведение работ по устройству опор под инженерные сети по ул. Кооперативная, 37 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 16,471 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16,471 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 16,471 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16,471 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.14. | Проведение герметизации стыковочного шва кровли ж/дома № 16а в месте примыкания пристенного профиля крыши к наружной стене жилого дома № 14а по ул. Бережкова с заменой обоев в 2-х жилых помещениях кв. № 19 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 129,866 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 129,866 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 129,866 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 129,866 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.15. | Оказание услуг по обследованию строительных конструкций крыши и перекрытия многоквартирного жилого дома по адресу: Самарская область, г.о. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, д.2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 35,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 35,0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 35,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 35,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.16. | Обследование технического состояния основных строительных конструкций МКД г.о. Похвистнево | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 270,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 270,0 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 270,0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 270,0 | 0 | 0 |
| 7.17 | Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Кооперативная, д.61 блок 7 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 599,998 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 599,998 | 0 | 0 |
|  | Городской бюджет |  | 599,998 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 599,998 | 0 | 0 |
|  | Общий объем финансирования мероприятий, в том числе: | 2016-2025 | 658144,373 |  | 2768,720 | 1710,135 |  |  | 27014,085 |  |  | 19115,281 |  | 117868,455 | 63168,421 |  | 94367,878 |  | 155828,998 | 87967,4 | 88335,0 |
|  | Областной бюджет |  | 35303,99 |  | 0 | 0 |  |  | 22468,99 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12835,0 |
|  | Городской бюджет |  | 23818,383 |  | 2768,720 | 1710,135 |  |  | 4545,095 |  |  | 1615,281 |  | 2368,455 | 3216,421 |  | 2627,878 |  | 4394,998 | 71,40 | 0 |
|  | Внебюджетные средства (предполагаемые средства) |  | 599022,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 17500,00 |  | 115500,00 | 59952,00 |  | 91740,00 |  | 151434,0 | 87396,0 | 75500,0 |