от   18.04.2023   №  381

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений городского округа  Похвистнево до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 29.12.2015 № 1894

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения качества и доступности образовательных услуг в городском округе, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Похвистнево, Администрация городского округа Похвистнево

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений городского округа  Похвистнево до 2025 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 29.12.2015 № 1894 следующие изменения:

1.1. Раздел «Финансирование Программы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составит 450780,525 тыс. руб., в том числе:

В 2016 году:

- городской бюджет – 2221,1 тыс. руб.

- областной бюджет – 0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

В 2017 году:

- городской бюджет – 9179,3 тыс. руб.

- областной бюджет – 50976,9 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

В 2018 году:

- городской бюджет –  10578,6 тыс. руб.

- областной бюджет – 52811,1 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 34281,0 тыс. руб.

В 2019 году:

- городской бюджет – 15678,8 тыс. руб.

- областной бюджет – 146092,6 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 60117,1 тыс. руб.

В 2020 году:

- городской бюджет – 1970,6 тыс. руб.

- областной бюджет –  0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

В 2021 году:

- городской бюджет – 7974,5 тыс. руб.

- областной бюджет –  10910,0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

В 2022 году:

- городской бюджет – 9024,4 тыс. руб.

- областной бюджет – 0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

В 2023 году:

- городской бюджет – 6236,335 тыс.руб.

- областной бюджет – 21618,0 тыс.руб.

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

В 2024 году:

- городской бюджет – 8810,19тыс. руб.

- областной бюджет –  0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

В 2025 году:

- городской бюджет – 2300,0 тыс. руб.

- областной бюджет –  0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1   к Программе  изложить в редакции согласно Приложению   № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2  к Программе  изложить в редакции согласно Приложению  № 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево Самарской области.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа Похвистнево Самарской области Е.А.Пензина.

Глава городского округа 	                                                              С.П.Попов

О.А.Кирдяшева    22880

Утверждено

Постановлением Администрации

городского округа Похвистнево

от « 18 » апреля 2023 г. № 381

Муниципальная программа «Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений

городского округа Похвистнево до 2025 года»

(далее – Программа)

| Паспорт Программы |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2025 года» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Похвистнево (далее – Администрация) |
| Цель | Обеспечение соответствия систем общего образования на территории городского округа Похвистнево современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. Повышение уровня охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования |
| Задачи Программы | Развитие инфраструктуры системы образования на территории городского округа Похвистнево посредством проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений. Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| Сроки реализации Программы | 2016-2025 годы |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений. Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях. Количество объектов в образовательных учреждениях, в которых проведен капитальный ремонт |
| Финансирование Программы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составит 450780,525 тыс. руб., в том числе: В 2016 году: - городской бюджет – 2221,1 тыс. руб. - областной бюджет – 0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб. В 2017 году: - городской бюджет – 9179,3 тыс. руб. - областной бюджет – 50976,9 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб. В 2018 году: - городской бюджет – 10578,6 тыс. руб. - областной бюджет – 52811,1 тыс. руб. - федеральный бюджет – 34281,0 тыс. руб. В 2019 году: - городской бюджет – 15678,8 тыс. руб. - областной бюджет – 146092,6 тыс. руб. - федеральный бюджет – 60117,1 тыс. руб. В 2020 году: - городской бюджет – 1970,6 тыс. руб. - областной бюджет – 0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб. В 2021 году: - городской бюджет – 7974,5 тыс. руб. - областной бюджет – 10910,0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб. В 2022 году: - городской бюджет – 9024,4 тыс. руб. - областной бюджет – 0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб. В 2023 году: - городской бюджет – 6236,335 тыс. руб. - областной бюджет – 21618,0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб. В 2024 году: - городской бюджет – 8810,19 тыс. руб. - областной бюджет – 0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб В 2025 году: - городской бюджет – 2300,0 тыс. руб. - областной бюджет – 0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях и ликвидация очередности. Создание комфортных условий в образовательных учреждениях |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет УСР |

- Характеристика проблемы

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов укрепления и сохранения здоровья детей, формирования базисных качеств личности, а также улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. С этой точки зрения увеличение рождаемости невозможно без предоставления гражданам твердых социальных гарантий возможности устройства ребенка в дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ). Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной и место в ДОУ должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Самарской области до 2030 года одной из главных стратегических задач образовательной политики является обеспечение государственных гарантий на предоставление гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с образовательными стандартами и требованиями.

Расходные обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения в части улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть исполнены в полном объеме за счет средств местных бюджетов.

Основной проблемой в системе дошкольного образования в городском округе Похвистнево Самарской области в настоящее время является недостаточное количество мест в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

Всего в очереди на поступление в ДОУ по состоянию на 01.09.2015 стоят 508 детей, в т.ч. в возрасте от 0 до 3 лет – 487 детей, от 3 до 7 лет – 21 ребёнок.

Планируется увеличение очередности на поступление в ДОУ, которое обусловлено окончанием демографического спада и ростом численности детей дошкольного возраста, в том числе вследствие миграционных процессов. Так, если в 2009 году численность детей в возрасте от 1 до 6 лет составляла 1698 детей, то на 1 января 2015 года – 2096 детей (рост на 18,9%).

Одной из основных проблем развития дошкольного образования городского округа является высокая степень износа материальной базы образовательных учреждений. Двенадцать ДОУ городского округа расположены в 16 зданиях, из которых 4 здания (25%) приспособленных, три из них признаны ветхими. Более 33% зданий ДОУ имеют высокую степень огнеопасности. Особую опасность представляет эксплуатация трех деревянных зданий СП «Детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево.

Из общего количества общеобразовательных учреждений 67% размещены в типовых зданиях, из них 33% - в типовых зданиях постройки 50-60-х годов прошлого столетия, не соответствующих современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

В результате реализации Программы предполагается снести здания с высокой степенью износа СП «Детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево, что снизит количество мест на 100.

- Цели и задачи Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели:

- обеспечение соответствия систем общего образования на территории городского округа Похвистнево современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса;

- повышение уровня охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования.

В процессе достижения цели Программы необходимо решить задачи:

- развитие инфраструктуры системы образования на территории городского округа Похвистнево посредством проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных учреждений;

-  создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

3.Целевые индикаторы (показатели), характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задачи Программы определены следующие индикаторы (показатели):

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений;

- количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- количество объектов в образовательных учреждениях, в которых проведен капитальный ремонт.

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы определены в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Перечень программных мероприятий

Программой предусматриваются осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа с использованием субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов  муниципальной собственности.

Перечень программных мероприятий определен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

В ходе реализации Программы Управление по экономике и финансам Администрации городского округа (далее – УЭФ) обеспечивает мониторинг хода реализации Программы на основе представленных им отчетов, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям и дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Исполнителем программных мероприятий являются:

- ГУ ГКХ;

- МКУ «СЭЗУО»;

- МКУ «Управление ГЖКХ»;

- МКУ «СЭЗиС».

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- осуществить проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений;

- обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами;

- снизить дефицит дошкольных мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами;

- увеличить спектр дополнительных образовательных услуг;

- снизить социальную напряженность в обществе.

Ежегодно подготавливается информация о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт образовательных учреждений

городского округа Похвистнево до 2025 года»

Перечень

целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы «Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт образовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2025 года»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений | объект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество ежегодно вводимых мест в дошкольных образовательных учреждениях | мест |  |  | 49 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество объектов в образовательных учреждениях, в которых проведен капитальный ремонт | объект | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |

## Приложение № 2

к муниципальной программе

«Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт образовательных учреждений

городского округа Похвистнево до 2025 года»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт образовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2025 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Итого, тыс. руб. | Реализация программных мероприятий по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания по адресу ул. Полевая, 57 в городском округе Похвистнево Самарской области, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 100387,0 15058,0 85329,0 | - - - | 59972,8 8995,9 50976,9 | 40414,2 6062,1 34352,1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 2. | Капитальный ремонт помещений под размещение ФАП в здании ГБОУ ООШ № 4, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 837,5 837,5 - | 837,5 837,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 3. | Ремонт отопления ГБОУ СОШ № 7, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 94,3 94,3 - | 94,3 94,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 4. | Ремонт кровли ГБОУ СОШ № 3 (средства АО Самаранефтегаз»), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1000,0 1000,0 - | 1000,0 1000,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 5. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, 57 в городском округе Похвистнево Самарской области», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 396,3 396,3 - | 189,5 189,5 - | 183,4 183,4 - | 23,4 23,4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 6. | Проведение проектно-обследовательских работ по объекту: «Обследование технического состояния строительных конструкций зданий ГБОУ СОШ № 1, № 3, № 7 с составлением ведомости дефектов и повреждений», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 99,8 99,8 - | 99,8 99,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 7. | Оказание услуг по проектированию молниезащиты зданий детских садов города Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 113,5 113,5 - | - - - | - - - | 113,5 113,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 8. | Молниезащита по объекту: СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ № 7 по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Неверова, 26, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 422,4 422,4 - | - - - | - - - | - - - | 422,4 422,4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 9. | Молниезащита по объекту: СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 20, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1486,8 1486,8 - | - - - | - - - | - - - | 743,4 743,4 - | 743,4 743,4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 10. | Проектирование молниезащиты зданий детских садов в городском округе Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 217,0 217,0 - | - - - | - - - | - - - | 217,0 217,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 11. | Устранение предписаний пожарного надзорного органа в здании СП «Детский сад «Лад» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 193,0 193,0 - | - - - | - - - | 193,0 193,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 12. | Оснащение щитов пиростикерами (автономными установками пожаротушения) в СП «Детский сад «Лад» ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова, СП «Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ № 7, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 70,0 70,0 - | - - - | - - - | 70,0 70,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 13. | Установка редукторов давления воды в систему горячего водоснабжения в здании СП «Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево по адресу: ул. Косогорная, д.28, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 62,8 62,8 - | - - - | - - - | 62,8 62,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 14. | Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет - федеральный бюджет | 256322,5 12816,1 149108,3 94398,1 | - - - - | - - - - | 55515,8 2775,8 18459,0 34281,0 | 200806,7 10040,3 130649,3 60117,1 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ГУ ГКХ |
| 15. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 99,0 99,0 - | - - - | - - - | 99,0 99,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 16. | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 94,6 94,6 - | - - - | - - - | 94,6 94,6 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 17. | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 206,9 206,9 - | - - - | - - - | 84,4 84,4 - | 122,5 122,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 18. | Проведение первичной технической инвентаризации и подготовка технического плана по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 123,9 123,9 - | - - - | - - - | - - - | 123,9 123,9 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 19. | Устройство спортивного городка с полосой препятствий на территории ГБОУ СОШ и игровой зоны на территории структурного подразделения детский сад «Василек» пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1000,0 1000,0 - | - - - | - - - | 1000,0 1000,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 20. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт помещений в целях создания мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в существующем дошкольном образовательном учреждении СП "Детский сад "Сказка" ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова" в городском округе Похвистнево", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 12,0 12,0 - | - - - | - - - | - - - | 12,0 12,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 21. | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт кровли здания ГБОУ СОШ № 3 по адресу: Самарская обл., г.Похвистнево, ул.Мира, 22», в т. ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 12,0 12,0 - | - - - | - - - | - - - | 12,0 12,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 22. | Внесение изменений в проектную документацию объекта "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 100,0 100,0 - | - - - | - - - | - - - | 100,0 100,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 23. | Инженерно-геологические изыскания по объекту "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 100,0 100,0 - | - - - | - - - | - - - | 100,0 100,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 24. | Устранение дефектов кровли по объекту: "Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, д. 57 в городском округе Похвистнево Самарской области", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 2781,3 2781,3 - | - - - | - - - | - - - | 1847,9 1847,9 - | 933,4 933,4 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 25. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево, занимаемое детским садом «Крепыш», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 39,5 39,5 - | - - - | - - - | - - - | 39,5 39,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 26. | Диагностика и проверка работоспособности электрооборудования на объекте "Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полевая, д. 57 в городском округе Похвистнево Самарской области", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 60,3 60,3 - | - - - | - - - | - - - | 60,3 60,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 27. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево" - повтор в части внесения изменений, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 243,3 243,3 - | - - - | - - - | - - - | 243,3 243,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 28. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 110,7 110,7 - | - - - | - - - | - - - | 110,7 110,7 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 29. | Поставка и монтаж оборудования для объекта «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 8110,0 356,9 7753,1 | - - - | - - - | - - - | 8110,0 356,9 7753,1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 30. | Проведение мероприятия по оснащению основными средствами обучения и воспитания здания по адресу: ул. Полевая, 57 в г.о. Похвистнево, занимаемое детским садом «Крепыш», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 5737,4 267,4 5470,0 | - - - | - - - | - - - | 5737,4 267,4 5470,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 31. | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара к детскому саду "Крепыш" по адресу: ул. Полевая,57 в г.о. Похвистнево, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 70,2 70,2 - | - - - | - - - | - - - | 70,2 70,2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 32. | Оснащение основными средствами и материальными запасами здания (помещений) СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20, пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1017,6 47,4 970,2 | - - - | - - - | - - - | 1017,6 47,4 970,2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 33. | Капитальный ремонт здания (помещений) СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 20, пригодного для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, и благоустройство прилегающей к зданию территории, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1311,1 61,1 1250,0 | - - - | - - - | - - - | 1311,1 61,1 1250,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 34. | Ремонт кабинетов для организации мини кванториума в здании ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 494,0 494,0 - | - - - | - - - | - - - | 494,0 494,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 35. | Ремонт системы теплоснабжения в здании СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 6, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 63,3 63,3 - | - - - | - - - | - - - | 63,3 63,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 36. | Буквы из пластика 5 мм + защитный слой (Детский сад «Крепыш»), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 16,3 16,3 - | - - - | - - - | - - - | 16,3 16,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 37. | Оплата консультационных услуг по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 в городском округе Похвистнево», в т. ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 107,0 107,0 - | - - - | - - - | - - - | 107,0 107,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ГУ ГКХ |
| 38. | Монтаж устройства молниезащиты зданий детских садов, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 255,0 255,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 255,0 255,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 39. | Поставка оборудования для пищеблока для ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, расположенного по адресу: г. о. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 38,8 38,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | 38,8 38,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 40. | Устройство молниезащиты здания СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 6, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 358,8 358,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 358,8 358,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 41. | Устройство водоснабжения здания СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №1 по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Кооперативная,25, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 75,1 75,1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 75,1 75,1 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 42. | Проведение ремонтных работ в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 499,0 499,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 499,0 499,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 43. | Оснащение в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (мебель), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 410,0 410,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 410,0 410,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗУО» |
| 44. | Оснащение в кабинетах ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево по ул. Революционная,139 под размещение центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (доски), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 49,0 49,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 49,0 49,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 45. | Ремонт участка ограждения территории ГБОУ Гимназия им. С.В. Байменова г. Похвистнево - городской бюджет - областной бюджет | 28,5 28,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 28,5 28,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 46. | Проведение проверки сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории» (Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 28,8 28,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 28,8 28,8 - | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 47. | Капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории (Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 11176,5 1676,5 9500,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11176,5 1676,5 9500,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 48. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г.о Похвистнево, ул. Гагарина, 20", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 4600,0 4600,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4600,0 4600,0 - | 4600,0 4600,0 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 49. | Оснащение зданий учреждений образования городского округа Похвистнево Самарской области техническими средствами комплексной безопасности (монтаж СОУЭ и СКУД), в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1658,8 248,8 1410,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1658,8 248,8 1410,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 50. | Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Гагарина, 20", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 293,0 293,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 293,0 293,0 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 51. | Устройство молниезащиты здания СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево, расположенного по адресу: ул. Революционная,103, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 446,3 446,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 446,3 446,3 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 52. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 599,9 599,9 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 599,9 599,9 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 53. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 87,0 87,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 87,0 87,0 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 54. | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости объекта"Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории» », в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 69,2 69,2 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 69,2 69,2 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 55. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт помещений пищеблоков в образовательных организациях г. о. Похвистнево», в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 156,5 156,5 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 156,5 156,5 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 56. | Проведение ремонтных работ в кабинетах №202, 203, 311, 311а в здании ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево под размещение центра естественнонаучной и технологической направленности "Точка Роста" по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Лермонтова,18, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1545,6 1545,6 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1545,6 1545,6 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 57. | Ремонт фасада здания Гимназии им.С.В.Байменова города Похвистнево, по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139", в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 438,0 438,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 438,0 438,0 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 58. | Приобретение проточного водонагревателя для СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево ул. Жуковского, 16, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 45,6 45,6 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 45,6 45,6 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 59. | Оснащение кабинетов для создания центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в здании ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 18, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 743,3 743,3 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 743,3 743,3 - | - - - | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 60. | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, а также по благоустройству прилегающей территории, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 19033,72 3033,72 16000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 18823,53 2823,53 16000,0 | 210,19 210,19 - | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 61. | Обеспечение требований к антитеррористической защищённости объекта, находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Мира,22, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1500,0 1500,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1500,0 1500,0 - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 62. | Капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций г. о. Похвистнево, в т.ч. :СП «Детский сад «Улыбка» ГБОУ ООШ № 4 города Похвистнево Самарской области по адресу: г.Похвистнево, ул.Нефтяников,17; СП «Детский сад «Василёк» ГБОУ СОШ пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области по адресу: г.о. Похвистнево, пос.Октябрьский, ул.Ленина,1; ГБОУ Гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево Самарской области по адресу: г.Похвистнево, ул.Васильева, 5; ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево Самарской области по адресу: г.Похвистнево, ул.Лермонтова, 18; ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево Самарской области по адресу: г.Похвистнево, ул.Малиновского, 1А; СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево Самарской области по адресу: г. Похвистнево, ул.Жуковского,16 : - городской бюджет - областной бюджет | 2735,39 957,39 1778,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2735,39 957,39 1778,0 | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 63. | Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания СП Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная,103, а также по благоустройству прилегающей территории, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 3000,0 450,0 2550,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3000,0 450,0 2550,0 |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 64. | Капитальный ремонт теневых навесов на территории СП «Детский сад «Василек» ГБОУ СОШ пос. Октябрьский городского округа Похвистнево, Самарской области по адресу: г.о. Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Ленина,1, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 3000,0 3000,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1500,0 1500,0 - | 1500,0 1500,0 - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 65. | Капитальный ремонт теневых навесов на территории СП «Детский сад «Лучики» ГБОУ СОШ №7 по адресу: г.о. Похвистнево, ул. Неверова, 26, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1600,0 1600,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 800,0 800,0 - | 800,0 800,0 - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 66. | Техническое обследование и проектирование капитального ремонта кровли корпуса №2 ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 280,0 280,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 280,0 280,0 - | - - - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 67. | Капитальный ремонт кровли корпуса №2 ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 139, в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 4800,0 4800,0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 4800,0 4800,0 - | - - - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 68. | Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных организаций городского округа Похвистнево Самарской области , в т.ч.: - городской бюджет - областной бюджет | 1984,615 694,615 1290,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 1984,615 694,615 1290,0 | - - - | - - - | МКУ «СЭЗиС» |
| 69. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево, расположенного по адресу: г.Похвистнево, ул.Мира, 22, а также по благоустройству прилегающей территории, в .ч.: - городской бюджет -областной бюджет | 599,9 599,9 - | - | - | - | - | - | - | - | 599,9 599,9 - | - | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
| 70. | Оснащение кабинетов в зданиях ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево и ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о. Похвистнево для размещения центров «Точка Роста», в т.ч.: - городской бюджет -областной бюджет | 400,0 400,0 - | - | - | - | - | - | - | - | 400,0 400,0 - | - | - | МКУ «СЭЗиС» |
| 71. | Проведение экспертизы сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт находящегося в муниципальной собственности здания СП Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево, расположенного по адресу: Самарская область, г.Похвистнево, ул.Революционная, 103, а также по благоустройству прилегающей территории | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,9 30,9 - | - | - | МКУ «Управление ГЖКХ» |
|  | ИТОГО, в т.ч.: | 450780,525 | 2221,1 | 60156,2 | 97670,7 | 221888,5 | 1970,6 | 18884,5 | 9024,4 | 27854,335 | 8810,19 | 2300,0 |  |
|  | городской бюджет | 73973,825 | 2221,1 | 9179,3 | 10578,6 | 15678,8 | 1970,6 | 7974,5 | 9024,4 | 6236,335 | 8810,19 | 2300,0 |  |
|  | областной бюджет | 282408,6 | - | 50976,9 | 52811,1 | 146092,6 | - | 10910,0 | - | 21618,0 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | 94398,1 | - | - | 34281,0 | 60117,1 | - | - | - | - | - | - |  |