Актуальная редакция Муниципальной программы
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  городского округа Похвистнево на 2014-2028 годы» 
(в редакции постановлений Администрации городского округа Похвистнево от 02.10.2013 № 1467; от 11.02.2026 №122)

Паспорт Программы
	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2028 годы»

	Дата принятия решения о разработке Программы
	Распоряжение Администрации городского округа Похвистнево

	Заказчик Программы
	Администрация городского округа Похвистнево

	Цель и задачи Программы
	Основная цель:
-предоставление качественных коммунальных услуг  потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.
Основные задачи:
- развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами;
- ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности;  
- повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево.

	Сроки реализации программы
	2014-2028 годы

	Целевые индикаторы (показатели) Программы
	- снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях,
- снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях,
- снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях,
- снижение протяженности ветхих водопроводных сетей,
- снижение протяженности ветхих канализационных сетей,
- очистка сточных вод согласно нормативным требованиям.

	Финансирование Программы и источники финансирования
	Объем финансирования Программы составит:                 891650,46 тыс.руб., в т.ч.:
2014 год – 20 239,746 тыс.руб., из них:
- средства городского бюджета – 3 355,216 тыс.руб.,
- средства областного бюджета – 15 546,73 тыс.руб.,
- инвестиционная надбавка – 1 337,8 тыс.руб.;
2015 год – 10 751,153 тыс.руб., из них:
- средства городского бюджета – 1 508,217 тыс.руб.,
- средства областного бюджета – 7 286,936 тыс.руб.,
- инвестиционная надбавка –  1 565,1 тыс.руб.,
- собственные средства предприятия– 390,9 тыс.руб.;     
2016 год – 1 562,712 тыс.руб., из них:
- средства городского бюджета – 1 562,712 тыс.руб.;
2017 год – 2 347,424 тыс.руб., из них:
- средства городского бюджета – 2 347,424 тыс.руб.;
2018 год – 6 229,257 тыс.руб., их них:
- средства городского бюджета – 3 863,342 тыс.руб., 
- средства областного бюджета  – 2 365,915 тыс.руб.;
2019 год – 4 9391,634 тыс.руб., из них:
- средства городского бюджета – 16 420,934 тыс.руб., 
- средства областного бюджета   – 3 2970,7 тыс.руб.; 
2020 год – 25 727,17тыс.руб., из них:
- средства городского бюджета –                                      13 870,028 тыс.руб., 
- средства областного бюджета   –                                     11 857,142 тыс.руб.; 
2021 год – 16 4571,668 тыс.руб., из них:  
- средства федерального бюджета –                                141 116,0 тыс.руб.,
- средства областного бюджета   –                                      2 1830,6 тыс.руб.; 
- средства городского бюджета –                                        1 581,068 тыс.руб.,
2022 год -  47 8321,099 тыс.руб., из них:
- средства федерального бюджета – 40 8512,8 тыс.руб.,
- средства областного бюджета   – 65 430,167 тыс.руб.,
- средства городского бюджета – 4 378,132 тыс.руб.,
2023 год – 7 399,99 тыс.руб., из них:
- средства областного бюджета – 0 тыс.руб., средства, 
- средства городского бюджета – 49,99 тыс.руб.;
- собственные средства предприятия – 7 350,0 тыс.руб. – предполагаемые средства; 
2024 год - 0 тыс.руб., из них:
- средства областного бюджета – 0 тыс.руб. (предполагаемые средства),
- средства городского бюджета – 0 тыс.руб., 
2025 год – 21333,816 тыс.руб., из них:
- средства областного бюджета – 18986,7 тыс.руб.,
- средства городского бюджета –  2347,116 тыс.руб.,
2026 год – 59102,023 тыс.руб., из них:                             - средства областного бюджета – 55085,0 тыс.руб., из них:34200,0 тыс.руб. - предполагаемые средства,
- средства городского бюджета –  4017,0 тыс.руб., 
2027 год  – 44555,711 тыс.руб., из них:
- средства областного бюджета – 42200,0 тыс.руб, из них:34200,0 тыс.руб. - предполагаемые средства, 
- средства городского бюджета –  2355,711тыс.руб., из них: 443,48 тыс.руб - предполагаемые средства,
2028 год – 117,057 тыс.руб., из них:
[bookmark: _GoBack]- средства городского бюджета – 117,057 тыс.руб.

	Показатели эффективности Программы
	- уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей;
- уменьшение количества аварий на водопроводных сетях;
- уменьшение количества жалоб от населения;
- уменьшение протяженности ветхих канализационных сетей;
- уменьшение количества аварий на канализационных сетях.

	Система контроля за ходом исполнения Программы 
	Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет муниципальное казённое учреждение «Управление  градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»  (далее - МКУ «Управление ГЖКХ)  



1. Состояние системы водоснабжения
Основой жизнеобеспечения любого города или населенного пункта является питьевая вода. От её наличия и качества во многом зависит благосостояние  жителей города и развитие его экономики. 
Централизованное водоснабжение города Похвистнево с численностью жителей около 29,1 тыс.человек осуществляется из подземных водоносных горизонтов, эксплуатируемых пятью водозаборами («Западный», «Южный», «Новый», «Восточный», «Северный» - резервный), состоящими из 17 скважин общей мощностью 2795 тыс. куб.м/ год.
 В городскую сеть вода из части скважин поступает на стацию второго подъема, затем в четыре накопительных ёмкости общим объемом 4000 куб.м, из которых затем самотеком поступает в сеть и распределяется потребителям.
Существующая сеть водопровода в основном построена в 50-е годы прошлого века. По состоянию на 01.01.2013 года степень износа составляет 61,94%.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 69,3 км.
Виды водопроводных сетей:
 - водоводы – 5,7 км,
- уличная водопроводная сеть – 59,7 км,
- внутриквартальная сеть – 3,9 км.
Техническое состояние системы водоснабжения, указанной в мероприятиях Программы характеризуется высокой степенью износа водопроводных сетей и оборудования на них. Вследствие длительной эксплуатации, значительно превышающий нормативный срок, водопроводы  сильно изношены. Под действием коррозии, блуждающих токов происходит разрушение стенок труб, что приводит к частым авариям, большим потерям воды и значительным затратам при аварийно-восстановительных и планово-предупредительных работах. Устранение аварий приводит к нарушению дорожного покрытия, пешеходных зон, а также других коммуникаций.    
Жилые дома в частном секторе, в основном, присоединены непосредственно к водопроводу (отсутствует запорная арматура на врезке). При ликвидации аварий на таких сетях необходимо отключение водоснабжения на продолжительное время, при этом без воды остаётся значительное количество жителей городского округа. 
Колодцы и запорная арматура, находящаяся на аварийных участках водопровода, также давно отслужили свой нормативный срок эксплуатации. Возникла необходимость устройства новых колодцев с запорной арматурой на каждый дом.
На особо аварийных водопроводных сетях происходит в среднем 5-6 аварий в год по причине сильного истончения стенок стальной трубы (до 1-2 мм).
Решением данной проблемы является замена стальных труб на трубы из полимерных материалов.

2. Состояние системы водоотведения.
Из многоэтажных домов, расположенных на улицах А.Васильева, Свирская, Матросова стоки поступают в канализационную насосную станцию № 4, так как отводить самотеком сточные воды с данных уличных сетей невозможно  из-за рельефа местности.
Сточные воды по напорному канализационному коллектору перекачиваются до самостоятельного канала, рассоложенного по ул. Главная, далее в КНС №1, от которой подаются по напорному трубопроводу на городские очистные сооружения.
В не канализованной части города стоки собираются в выгребные ямы и специализированным транспортом доставляются на канализационные очистные сооружения, где осуществляется полный комплекс очистки сточных вод. Ливневая канализация отсутствует. 
Глубина наиболее аварийных участков канализационных сетей превышает 5 метров и ликвидация чрезвычайных ситуаций требует значительных материально-технических ресурсов. Необходимо предусмотреть увеличение диаметров канализационных труб, т.к. возрастает потребность в предоставлении услуг населению.
К указанным магистральным канализационным сетям подключены объекты жизнеобеспечения: центральная районная больница, поликлиника, детские сады, школы, многоэтажные дома. 
Городские канализационные сети построены в 60-70 годы  прошлого века. Их общая протяженность составляет 30,3 км. Износ на 01.01.2013 года – 83,72%.
Недостаточно очищенные сточные воды после контактных резервуаров самотеком поступают по коллектору диаметром 500 мм в р. Б.Кинель через береговой сосредоточенный выпуск. Приемник сточных вод – река Б.Кинель – приток реки Самара, соответствуют рыбохозяйственным водным объектам первой категории.
В связи с тем, что канализационные очистные сооружения физически и морально устарели, качество очистки стоков ежегодно снижается и в настоящее время превышает допустимую норму загрязняющих веществ в десятки раз. Это является мощным источником загрязнения окружающей среды, так как стоки попадают в р. Б.Кинель, затем в р. Самарка и р. Волга. С целью решения данной проблемы необходимо строительство новых очистных  сооружений.
В настоящее время это особо актуально, поскольку негативное воздействие на окружающую среду достигает катастрофических масштабов. Кроме того, экологическая программа Правительства России направлена на пресечение любого техногенного вреда окружающей среде.
Проект предусматривает строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в городском округе Похвистнево Самарской области производительностью 6000 куб. метров в сутки, на базе технологии очистки, реализуемой в установке «БР-6000» с выпуском глубоко очищенных и обеззараженных сточных вод по самотечному отводящему коллектору в реку Б.Кинель.
Станция «БР-6000» представляет собой архитектурно единый комплекс из четырёх ёмкостных сооружений рулонного типа и четырёхэтажного здания из металлического каркаса полной заводской комплектности.
Технология очистки сточных вод предусматривает полную биологическую очистку хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод с нитриденитрификацией, доочисткой в биореакторе с иммобилизованной микрофлорой, тонкой механической доочисткой на безнапорных скорых фильтрах и обеззараживанием ультрафиолетом.
Принятие настоящей Программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа водопроводных и канализационных сетей, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.  

3. Цели и задачи Программы
При реализации Программы обеспечивается достижение основной цели по предоставлению качественных коммунальных услуг  потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Путём  решения задач   по развитию коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами,  ликвидации и реконструкции ветхих инженерных сетей, повышение их надежности, а также  повышения экологической безопасности городского округа Похвистнево.
4. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы определены индикаторы (показатели), которые приведены в приложение №2  к настоящей  Программе.

5. Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается модернизация водопроводных и канализационных сетей, строительство очистных сооружений канализации. Перечень программных мероприятий определен в приложении №1 к настоящей Программе. 

6. Механизм реализации Программы.
Исполнителями программы являются МКУ «Управление ГЖКХ» и муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство». В ходе реализации программы Администрация городского округа Похвистнево обеспечивает финансирование мероприятий программы, ежегодно проводит мониторинг исполнения программных мероприятий.
Администрация городского округа ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным, подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год и дает оценку её реализации с учетом результативности исполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов.

7. Социально-экономическая эффективность реализации Программы
В основу организационно-технических мероприятий по реконструкции трубопроводов положен принцип повышения качества предоставляемых услуг, ликвидация уточек, обеспечение требуемого уровня давления в водопроводной сети.
Реализация Программы позволит уменьшить количество аварий на водопроводных и канализационных сетях, обеспечить население качественными услугами водоснабжения и водоотведения. В результате реализации мероприятий Программы будет достигнуто:
- обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до конечного потребителя;
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- уменьшения средств на аварийно-восстановительные работы;
- обеспечение качества питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;
- оптимизация технологической схемы подачи питьевой воды в городскую систему водоснабжения и отведение сточных вод от потребителей коммунальных услуг. 

8. Методика оценки эффективности реализации Программы 
Оценка социально-эконмическойэффективности реализации Программы осуществляется Управлением по экономике и финансам Администрации городского округа ежегодно в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования с начала реализации Программы.
При значении показателей эффективности от 80% и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 50% - средней, при значении менее 30% - низкой.
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	Приложение №1                                                                                                        к муниципальной программе "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2028 годы" 

	Перечень мероприятий муниципальной программы и финансовые ресурсы на их реализацию 


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые ресурсы, тыс. рублей

	
	
	
	План реализации  по годам

	
	
	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Цель. Предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов

	Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами

	1.1.
	Проектирование, расширение  и реконструкция водозабора «Западный» городского округа  Похвистнево (1 очередь Уличные водопроводные сети)
	2014-2015, 2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	63519,432
	18901,946
	7693,672
	0
	0
	0
	36923,814
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	55804,366
	15546,73
	7286,936
	0
	0
	0
	32970,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	7715,066
	3355,216
	406,736
	0
	0
	0
	3953,114
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	9277 п.м
	4107 п.м
	 1670 п.м
	0
	0
	0
	3500 п.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Проектирование, расширение и реконструкция водозабора «Западный» городского округа Похвистнево (1 очередь Водопроводные уличные сети)»   
	2015, 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Всего
	
	198,835
	0
	58,481
	0
	140,354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	 
	198,835
	0
	58,481
	0
	140,354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Приобретение и установка насосного оборудования на КНС №1
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	2012,7
	676,1
	1336,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Инвестиционная надбавка на услуги водоотведения
	
	2012,7
	676,1
	1336,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	2 шт.
	1 шт.
	1 шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Проведение корректировки схем водоснабжения, водоотведения, тепло-снабжения городского округа Похвистнево 
	2015-2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Всего
	
	665,71
	0
	100
	565,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	665,71
	0
	100
	565,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Проектирование и строительство ЛЭП 0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ для переподключения жилых домов №№ 49,51 по ул. Кооперативная от электрических сетей ОАО «РЖД» к электрическим сетям АО «Похвистневоэнерго» 
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Всего
	
	658,0
	0
	0
	0
	658,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	658,0
	0
	0
	0
	658,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Технологическое присоединение к электрическим сетям домов №№ 49,51 по ул. Кооперативная 
	2017-2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Всего
	
	196,042
	0
	0
	0
	98,021
	98,021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	196,042
	0
	0
	0
	98,021
	98,021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Проведение кадастровых работ по изготовлению технического плана по объекту: "Проектирование, расширение и реконструкция водозабора "Западный" городского округа Похвистнево (1 очередь. Водопроводные уличные сети)
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	83,195
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,195
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	83,195
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,195
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надёжности

	2.1.
	Модернизация водопроводных сетей с использование труб из полимерных материалов между скважинами №№11, 12
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего 
	
	661,7
	661,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Инвестиционная надбавка на услуги водоснабжения
	
	661,7
	661,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	260 м
	260 м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Модернизация водопроводной сети Ду=400 мм: участок по ул. Кооперативная от камеры перепод-ключения на водопроводной сети в сторону ул. Осипенко
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	1399,4
	0
	1399,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	780
	0
	780
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Инвестиционная надбавка на услуги по водоснабжению 
	
	228,5
	0
	228,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Собственные средства предприятия
	
	390,9
	0
	390,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	170 м
	0
	170 м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Модернизация водопроводной сети Ду=400мм: от ОРЦ по ул. Революционная до ул. Короленко
	2016, 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	3018,932
	0
	0
	997,002
	0
	2021,93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	3018,932
	0
	0
	997,002
	0
	2021,93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	224 м
	0
	0
	60 м
	0
	164 м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Восстановительный ремонт водозаборной  скважины № 7 по адресу: Самарская область, Похвистневский район, колхоз «Новая жизнь» 
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	2047,081
	0
	0
	0
	0
	2047,081
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	1230,71
	0
	0
	0
	0
	1230,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	816,371
	0
	0
	0
	0
	816,371
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	1 шт.
	0
	0
	0
	0
	1 шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Восстановительный ремонт водозаборной  скважины № 8 по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, водозабор «Западный» 
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	1888,225
	0
	0
	0
	0
	1888,225
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	1135,205
	0
	0
	0
	0
	1135,205
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	753,019
	0
	0
	0
	0
	753,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	1 шт.
	0
	0
	0
	0
	1 шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.  Венера 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	2015
	163,0
	0
	163,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	163,0
	0
	163,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	120 м
	0
	120 м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.
	Капитальный ремонт наружной напорной канализации по ул. Лермонтова
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	1211,084
	0
	0
	0
	1211,084
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	1211,084
	0
	0
	0
	1211,084
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	230 м
	0
	0
	0
	230 м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 2.8.
	Капитальный ремонт резервной скважины подъема воды с установкой центробежного погружного насоса 
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	40,965
	0
	0
	0
	40,965
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	40,965
	0
	0
	0
	40,965
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Объёмный показатель, ед.изм.
	
	1 шт.
	0
	0
	0
	1 шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.9. 
	Восстановительный ремонт скважины №8 бис водозабора "Западный" городского округа Похвистнево Самарской области
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	3070,465
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3070,465
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	2456,372
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2456,372
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	614,093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	614,093
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.10. 
	Восстановительный ремонт скважины №4  пос. Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	1798,729
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1798,729
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	1438,983
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1438,983
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	359,746
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	359,746
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.11. 
	Телеинспекционое телевизионное обследование водозаборной скважины №4 в пос. Октябрьский городского округа Похвистнево 
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.12.
	Проведение режимно-наладочных испытаний на тепловых энергоустановках (разводящей тепловой сети) от котельной по адресу: Самарская обл. пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, ул. Набережная,84, до потребителей тепловой энергии
	2017 -  2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	172,0
	0
	0
	0
	86,0
	86,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	172,0
	0
	0
	0
	86,0
	86,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 2.13.
	Определение гидравлических и тепловых потерь в разводящей  тепловой сети от  котельной по адресу: Самарская обл. пос. Октябрьский г.о. Похвистнево, ул. Набережная,84, до потребителей тепловой энергии
	2017- 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	176,0
	0
	0
	0
	88,0
	88,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	176,0
	0
	0
	0
	88,0
	88,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 2.14.
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по устройству канализационной насосной станции в районе дома по ул. Кооператив-ная,53 с прокладкой наружной канализации до строящихся домов
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего 
	
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 2.15.
	Актуализация схемы теплоснабжения
	2021, 2026-2028
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Всего 
	
	426.686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90,0
	0
	0
	0
	0
	107,398
	112,231
	117,057

	
	Городской бюджет
	
	426,686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90,0
	0
	0
	0
	0
	107,398
	112,231
	117,057

	2.16.
	Ремонт канализационного колодца, относящегося к муниципальному зданию по ул. Лермонтова,9 г. Похвистнево 
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Всего 
	
	8,839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	8,839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.17.
	Разработка проектной документации на объект "Проектирование и реконструкция водопро-водной сети от ВНС 2-го подъема до РЧВ PN=16 кгс/см2, от РЧВ до ул. А.Васильева, PN=10кгс/см2
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего 
	
	7350,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7350,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Собственные средства предприятия (предполагаемые)
	
	7350,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7350,0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.18.
	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Реконструкция водопроводной сети от ВНС 2-го подъема до РЧВ PN=16 кгс/см2, от РЧВ до ул. А.Васильева, PN=10кгс/см2»
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	217,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	217,48
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет (предполагаемые)
	
	217,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	217,48
	0
	0
	0

	2.19.
	Реконструкция  водопроводной сети от ВНС 2-го подъема до РЧВ PN=16 кгс/см2, от РЧВ до ул. А.Васильева, PN=10кгс/см2"
	2026-2027
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Всего
	
	72000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	36000,0
	3600,0
	0

	
	Областной бюджет (предполагаемые)
	
	68400,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0
	34200,0
	34200,0
	0

	
	Городской бюджет 
	
	3600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1800,0
	1800,0
	0

	2.20
	Оказание услуг по разработке сметной документации по объекту: « Капитальный ремонт водопроводной  сети от ВНС 2-го подъема до РЧВ, от РЧВ до ул. А. Васильева
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	
	городской бюджет
	
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,0
	0
	0
	0

	2.21
	Капитальный ремонт тепловых сетей АО «Похвистневоэнерго» от котельной №3, в районе ул. Гагарина, Свирская, Васильева, Матросова, Школьная, общей протяженностью 1580 м
	2025-2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	44090,961
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21096,336
	22994,625
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	39871,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18986,7
	20885,0
	0
	0

	
	городской бюджет
	
	4219,261
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2109,636
	2109,625
	0
	0

	Задача 3. Повышение экологической  безопасности городского округа Похвистнево 

	3.1.
	Проектирование объекта «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в пос. Октябрьский
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	25
	0
	0
	0
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	25
	0
	0
	0
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации  городского округа  Похвистнево Самарской области»
	2019-2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	22544,36
	0
	0
	0
	0
	0
	11272,18
	11272,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	стоимость объекта
	
	11272,18
	0
	0
	0
	0
	0
	11272,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	переходящие с 2019 года
	
	11272,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11272,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	22544,36
	0
	0
	0
	0
	0
	11272,18
	11272,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	Проверка достоверности проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа  Похвистнево Самарской области»
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.
	Проверка достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа  Похвистнево Самарской области»
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Проектирование и строительство очистных сооружений канализации городского округа  Похвистнево Самарской области»
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	1147,64
	0
	0
	0
	0
	0
	1147,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	1147,64
	0
	0
	0
	0
	0
	1147,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.
	Обследование канализационных очистных сооружений города Похвистнево 
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7.
	Обследование водопроводных уличных сетей пос. Октябрьский городского округа Похвистнево 
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8.
	Перерасчет сметной документации по объекту: "Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в городском округе Похвистнево Самарской области"
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	130,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	130,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.9.
	Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в городском округе Похвистнево Самарской области 
	2021-2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	641526,368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	164139,60
	477386,768
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Федеральный бюджет
	
	549672,800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	141160,00
	408512,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	87260,767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21830,60
	65430,167
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	 
	4592,801
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1149,00
	3443,801
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.10.
	Разбивка осей объекта капитального строительства "Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в городском округе Похвистнево Самарской области" на местности
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	49,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	49,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.11.
	Строительство модульной котельной мощностью 0,6 МВт по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, район ул. Кооперативная,27 
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	8742,023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8742,023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	7961,787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7961,787
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	780,236
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	780,236
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.12.
	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: Строительство модульной котельной мощностью 0,6 МВт по адресу: Самарская обл., г. Похвистнево, район ул. Кооперативная,27 
	2020- 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	145,122
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	85,122
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	145,122
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	85,122
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.13.
	Оказание услуг по освобождению территории от объектов газового хозяйства 
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	450,578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	450,578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	450,578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	450,578
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.14.
	Технический надзор за строительством сети и объекта газопотребления  к модульной котельной мощностью 0,6 МВт 
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	20,429
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,429
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	20,429
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,429
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.15.
	Пересогласование проекта "Присоединение к газораспределительным сетям объекта "Модульная котельная мощностью 0,6 МВт" 
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	11,378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11,378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	11,378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11,378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.16.
	Врезка газопровода к объекту "Модульная котельная мощностью 0,6 МВт" 
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	7,224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	7,224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.17.
	Оказание услуг на пуск газа, техническое обслуживание оборудования объекта   "Модульная котельная мощностью 0,6 МВт" 
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	16,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	16,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.18.
	Проверка, калибровка средств измерений или аттестацию испытательного оборудования, а также иных метрологических услуг 
	 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	18,474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	18,474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,474
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.19.
	Холодное водоснабжение объекта "Модульная котельная мощностью 0,6 МВт" 
	  2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	2,656
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,656
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	2,656
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,656
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.20.
	Подготовка технического плана объекта "Модульная котельная мощностью 0,6 МВт" 
	  2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	17,046
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,046
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	17,046
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,046
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.21.
	Ремонт теплотрассы к зданию учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств"
	2021-2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	159,999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80,0
	79,999
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	стоимость объекта
	
	80,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	переходящие с 2021 года
	
	79,999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79,999
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	159,999
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80,0
	79,999
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.22.
	Авторский надзор при производстве работ по объекту "Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в городском округе Похвистнево, Самарской области"
	2022-2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	99,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49,99
	49,99
	0
	0
	0
	0
	0

	
	стоимость объекта
	
	49,99
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49,99
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	переходящие с 2022  года
	
	49,99
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49,99
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	99,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49,99
	49,99
	0
	0
	0
	0
	0

	3.23.
	Подготовка технического плана по объекту  "Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в городском округе Похвистнево, Самарской области"
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	170,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	170,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	170,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	170,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.24.
	Оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения городского округа Похвистнево  до 2030 года
	  2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	99,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	99,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	99,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	99,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.25.
	Ремонт горловин и замена люков канализационных колодцев, расположенных по адресам: Самарская обл., г. Похвистнево, Кооперативная, 39а,55а,61
	  2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	69,678
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69,678
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	69,678
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69,678
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.26.
	Оказание услуг по подготовке заключения о принадлежности объекта к движимому/недвижимому имуществу объекта: "Модульная котельная мощностью 0,6 МВт по адресу: г. Похвистнево, район ул. Кооперативная, 27"
	 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего
	
	9,160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,160
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	9,160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,160
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.27.
	Модернизация узла учета газа в котельной по ул. Набережная,84 пос. Октябрьский, г.о. Похвистнево
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего 
	
	456,504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	456,504
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет 
	
	456,504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	456,504
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.28
	Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, систем водоотведения и канализации муниципальной собственности 
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	8443,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8000,0
	0

	
	областной бюджет
	
	8000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8000,0
	0

	
	Городской бюджет (предполагаемые средства
	
	443,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	443,48
	0

	 
	Итого по программе, в том числе:
	2014-2028
	891650,46
	20239,746
	10751,153
	1562,712
	2347,424
	6229,257
	49391,634
	25727,17
	164571,668
	478321,099
	7399,99
	0
	21333,816
	59102,023
	44555,711
	117,057

	
	Федеральный бюджет
	
	549672,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	141160,00
	408512,80
	0
	0
	0,00
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет 
	
	207172,776
	15546,73
	7286,936
	0
	0
	2365,915
	32970,7
	13870,028
	21830,600
	65430,167
	0
	0
	18986,7
	20885,0
	8000,0
	0

	
	Областной бюджет (предполагаемые)
	
	68400,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34200,0
	34200,0
	0

	
	Городской  бюджет
	
	55317,604
	3355,216
	1508,217
	1562,712
	2347,424
	3863,342
	16420,934
	11857,142
	1581,068
	4378,132
	49,990
	0
	2347,116
	4017,023
	1912,231
	117,057

	
	Городской  бюджет (предполагаемые)
	
	443,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	443,48
	0

	
	Инвестиционная надбавка на услуги водоснабжения
	
	890,200
	661,7
	228,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Инвестиционная надбавка на услуги водоотведения
	
	2012,70
	676,1
	1336,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Собственные средства предприятия 
	
	7740,90
	0
	390,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0
	7350,0 (предполагаемые)
	0
	0
	0
	0
	0



Приложение №2                                                                                                                                                     к муниципальной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории                                                                                                       городского округа Похвистнево» на 2014-2028 годы
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование показателей (индикаторов) 
	Ед. изм.
	Базовое значе ние 
	Значение показателя по годам (индикаторы)

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Цель 1.предоставление качественных коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.  

	Задача.1 Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Похвистнево в соответствии со стандартами.

	1.1
	Снижение доли потерь питьевой воды на ветхих водопроводных сетях
	%
	10
	8,8
	7,2
	7,2
	7,2
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4

	1.2
	Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих водопроводных сетях
	ед.
	18
	15
	12
	12
	12
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	1.3
	Снижение количества аварийных ситуаций на ветхих канализационных сетях
	ед.
	40
	41
	41
	43
	43
	43
	44
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	Задача 2. Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности.

	2.1
	Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей
	км
	37,322
	31,521
	25,686
	25,686
	25,686
	22,826
	22,826
	22,826
	22,826
	22,826
	22,826
	22,826
	22,826

	2.2
	Снижение протяженности ветхих канализационных сетей
	км
	27,9
	27,9
	27,9
	27,9
	27,9
	27,9
	27,9
	26,28
	26,28
	26,28
	26,28
	26,28
	26,28

	Задача 3. Повышение экологической безопасности городского округа Похвистнево

	3.1
	Очистка сточных вод согласно нормативным требованиям
	%
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	100
	100
	100














