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Паспорт
муниципальной программы
«Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области»                                       на 2025-2028 годы
 (далее - Программа)

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы (далее - Программа).

	Разработчик Программы
	Администрация городского округа Похвистнево.

	Исполнители Программы
	Администрация городского округа Похвистнево, Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее -  МКУ «Управление ГЖКХ», муниципальное бюджетное учреждение «Транссройсервис» (далее – МБУ  «Транссройсервис»), муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс городского округа Похвистнево «Салют» (далее – МАУ «ФОК Салют»)

	Сроки реализации Программы
	2025-2028 годы

	Цели Программы
	Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети городского округа Похвистнево.
Цель 2. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышения уровня внешнего благоустройства территории городского округа Похвистнево.
Цель 3. Создание устойчивой, надёжно функционирующей системы:
- городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево,
  - транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево

	Подпрограммы и приложения к ним
	 В состав Программы включены следующие Подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети  городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы.
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы.
Подпрограмма 3 «Поддержка общественного  пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы. 

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Повышение качества состояния автомобильных дорог, пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий на территории городского округа Похвистнево.
2. Улучшение состояния объектов благоустройства на территории  городского округа Похвистнево.
3. Сохранение протяженности маршрутов по организации транспортного обслуживания населения городского округа Похвистнево.

	Целевые индикаторы  (показатели) Программы
	Целевые индикаторы  (показатели) Программы разработаны  и указаны в каждой из Подпрограмм, вошедших в настоящую Программу.

	Объемы финансирования муниципальной Программы 
	Источник финансирования
	Объемы финансирования с разбивкой по годам, тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	
	Программа «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы.

	
	Всего
	200829,208
	174030,664
	162351,779
	188491,672
	725703,323

	
	Областной бюджет
	65600,267
	45071,945
	2191,102
	2191,102
	115054,416

	
	Областной бюджет (предполагаемые) 
	0
	0
	62679,525
	65597,472
	128276,997

	
	городской бюджет
	135228,941
	128958,719
	97481,152
	87292,498
	44896,310

	
	городской бюджет (предполагаемые)
	0
	0
	0
	33410,60
	33410,60

	
	Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы. 

	
	Всего
	64080,822
	51702,0
	73407,525
	76741,683
	265932,030

	
	Областной бюджет
	62173,0
	41517,00
	0
	0
	103690,0

	
	Областной бюджет (предполагаемые)
	0
	0
	62679,525
	65597,472
	128276,997

	
	городской бюджет
	1907,822
	10185,0
	10728,0
	11144,211
	33965,033

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы. 

	
	Всего
	126512,311
	112054,306
	90428,454
	103476,811
	398520,208

	
	Областной бюджет
	319,898
	447,576
	447,576
	447,576
	1662,626

	
	городской бюджет
	126192,413
	92516,647
	90231,454
	103476,811
	396857,582

	
	Подпрограмма 3 «Поддержка общественного пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы.

	
	Всего
	10236,075
	5001,345
	6024,157
	35706,126
	61251,085

	
	Областной бюджет
	3107,369
	3107,369
	1743,526
	1743,526
	9701,790

	
	городской бюджет
	7128,706
	7166,989
	3291,0
	552,0
	18138,695

	
	городской бюджет (предполагаемые 
	0
	0
	0
	33410,60
	33410,60




 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Настоящая Программа является основой для реализации полномочий органов местного самоуправления  в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». 
В программу включены мероприятия, относящиеся к вопросам местного значения:
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация благоустройства на территории городского округа (содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек,  парков, скверов, малых архитектурных форм, озеленение территории);
- организация уличного освещения;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения,
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.  
На решение вышеперечисленных вопросов в бюджете городского округа предусматриваются финансовые средства, направленные на выполнение мероприятий в разрезе Подпрограмм, вошедших в настоящую Программу.      
Основными направлениями реализации Программы являются:
1. Обеспечение развития и  сохранность автомобильных дорог общего пользования, улучшение их технического состояния. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения автомобильных дорог городского округа. 
3. Обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения эксплуатационных характеристик объектов благоустройства на территории городского округа Похвистнево.
4. Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок  по регулируемым ценам.
5. Обновление автомобильного парка автобусами и техникой для благоустройства территории города Похвистнево.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети городского округа Похвистнево.
Цель 2. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышения уровня внешнего благоустройства территории городского округа Похвистнево.
Цель 3. Создание устойчивой, надёжно функционирующей системы:
- городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево,
  - транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево.

3. Перечень Подпрограмм, вошедших в Программу

Масштаб целей и задач Программы предусматривает выделение трех Подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы;
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы;
Подпрограмма 3. Поддержка общественного  пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы.
Приложение №1
к муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области»
на 2025-2028 годы

ПОДПРОГРАММА
«Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы 
муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы
(далее – Подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
	Наименование Подпрограммы 1
	Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

	Разработчики
Подпрограммы 1
	Администрация городского округа Похвистнево 

	Исполнители Подпрограммы 1
	Муниципальное казённое учреждение «Управление ГЖКХ» (далее – МКУ «Управление ГЖКХ».

	
	Цель Подпрограммы 1:
Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети городского округа.
Задачи Подпрограммы 1:
1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём реконструкции, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей областного и городского бюджетов.
2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа.
3. Устройство водоотводных систем.
4. Развитие сетей уличного освещения городского округа.

	Сроки реализации Подпрограммы 1
	2025-2028 годы

	Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 1
	1. Протяженность отремонтированных местных автомобильных дорог.
2. Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. 
3. Протяженность отремонтированных (отсыпанных) грунтовых дорог. 
4. Протяженность построенных водоотводных канав.
5. Протяженность построенных сетей уличного освещения.

	 Объемы и источники финансирования Подпрограммы

	Объем финансирования Подпрограммы 1 составит 292147,435 тыс. руб., в том числе:
в 2025 году–53363,761 тыс.руб., в т.ч.:
- областной бюджет –  46340,519  тыс.руб.        (предполагаемые   средства),
- городской бюджет –7023,242 тыс.руб.,
в 2026 году–51200,0 тыс.руб., в т.ч.:
- областной бюджет –  45568,0  тыс.руб.        (предполагаемые   средства),
- городской бюджет –5632,0 тыс.руб.,
в 2027 году–52727,3 тыс.руб., в т.ч.:
- областной бюджет – 46927,3 тыс.руб.        (предполагаемые   средства),
- городской бюджет – 5800,0 тыс.руб.,
в 2028 году–134856,374 тыс.руб., в т.ч.:
- областной бюджет 113123,0 тыс.руб.        (предполагаемые   средства),
- городской бюджет – 21733,374 тыс.руб.

	Система организации контроля заходом реализации Подпрограммы
	Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 1 осуществляет  МКУ «Управление ГЖКХ».



1. Характеристика проблемы
Улично-дорожная сеть городского округа Похвистнево представляет собой единую систему транспорта и улиц общегородского значения, которые в увязке с планировочной структурой города и прилегающей к нему территории, обеспечивают удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, с автомобильными дорогами межмуниципального, областного и федерального назначения. 
Но в целом техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим требованиям государственных стандартов и населения. Это аварийное состояние существующего асфальтобетонного покрытия, отсутствие у значительной части улиц твердого покрытия, отсутствие отвода ливневых вод, недостаточная освещённость автомобильных дорог. 
Общая протяженность автомобильных дорог городского округа составляет 156,5 км, из них 137,48 км – автомобильные дороги общего пользования местного значения и 19,02 км – внутриквартальные дороги и подъездные пути к дворовым территориям. Дороги с усовершенствованным покрытием составляют 64,636 км, из них 37,3 км нуждаются в ремонте. Протяженность дорог с твердым покрытием (песчано-гравийным и щебеночным) составляет 85,384 км, грунтовых – 6,48 км.
Водоотвод осуществляется открытым поверхностным способом, по водоотводным канавам, со сбросом водоотводную канаву. Общая протяженность системы водоотвода составляет 9,8 км, из которых 5,1 км не имеют обетонирования. Для соответствия современным государственным нормам и требованиям, а так же в связи с застройкой новых микрорайонов необходимо продолжить строительство системы водоотвода. 
Общая протяженность тротуаров городского округа составляет 26,574 км, из них 10,17 км – нуждаются в ремонте. Кроме того, для обеспечения сети дорог городского округа пешеходными дорожками в полном объеме необходимо построить 17,57 км тротуаров.
На сети автомобильных дорог городского округа Похвистнево эксплуатируется 5 мостов, включая 3 железобетонных водопропускных моста, 2 пешеходных моста через Суходольный овраг. Проведенные обследования мостов показали, что несущие конструкции автодорожного моста через ливневый овраг, расположенный по ул. Революционной находятся в ограниченно работоспособном состоянии, тем самым создают опасность при передвижении грузовых автомобилей свыше 10 тонн. Экономически целесообразным является вариант замены существующих на новые  конструкции моста.
Для поддержания в рабочем состоянии улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры выполняются ремонтные работы, которые из года в год не однозначные, так как зависят от размера субсидий, выделенных из областного бюджета.  В ниже приведенной таблице показаны объемы работ,  выполненные за предыдущие 5 лет. 
	
	Объемы выполненных работ по годам

	
	2019 год
	2020 год
	2021год
	2022 год
	2023 год

	Ремонт асфальтобетонных дорог (км)
	7,6
	1,56
	2,069
	0,749
	1,56

	Ремонт грунтовых дорог (км)
	1,81
	0
	9,24
	4,8 
	0,35


В связи с тем, что темпы износа превышают темпы их восстановления, значительная часть автомобильных дорог городского округа Похвистнево имеет высокую степень износа. Кроме того ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движении на дорогах городского округа. 
Для приведения в соответствие параметров автомобильных дорог общего пользования к  потребностям участников дорожного движения необходимо ремонтировать порядка 4 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 5-6 км  грунтовых дорог ежегодно.  Кроме того, при наличии большой протяженности грунтовых дорог требуется асфальтирование не менее одной дороги в год.
Характеристика объектов и информация о финансовой потребности изложены в приложении №1 к настоящей Программе.
Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево» включает в себя комплекс мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация данных мероприятий направлена на улучшение состояния существующей улично-дорожной сети городского округа Похвистнево, а также развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 1
Цель. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств  улично-дородной сети городского округа.
Задачи: 
- доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём строительства, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского округа и областного бюджета;
- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа; 
- устройство водоотводных систем;
- развитие сетей уличного освещения городского округа. 
Подпрограмма 1 реализуется в один этап за период с 2025 по 2028 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Подпрограммой предусматривается выполнение комплекса мероприятий по развитию улично-дорожной территории городского округа с использованием финансовых средств местного бюджета, областного бюджета, которые является планируемыми.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 определен в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме 1.

4. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
Для оценки эффективности реализации задач Подпрограммы определены индикаторы (показатели) которые изложены  в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

5. Механизм реализации Подпрограммы 1
Исполнителем Подпрограммы 1 является МКУ «Управление ГЖКХ», которое ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям Подпрограммы 1, проводит мониторинг и дает оценку ее реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 1 и достижения целевых индикаторов.
Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 1 осуществляет МКУ «Управление ГЖКХ», которое представляет отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы 1 в Управление по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево. 
 
6. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации мероприятий Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 должны обеспечить:
- ремонт дорог общего пользования порядка 14,505 км,
- ремонт тротуаров протяжённостью 0,65 км,
- ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям  в количестве 20 дворов, 
- ремонт и отсыпку грунтовых дорог общей протяжённостью  3,7 км;
- ремонт водоотводных систем общей протяженностью 0,44 км;
- повысить эффективность бюджетных расходов;
- улучшить качество жизни населения городского округа Похвистнево.
МКУ «Управление ГЖКХ» ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 1 за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.
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	Приложение №1                                                                                             к Подпрограмме 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

	Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы 1 на 2025-2028 годы

	№ п/п 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Финансовые ресурсы (тыс.руб.)
	Получатель бюджетных средств/ исполнитель

	
	
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Цель. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств  улично-дородной сети городского округа Похвистнево.

	Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём реконструкции, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского и областного бюджетов. 

	1.1. Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием. 

	1.1.1.
	Итого,  в том числе: 
	2025-2028
	243099,299
	42067,999
	41200,0
	42727,3
	117104,0
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Областной бюджет (предполагаемые средства)
	
	216358,819
	37440,519
	36668,0
	38027,3
	104223,0
	

	
	Городской  бюджет (софинансирование) 
	
	26740,480
	4627,480
	4532,0
	4700,0
	12881,0
	

	1.2. Ремонт тротуаров.

	1.2.1.
	Итого, в том числе:
	 2025-2026
	3162,520
	0,00
	0,00
	0,00
	3162,52
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской  бюджет
	
	3162,520
	0,00
	0,00
	0,00
	3162,52
	

	1.3.   Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство городских территорий

	1.3.1.
	Итого,  в том числе: 
	2025-2028
	20000,000
	5000,000
	5000,000
	5000,000
	5000,000
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Областной бюджет  (предполагаемые средства)
	
	17800,000
	4450,000
	4450,000
	4450,000
	4450,000
	

	
	Городской  бюджет (софинансирование)
	
	2200,000
	550,000
	550,000
	550,000
	550,000
	

	Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа.                  

	1.2.1. Ремонт и отсыпка грунтовых дорог.

	1.2.1.1.
	Итого, в том числе: 
	 2025-2028
	20000,000
	5000,000
	5000,000
	5000,000
	5000,000
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Областной бюджет (предполагаемые средства)
	
	17800,000
	4450,000
	4450,000
	4450,000
	4450,000
	

	
	Городской  бюджет (софинансирование)
	
	2200,000
	550,000
	550,000
	550,000
	550,000
	

	1.2.2.
	Проектирование организации дорожного движения: формирование документации с целью оптимизации условий движения транспортных и пешеходных потоков  
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской  бюджет
	
	1295,762
	1295,762
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.2.3.
	Паспортизация автомобильных дорог: формирование документации с целью исполнения законодательства по техническому учету проезжих частей и обочин
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	1600,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1600,000
	

	 Задача 3. Устройство водоотводных систем.

	1.3.1.
	Устройство водоотводной канавы по ул. Неверова
	2027
	 
	 
	 
	 
	 
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	1750,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1750,000
	

	Задача 4. Развитие сетей уличного освещения городского округа.   

	1.4.1. 
	Итого, в том числе: 
	2025-2026
	1239,854
	0,000
	0,0
	0,00
	1239,854
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской  бюджет
	
	1239,854
	0,000
	0,0
	0,00
	1239,854
	

	 
	Общий объём финансирования мероприятий, в т.ч.:
	2025- 2028
	292147,435
	53363,761
	51200,000
	52727,30
	134856,374
	

	
	Областной бюджет (предполагаемые средства) 
	
	251958,819
	46340,519
	45568,0
	46927,3
	113123,0
	

	
	Городской  бюджет 
	
	40188,616
	7023,242
	5632,000
	5800,00
	21733,374
	




Приложение 3                                                                               к Подпрограмме 1 «Развитие улично-                                        дорожной сети городского округа                                   Похвистнево Самарской области»                                                     на 2025-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2027 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объемный показатель, ед.изм.
	Объемы и источники финансирования тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	Областной бюджет (предполагаемые)
	Городской  бюджет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе:
	3,13 км
	42 727,3
	38 027,3
	4 700,0

	1.1
	Ремонт  автомобильной дороги по ул. Ново-Полевая от ул. Буденного до ул. Тупиковой
	1,260 км
	19 500,0
	17 355,0
	2 145,0

	1.2
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Газовиков от ул. Мира до ул. Кооперативная
	0,440 км
	8 000,0
	7 120,0
	880,0

	1.3
	Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького 
	0,300 км
	2 427,3
	2 160,3
	267,0

	1.4
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко от ул. Мира до ул. Полевая
	0,300 км 
	5 800,0
	5 162,0
	638,0

	1.5
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная  в пос. Октябрьский
	0,520 км
	5 500,0
	4 895,0
	605,0

	1.6
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Свирская от ул.  Революционная до ул. Лермонтова (ремонт картами)
	0,310 км
	1 500,00
	1 335,0
	165,0

	2.
	Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	5 шт.
	5 000,0
	4 450,0
	550,0

	3.
	Ремонт грунтовых дорог
	 0,9 км
	5 000,0
	4 450,0
	550,0

	
	Итого:
	
	52 727,3
	46 927,3
	5 800,0









Приложение № 2 
к муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области»                              на 2025-2028 годы

ПОДПРОГРАММА 
«Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области»                              на 2025-2028 годы
(далее – Подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
	Наименование Подпрограммы 2
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области»  на 2025-2028 годы.

	Разработчики Подпрограммы 2
	Администрация городского округа Похвистнево.

	Исполнители Подпрограммы 2
	Муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «Управление ГЖКХ»), муниципальное бюджетное учреждение «Трансстройсервис» (далее - МБУ «Трансстройсервис»).

	Цели и задачи Подпрограммы 2
	Цель Подпрограммы 2:
Создание условий для  комфортного проживания граждан, повышения уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.
Задачи Подпрограммы 2: 
1. Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территорий городского округа.
2. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры городского округа и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, и спортивные площадки, малые архитектурные формы).
3. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения путём внедрения энергосберегающих технологий.
4. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.
5. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ. 
6. Улучшение санитарных условий проживания населения.
7. Содержание муниципальных казённых учреждений.

	Сроки реализации Подпрограммы 2
	2025-2028 годы

	Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 2
	1.Обеспечение сохранности  зелёных насаждений на территории городского округа Похвистнево, в том числе: деревьев, газонов.
2. Обеспечение воспроизводства зелёных насаждений путём замены старых, сухих, аварийно-опасных на новые виды и породы деревьев с коэффициентом не ниже 1,2. 
3. Недопущение снижения протяженности улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию, в том числе:
- города Похвистнево,
- пос. Октябрьский городского округа Похвистнево.  
4. Недопущение снижения доли выполненных мероприятий по обеспечению сохранности, обслуживанию и содержанию прочих объектов благоустройства от запланированного количества мероприятий (текущее содержание парков, скверов, спортивных площадок, малых архитектурных форм), 
5.Получение экономического эффекта электрической энергии от внедрения энергосберегающих технологий при эксплуатации системы наружного освещения на территории г. Похвистнево.  
6. Количество светофорных объектов, поддерживаемых в рабочем состоянии.
7. Площадь нанесенных линий дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения,
8. Количество установленных (замененных) дорожных знаков,
9. Обеспечение обустройства и содержания мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения.  
10. Обеспечение населения услугами бани по  тарифам, установленным Администрацией городского округа Похвистнево (регулируемые цены).

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

	Объем финансирования Подпрограммы 2 составит        403297,461 тыс. руб., из них:
в 2025 году – 102024,305 тыс.руб., их них:
- городской бюджет – 102024,305тыс.руб.,
 в 2026 году – 99828,531 тыс.руб., их них:
- городской бюджет – 99828,531 тыс.руб.,
в 2027 году – 97967,814 тыс.руб., их них:
- городской бюджет – 97967,814 тыс.руб.,
в 2028 году – 103476,811 тыс.руб., их них:
- городской бюджет – 103476,811 тыс.руб. 

	Система организации контроля заходом реализации Подпрограммы 2
	Контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 2 осуществляет МКУ «Управление ГЖКХ».


1. Общая характеристика текущего состояния объектов      благоустройства городского округа Похвистнево

Работы по благоустройству территории городского округа имеют комплексный, постоянный характер. Для поддержания существующих   практических действий, а также усовершенствования и дальнейшего развития данной сферы необходимо использовать программный метод.  
Общая площадь территории г. о. Похвистнево в установленных границах составляет 64,77 км2.  В её состав входят город Похвистнево, части городского округа Красные Пески, Венера, пос. Октябрьский. 
На территории городского округа Похвистнево в плановом обслуживании состоят 139,07 км дорог и 26,574 км тротуаров. Одной из основных задач Подпрограммы 2 является текущее содержание данных объектов. 
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, площадей составляет 94,9 км. Организация бесперебойного функционирования сетей уличного освещения является одной из важнейших задач органов местного самоуправления.
Общая площадь зеленых насаждений в пределах черты городского округа составляет 1090385 кв.м, в том числе насаждений общего пользования (парки, скверы) – 44887,99 кв.м. Площадь цветников и газонов составляет 1798,5 кв.м.
Кроме содержания дорог, в Подпрограмме 2 учтены работы по текущему содержанию объектов, относящихся к элементам благоустройства. Это остановочные павильоны, площадки для отдыха, обочины, бортовые камни, озеленительные полосы, пешеходные переходы и ограждения, водоотводные системы, урны, инженерные сооружения (мосты, путепроводы), въездные указатели и дорожные знаки. 
Для организации транспортного обслуживания населения необходимо решения вопроса по реализации схемы дислокации технических средств организации движения (установка дорожных знаков) по улицам городского округа в полном объеме. Одной из задач данной Подпрограммы 2 является улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов. 
В последнее годы в городском округе обустроены новые объекты благоустройства: это парки, скверы, спортивные и детские площадки, установлены новые элементы благоустройства (скамейки, урны, газоны и клумбы). Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов благоустройства и сохранение их эстетического облика требуется регулярное проведение мероприятий, связанных с их текущим содержанием и ремонтом.
В целях экологического состояния территорий городского округа необходимо осуществлять работы территорий, уборке мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, очистка урн, скашивание травы. Для улучшения озеленения  территорий городского округа необходимо продолжать ликвидацию аварийно-опасных деревьев и высадку саженцев деревьев и кустарников. 
Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленных на сохранение, содержание, восстановление объектов внешнего благоустройства городского округа:
- озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территории городского округа;
- текущее содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства и прочих объектов благоустройства (парков, скверов, спортивных площадок и малых архитектурных форм); 
- организация и содержание уличного освещения;
- улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов;
- содержание и благоустройство мест захоронения;
- обеспечение санитарных условий проживания населения;
- организация мероприятий по контролю численности безнадзорных животных на территории городского округа;
Реализация программных мероприятий позволит способствовать  эффективному  обслуживанию,  текущему содержанию  территорий городского округа, повышению уровня благоустройства территории городского округа, а также обеспечить безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.    
Перечень мероприятий и финансовые потребности изложены в Подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа Похвистнево Самарской области» (приложение 2 к настоящей Программе).


2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2:
- обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.
Задачи Подпрограммы 2:
- озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территорий городского округа;
- обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки, дворовые территории, малые архитектурные формы, монументы и памятники);
- обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения и светофорных объектов, в том числе оплата за потребленную электроэнергию;
- улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов;
- создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, в том числе оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших;
- улучшение санитарных условий проживания населения;
- повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево,
- содержание муниципальных казённых учреждений.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап  с 2025 по 2028 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 предусматривает выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территории городского округа с использованием финансовых средств местного бюджета, перечень которых определен в Приложении №1 к настоящей Подпрограмме 2.

4. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
Для оценки эффективности реализации задач  определены индикаторы (показатели) в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 2.

5. Механизм реализации Подпрограммы 2

Исполнителями Подпрограммы 2 являются МКУ «Управление ГЖКХ» и  МБУ ««Трансстройсервис». 
В ходе реализации Подпрограммы 2 МКУ «Управление ГЖКХ» осуществляет контроль за выполнения мероприятий, обеспечивает мониторинг Подпрограммы 2 на основе отчетов, проводит анализ затрат по мероприятиям, дает оценку результативности и достижения целевых индикаторов.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 позволит:
- обеспечить содержание автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства;
- увеличить обеспеченность территории городского округа благоустроенными зелеными насаждениями общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов);
- создать условия для обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения; 
- обеспечить установки уличного освещения электрической энергией.
МКУ «Управление ГЖКХ» ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы 2 за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 2, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.



	
	
	
	
	Приложение №1
к подпрограмме 2 «Благоустройство  территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области»  на 2025-2028 годы

	Перечень  мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы 2 на 2025-2028 годы

	№ п/п 
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Финансовые ресурсы (тыс.руб.)
	Получатель бюд. средств

	
	
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Цель. 1. Обеспечение комфортных условий проживания граждан, повышение уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.

	Задача 1. Озеленение  и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территорий городского округа.

	1.1.1.
	Текущее содержание цветников  на территории города Похвистнево 
	2026-  2028
	5071,220
	0,00
	1624,560
	1689,540
	1757,12
	МБУ "ТСС"

	
	Городской бюджет
	
	5071,220
	0,00
	1624,560
	1689,540
	1757,12
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	1798,5 кв.м
	0,00
	1798,5 кв.м
	1798,5 кв.м
	1798,5 кв.м
	

	1.1.2.
	Текущее содержание деревьев и газонов  на территории города Похвистнево 
	2026-  2028
	2294,824
	0,00
	735,144
	764,550
	795,130
	МБУ "ТСС"

	
	Городской бюджет
	
	2294,824
	0,00
	735,144
	764,550
	795,130
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	91 дерево, 1796,2 кв.м - газоны
	91 дерево, 1796,2 кв.м - газоны
	91 дерево, 1796,2 кв.м - газоны
	91 дерево, 1796,2 кв.м - газоны
	91 дерево, 1796,2 кв.м - газоны
	

	1.1.3.
	Спиливание сухостойных и аварийно-опасных деревьев 
	2025- 2028
	3071,258
	723,248
	752,180
	782,270
	813,560
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Городской бюджет
	
	3071,258
	723,248
	752,180
	782,270
	813,560
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	112 шт./                    699,88 куб.м
	28 шт./             174,97 куб.м
	28 шт./             174,97 куб.м
	28 шт./             174,97 куб.м
	28 шт./             174,97 куб.м
	

	Задача 2.  Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию  автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, спортивные площадки, малые архитектурные формы).

	1.2.1.
	Текущее содержание объектов благоустройства города Похвистнево
	2025 - 2028
	211677,783
	51004,575
	51500,00
	51800,00
	57373,208
	                                                                                                                                  МБУ "ТСС"

	
	Городской бюджет
	
	211677,783
	51004,575
	51500,00
	51800,00
	57373,208
	

	1.2.1.1.
	Текущее содержание дорог города Похвистнево
	
	145829,687
	35133,376
	35474,638
	35701,403
	39520,270
	

	
	Городской бюджет
	
	145829,687
	35133,376
	35474,638
	35701,403
	39520,270
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
	
	127,69 км/ 621726,1   кв.м, 600 кв.м разметка дорог
	127,69 км/ 621726,1   кв.м, 600 кв.м разметка дорог
	127,69 км/ 621726,1   кв.м, 600 кв.м разметка дорог
	127,69 км/ 621726,1   кв.м, 600 кв.м разметка дорог
	127,69 км/ 621726,1   кв.м, 600 кв.м разметка дорог
	

	1.2.1.2.
	Текущее содержание малых архитектурных форм города Похвистнево
	
	16297,868
	3927,034
	3965,179
	3988,277
	4417,378
	

	
	Городской бюджет
	
	16297,868
	3927,034
	3965,179
	3988,277
	4417,378
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.,   
	
	233 урны,                27 автобусных павильонов,  15 информ. щитов, 1 баллюстрада
	233 урны,                27 автобусных павильонов,  15 информ. щитов, 1 баллюстрада
	233 урны,                27 автобусных павильонов,  15 информ. щитов, 1 баллюстрада
	233 урны,                27 автобусных павильонов,  15 информ. щитов, 1 баллюстрада
	233 урны,                27 автобусных павильонов,  15 информ. щитов, 1 баллюстрада
	

	1.2.1.3.
	Текущее содержание спортивных площадок
	
	7089,826
	1708,32
	1724,914
	1734,962
	1921,63
	

	
	Городской бюджет
	
	7089,826
	1708,32
	1724,914
	1734,962
	1921,63
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
	
	7 шт.
	7 шт.
	7 шт.
	7 шт.
	7 шт.
	

	1.2.1.4.
	Текущее содержание парков и скверов, в том числе малые архитектурные формы 
	
	42460,402
	10235,845
	10335,269
	10375,358
	11513,93
	

	
	Городской бюджет
	
	42460,402
	10235,845
	10335,269
	10375,358
	11513,93
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
	
	43717,39 кв.м, 137 урн, 118 скамеек
	43717,39 кв.м, 137 урн, 118 скамеек
	43717,39 кв.м, 137 урн, 118 скамеек
	43717,39 кв.м, 137 урн, 118 скамеек
	43717,39 кв.м, 137 урн, 118 скамеек
	

	1.2.2.
	Текущее содержание объектов благоустройства поселка Октябрьский 
	2025-2028
	7034,425
	1656,537
	1722,798
	1791,710
	1863,380
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	7034,425
	1656,537
	1722,798
	1791,710
	1863,380
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	11,38 км/                72150 кв.м
	11,38 км/                72150 кв.м
	11,38 км/                72150 кв.м
	11,38 км/                72150 кв.м
	11,38 км/                72150 кв.м
	

	1.2.3.
	Текущее содержание Парка Ветра 
	2025
	1700,0
	1700,0
	0
	0
	0
	МАУ "ФОК Салют"

	
	Городской бюджет
	
	1700,0
	1700,0
	0
	0
	0
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	полив -174 деревьев, 636 кустарников, 8500 кв.м газонов, покос травы - 7500 кв.м, обслуживание 1 фонтана, окраска деревянных элементов - 188,5 кв.м, чистка снега - 1945,6 кв.м, уборка и вывоз мусора - 48 урн
	полив -174 деревьев, 636 кустарников, 8500 кв.м газонов, покос травы - 7500 кв.м, обслуживание 1 фонтана, окраска деревянных элементов - 188,5 кв.м, чистка снега - 1945,6 кв.м, уборка и вывоз мусора - 48 урн
	 
	 
	 
	

	1.2.4.
	Текущее содержание объектов благоустройства - обслуживание фонтанов 
	2025-2028
	3406,318
	802,158
	834,240
	867,610
	902,310
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	3406,318
	802,158
	834,240
	867,610
	902,310
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	2 шт.
	2 шт.
	2 шт.
	2 шт.
	2 шт.
	

	1.2.5.
	Капитальный и текущий ремонт монументов и обелисков
	2025-2028
	139,098
	46,366
	46,366
	46,366
	0,00
	МБУ "ТСС"

	
	Городской бюджет
	
	139,098
	46,366
	46,366
	46,366
	0,00
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	6 шт.
	6 шт.
	6 шт.
	6 шт.
	0
	

	Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения и светофорных объектов путем внедрения энергосберегающих технологий.

	1.3.1.
	Обслуживание установок уличного освещения
	2025- 2028
	562,898
	132,274
	137,564
	143,67
	149,39
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	562,898
	132,274
	137,564
	143,67
	149,39
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	10 шт.
	10 шт.
	10 шт.
	10 шт.
	10 шт.
	

	1.3.2.
	Оплата потребляемой электроэнергии установками уличного освещения и светофорными объектами
	2025- 2028
	46474,598
	10867,576
	11406,655
	11862,925
	12337,442
	

	
	Городской бюджет
	
	46474,598
	10867,576
	11406,655
	11862,925
	12337,442
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	3542,4 тыс.кВт/ч
	885,6 тыс. кВт/ч
	885,6 тыс.кВт/ч
	885,6 тыс.кВт/ч
	885,6 тыс. кВт/ч
	

	1.3.3.
	Осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения на территории г. Похвистнево    
	2025- 2027
	27158,529
	9751,716
	10239,302
	7167,511
	0,0
	

	
	Городской бюджет
	
	27158,529
	9751,716
	10239,302
	7167,511
	0,0
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	2329,906 тыс.кВт/ч
	862,928 тыс.кВт/ч
	862,928 тыс.кВт/ч
	604,05 тыс.кВт/ч
	0
	

	Задача 4. Улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.

	1.4.1.
	Мероприятия по безопасности дорожного движения, в т.ч.:
	2025-2028
	7688,404
	1769,846
	1832,114
	1896,854
	2189,59
	              

	
	Городской бюджет
	
	7688,404
	1769,846
	1832,114
	1896,854
	2189,59
	

	1.4.1.1.
	Эксплуатационное обслуживание  светофорных объектов
	2025-2028
	1983,17
	467,00
	485,70
	505,13
	525,34
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	1983,17
	467,00
	485,70
	505,13
	525,34
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	18 шт.
	18 шт.
	18 шт.
	18 шт.
	18 шт.
	

	1.4.1.2.
	Обустройство дорожной  горизонтальной разметки  
	2025-2028
	4625,292
	1089,212
	1132,78
	1178,09
	1225,21
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	4625,292
	1089,212
	1132,78
	1178,09
	1225,21
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	1884,9 кв.м
	1884,9 кв.м
	1884,9 кв.м
	1884,9 кв.м
	1884,9 кв.м
	

	1.4.1.3.
	Установка дорожных знаков 
	2025-2028
	1079,942
	213,634
	213,634
	213,634
	439,04
	МБУ "ТСС"

	
	Городской бюджет
	
	1079,942
	213,634
	213,634
	213,634
	439,04
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	180 шт.
	33 шт.
	33 шт.
	33 шт.
	48 шт.
	

	Задача 5. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ.  

	1.5.1.
	Текущее содержание городских кладбищ


	2025-2028
	5553,761
	1303,731
	1361,49
	1415,950
	1472,59
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	5553,761
	1303,731
	1361,49
	1415,950
	1472,59
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	189038,42 кв.м
	189038,42 кв.м
	189038,42 кв.м
	189038,42 кв.м
	189038,42 кв.м
	

	1.5.2.
	Услуги по перевозке невостребо-ванных и неопознанных умерших с места происшествия до морга
	2025-2028
	270,4
	67,6
	67,6
	67,6
	67,6
	МБУ "ТСС"

	
	Городской бюджет
	
	270,4
	67,6
	67,6
	67,6
	67,6
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	44
	11
	11
	11
	11
	

	1.5.3.
	Ремонт ограждений кладбищ г.о. Похвистнево
	2028
	1158,679
	0,0
	0,00
	0,0
	1158,679
	МБУ "ТСС"

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	324 п.м
	0
	0
	0
	324 п.м
	

	1.5.4.
	Текущее содержание воинских захоронений
	2025-2028
	4810,910
	1132,922
	1178,238
	1225,368
	1274,382
	МБУ "ТСС"

	
	Городской бюджет
	
	4810,910
	1132,922
	1178,238
	1225,368
	1274,382
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	697 шт.
	697 шт.
	697 шт.
	697 шт.
	697 шт.
	

	Задача 6. Улучшение санитарных  условий проживания населения.

	1.6.1.
	Субсидии на оказание услуг, в том числе:
	2025-2028
	5676,69
	1336,80
	1390,28
	1445,89
	1503,72
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	5676,69
	1336,80
	1390,28
	1445,89
	1503,72
	

	1.6.1.1.
	Оказание населению услуг бани, по тарифам, установленным Администрацией городского округа Похвистнево 
	2025-2028
	4755,63
	1119,90
	1164,70
	1211,29
	1259,74
	

	
	Городской бюджет
	
	4755,63
	1119,90
	1164,70
	1211,29
	1259,74
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	5080 чел.
	1270 чел.
	1270 чел.
	1270 чел.
	1270 чел.
	

	1.6.1.2.
	Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов
	2025-2028
	921,06
	216,90
	225,58
	234,60
	243,98
	

	
	Городской бюджет
	
	921,06
	216,90
	225,58
	234,60
	243,98
	

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед.изм.
	
	
	3396 м3



	849 м3
	849 м3
	849 м3
	849 м3
	

	Задача 7. Содержание муниципальных казённых учреждений.

	1.7.1.
	Содержание МКУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства"
	2025-2028
	69547,666
	19728,956
	15000,00
	15000,00
	19818,710
	МКУ "Управление ГЖКХ"

	
	Городской бюджет
	
	
	69547,666



	19728,956
	15000,00
	15000,00
	19818,710
	

	 
	Общий объём финансирования мероприятий, в том числе:
	2025-2028
	403297,461
	102024,305
	99828,531
	97967,814
	103476,811
	 

	
	Городской бюджет
	
	403297,461
	102024,305
	99828,531
	97967,814
	103476,811
	



Приложение №2
к подпрограмме 2 «Благоустройство  территории городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 2
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Базовый показатель на начало реализации подпрограммы
	Значение показателя (индикатора) по годам

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	Цель. Создание условий для  комфортного проживания граждан, повышения уровня благоустройства территории городского округа Похвистнево.

	Задача 1. Озеленение и улучшение состояния существующих зелёных насаждений на территории городского округа.

	1.1.
	Обеспечение сохранности  зелёных насаждений на территории городского округа Похвистнево, в том числе:
- деревьев,
- газонов.
	


шт.
кв.м
	


91
1796,2
	


91
1796,2
	


91
1796,2
	


91
1796,2
	


91
1796,2

	1.2.
	Обеспечение воспроизводства зелёных насаждений путём замены старых, сухих, аварийно-опасных на новые виды и породы деревьев с коэффициентом не ниже 1,2. 
	коэф.
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	
1,2


	Задача 2. Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры и прочих объектов благоустройства (парки, скверы, спортивные площадки, малые архитектурные формы).   

	2.1.
	Недопущение снижения протяженности улично-дорожной сети, охваченной выполнением работ по содержанию и текущему обслуживанию, в том числе:
- города Похвистнево,
- пос. Октябрьский городского округа Похвистнево.  
	


км
км
	


127,69
11,38
	


127,69
11,38
	


127,69
11,38
	


127,69
11,38
	


127,69
11,38

	2.2.
	Недопущение снижения доли выполненных мероприятий по обеспечению сохранности, обслуживанию и содержанию прочих объектов благоустройства от запланированного количества мероприятий (текущее содержание парков, скверов,  спортивных площадок, малых архитектурных форм. 
	%
	100
	100
	100
	100
	
100


	Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения путём внедрения энергосберегающих технологий.

	3.1.
	Получение экономического эффекта электрической энергии от внедрения энергосберегающих технологий при эксплуатации системы наружного освещения на территории г. Похвистнево.    
	%
	не менее 60
	не менее 60
	не менее 60
	не менее 60
	0

	Задача 4. Улучшение условий дорожного движения и создание условий для пешеходов.

	4.1.
	Количество светофорных объектов, поддерживаемых в рабочем состоянии.
	шт.
	18
	18
	18
	18
	18

	4.2.
	Площадь нанесенных линий дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения. 
	кв.м
	1884,9
	1884,9
	1884,9
	1884,9
	1884,9

	4.3.
	Количество установленных (замененных) дорожных знаков.
	шт.
	48
	48
	48
	48
	48

	Задача 5. Создание условий для осуществления захоронений, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ.  

	5.1.
	Обеспечение обустройства и содержания мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест захоронения.
	кв.м
	189038,42
	189038,42
	189038,42
	189038,42
	189038,42

	Задача 6. Улучшение санитарных условий проживания населения.

		6.1.


	Обеспечение населения услугами бани по  тарифам, установленным Администрацией городского округа Похвистнево (регулируемые цены).
	чел.
	1270
	1270
	1270
	1270
	1270







Приложение № 3
к муниципальной программе                   «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы 

Подпрограмма                                                                                                     «Поддержка общественного пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы. 
муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы
(далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3
	Наименование Подпрограммы 3
	Подпрограмма 3 «Поддержка общественного  пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства территории города Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

	Разработчик Подпрограммы 3
	Администрация городского округа Похвистнево.

	Цель Подпрограммы 3
	Цель. Создание устойчивой, надежно функционирующей системы: 
 - городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево;
  - транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево.

	Задачи Подпрограммы 3
	1.Обновление автомобильного парка автобусами и техникой для благоустройства территории города Похвистнево.
2.Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для  населения.

	Сроки реализации Подпрограммы 3
	2025 – 2028 годы

	Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
	Количество ежегодно вводимой в эксплуатацию техники.
Количество перевезенных пассажиров.

	Объемы и источники финансирования
Подпрограммы 3
	Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Подпрограммы 3 составляет:                 57689,831 тыс. руб., в том числе:
в 2025 году – 5191,236 тыс.руб., из них:
- областной бюджет – 1353,526 тыс.руб.,
- городской бюджет – 3837,71 тыс.руб.,
в 2026 году – 5221,345 тыс.руб., из них:
- областной бюджет –1353,526  тыс.руб., 
- городской бюджет – 3867,819 тыс.руб.,
в 2027 году – 3890,631 тыс.руб., из них:
- городской бюджет – 3890,631 тыс.руб.,
2028 году – 43386,619 тыс.руб., из них:
- городской бюджет – 43386,619 тыс.руб. 

	Ожидаемый результат реализации Подпрограммы 3

	Удовлетворение потребностей населения городского округа  в пассажирских перевозках; 
Бесперебойное обеспечение пассажирских перевозок общественным транспортом;
Экономия эксплуатационных затрат на содержание  спецтехники.

	Система организации контроля за ходом реализации Подпрограммы 3
	Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет МКУ «Управление ГЖКХ»



1. Общая характеристика ситуации в сфере предоставления услуг по пассажирским перевозкам и обновление техники для жилищно-коммунального  хозяйства городского округа Похвистнево

Все городские территории связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между городскими районами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами, и другими элементами городской структуры.
Транспорт общего пользования — это транспорт, осуществляющий обслуживание населения (пассажирские перевозки). Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры города.
Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально - экономическим развитием г.о. Похвистнево и призваны удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванных производственными, бытовыми, культурными связями.
В городском округе Похвистнево основным видом пассажирского транспорта является автобус. В городе существует 7 маршрутов автобусов, на которых ежедневно работают  8 единиц подвижного состава. МБУ «Транссройсервис», работающее на этих маршрутах, не имеет возможности вовремя обновлять автобусный парк и поддерживать его в высокой технической готовности. Автобусный парк изношен на 65%. 
В период действия программы в 2023 году по лизингу приобретены 2 автобуса. Остальные имеют следующий срок  эксплуатации: 2 автобуса свыше 8 лет, 1 автобус свыше 7 лет и 3 автобуса свыше 10 лет.  
Основным недостатком общественного транспорта, техники для жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства является низкий технический уровень и недостаточные темпы обновления подвижного состава, что привело в последние годы к существенному ухудшению его технического состояния (возрастная структура, увеличение износа и т.д.) и работоспособности.
В настоящее время ситуация характеризуется следующими моментами:
- отсутствием необходимого количества транспорта и техники для выполнения работ по  благоустройству территории города Похвистнево;
- потребностью в обновлении подвижного состава.
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит улучшить условия для предоставления транспортных услуг населению и организации благоустройства территории города.

2. Цель и задачи Подпрограммы 3

При реализации Подпрограммы 3 обеспечивается создание устойчивой, надежно функционирующей системы:
- городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево;
- транспорта для благоустройства города Похвистнево.
В процессе достижения цели Подпрограммы 3 необходимо решить задачи: 
- обновления парка автомобильной техники автобусами и техникой для выполнения работ по благоустройству территории  города Похвистнево;
- обеспечение доступности предоставления транспортных услуг населению городского округа.


3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 3

Для оценки эффективности реализации задачи Подпрограммы 3 определены следующие показатели (индикаторы):
- количество ежегодно вводимой в эксплуатацию техники;
- количество перевезенных пассажиров.
Значения целевых  показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 3, определены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 4.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Подпрограммой 3 предусматриваются осуществление бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты муниципальной собственности городского округа (обновление подвижного состава автобусами  и другой спецтехникой), а также с возможным использованием субсидии из областного бюджета, предоставленной местному бюджету  для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
Перечень мероприятий определен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме 3.

5. Механизм реализации Подпрограммы 3

Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет МКУ «Управление ГЖКХ, которое  ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям и дает оценку механизму ее реализации с учетом результативности мероприятий Подпрограммы 3 и достижения целевых индикаторов.
Исполнителями мероприятий Подпрограммы 3 являются Администрация городского округа Похвистнево и МБУ «Трансстройсервис».
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет Администрация городского округа Похвистнево. 


6. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 позволит:
- снизить износ городского пассажирского транспорта за счет приобретения новых автобусов;
- снизить износ спецтехники, используемой для  благоустройства.
- обеспечить население городского округа Похвистнево пассажирскими перевозками.
МКУ «Управление ГЖКХ ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Подпрограммы 3, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево» и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.

Приложение №1                                                                                                                               к Подпрограмме 3 «Поддержка общественного  пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы 3 на 2025-2028 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Реализация мероприятия по годам, тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028

	Цель. Создание устойчивой, надежно функционирующей системы: 
 - городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево;
  - транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево

	Задача 1. Обновление автомобильного парка автобусами и техникой для благоустройства территории города Похвистнево.

	1.1.
	Приобретение спецтехники для выполнения работ по благоустройству территории города
	2028
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	33410,6
	0
	0
	0
	33410,6

	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	33410,6
	0
	0
	0
	33410,6

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
	
	4 ед.
	0
	0
	0
	4 ед.

	Задача 2. Обеспечение доступности предоставления транспортных услуг населению городского округа.

	2.1
	Межбюджетный трансферт  на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
	
2025-2026
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	2707,052
	1353,526
	1353,526
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	2707,052
	1353,526
	1353,526
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Субсидия на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом  (автобусами) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым ценам
	2025-2028
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	14056,594
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	8056,594

	
	Городской бюджет
	
	14056,594
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	8056,594

	22.3
	Субсидия на содержание модульного павильона ожидания общественного транспорта
	2025-2028
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	7515,585
	1837,71
	1867,819
	1890,631
	1919,425

	
	Городской бюджет
	
	7515,585
	1837,71
	1867,819
	1890,631
	1919,425

	
	Общий объем финансирования мероприятий, в том числе:
	2025-2028
	57689,831
	5191,236
	5221,345
	3890,631
	43386,619

	
	Областной бюджет
	
	2707,052
	1353,526
	1353,526
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	54982,779
	3837,71
	3867,819
	3890,631
	43386,619





Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Поддержка общественного  пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы 
  муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы


Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 3

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей (индикаторов) по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	Цель. Создание устойчивой, надежно функционирующей системы:
- городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево,
- транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево 

	Задача 1. Обновление автомобильного парка автобусами и техникой для благоустройства территории города Похвистнево.

	   1.
	Количество ежегодно вводимой в эксплуатацию техники 
	ед.
	0
	0
	0
	4

	Задача 2. Обеспечение доступности предоставления транспортных услуг населению городского округа.

	2.
	Количество перевезенных пассажиров
	тыс. чел.
	не менее 249
	не менее 249
	не менее 249
	не менее 249



	 	


4. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается выполнение комплекса мероприятий по ремонту, благоустройству улично-дорожной сети  и объектов благоустройства, развитию уличного освещения, а также обновление автомобильного парка автобусами и техники для благоустройства территории городского округа Похвистнево с использованием финансовых средств городского и областного бюджетов. 
Перечни программных мероприятий изложены в Приложениях №1 к Подпрограммам, вошедших в настоящую Программу. 

5. Показатели (индикаторы) Программы

Для оценки эффективности реализации поставленных целей и задач  Программы определены индикаторы (показатели), которые изложены в Приложениях №2 к Подпрограммам, вошедших в настоящую Программу.

6. Основные меры правового регулирования Программы

Основной мерой правового регулирования в сфере реализации  настоящей Программы является постановление Администрации городского округа Похвистнево об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы. Разработка дополнений осуществляется по мере необходимости путем внесения соответствующих изменений в настоящую Программу.
Основными положениями нормативно-правого акта являются:
- внесение изменений в перечень программных мероприятий, в том числе дополнительных мероприятий в каждой из Подпрограмм;
- внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации Программы в целом и мероприятий Подпрограмм,
- внесение изменений в сроки реализации мероприятий и достижения показателей (индикаторов)  настоящей Программы, в разрезе Подпрограмм. 
   
7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает принятие нормативно-правовых актов Администрации городского округа Похвистнево  необходимых для достижения целей Программы, ежегодное уточнение объемов финансирования мероприятий Программы,  исходя из возможностей бюджета городского округа Похвистнево, а также заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы. 
 Ответственными исполнителями Программы являются Администрация  городского округа Похвистнево, МКУ «Управление ГЖКХ», МБУ «Трансстройсервис».
С целью управления и контроля за реализацией Программы МКУ «Управление ГЖКХ»:
- осуществляет сбор информации о выполнении мероприятий Программы, их анализ, обобщение, подготовку и ежегодное представление отчета в соответствии с постановлением Администрации  городского округа Похвистнево от  06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области»;
- вносит предложения о корректировке Программы, проводит согласование планируемых к выполнению объемов работ;
- освещает ход реализации программы в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево;
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственных исполнителей, либо во исполнение поручений Главы городского округа Похвистнево.
Решение об изменение программных мероприятий, их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы может быть принято в связи с изменением объемов финансирования, а также в случае изменения нормативно-правовой базы в сфере реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Реализация Программы  позволит обеспечить:
- сохранность и развитие автомобильных дорог местного значения, улучшить их техническое состояние,
- восстановление асфальтобетонной дорожной одежды на ремонтируемых участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
- выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения,
- комфортные условия проживания граждан, 
- повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Похвистнево,
- обновление парка подвижного состава автобусами и техникой для жилищно-коммунального хозяйства,
- доступность услуг пассажирского транспорта для населения.

9. Методика оценки эффективности реализации Программы
     
МКУ «Управление ГЖКХ» ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации Программы  за отчетный год, включая оценку показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Похвистнево от  06.11.2019 № 1156 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Похвистнево Самарской области» и направляет ее для рассмотрения на заседании Коллегии.

Приложение №1                                                                                                                               к Подпрограмме 3 «Поддержка общественного  пассажирского транспорта и обновление техники для благоустройства городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы 3 на 2025-2028 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Реализация мероприятия по годам, тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028

	Цель. Создание устойчивой, надежно функционирующей системы: 
 - городского пассажирского транспорта, отвечающего потребностям населения городского округа Похвистнево;
  - транспорта для выполнения работ по благоустройству города Похвистнево

	Задача 1. Обновление автомобильного парка автобусами и техникой для благоустройства территории города Похвистнево.

	1.1.
	Приобретение спецтехники для выполнения работ по благоустройству территории города
	2028
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	33410,6
	0
	0
	0
	33410,6

	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	33410,6
	0
	0
	0
	33410,6

	
	Объемный показатель по мероприятию, ед. изм.
	
	4 ед.
	0
	0
	0
	4 ед.

	Задача 2. Обеспечение доступности предоставления транспортных услуг населению городского округа.

	2.1
	Межбюджетный трансферт  на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан
	
2025-2026
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	2707,052
	1353,526
	1353,526
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	2707,052
	1353,526
	1353,526
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Субсидия на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом  (автобусами) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым ценам
	2025-2028
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	14056,594
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	8056,594

	
	Городской бюджет
	
	14056,594
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	8056,594

	22.3
	Субсидия на содержание модульного павильона ожидания общественного транспорта
	2025-2028
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	7515,585
	1837,71
	1867,819
	1890,631
	1919,425

	
	Городской бюджет
	
	7515,585
	1837,71
	1867,819
	1890,631
	1919,425

	
	Общий объем финансирования мероприятий, в том числе:
	2025-2028
	57689,831
	5191,236
	5221,345
	3890,631
	43386,619

	
	Областной бюджет
	
	2707,052
	1353,526
	1353,526
	0
	0

	
	Городской бюджет
	
	54982,779
	3837,71
	3867,819
	3890,631
	43386,619














Приложение №2
к подпрограмме 1 «Развитие улично-дорожной сети городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожного хозяйства, благоустройства транспорта городского округа Похвистнево Самарской области» на 2025-2028 годы

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.

	Плановое значение по годам

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Цель. Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети городского округа Похвистнево.

	Задача 1. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик путём реконструкции, ремонта проезжих и пешеходных частей улиц, внутридворовых территорий многоквартирных домов с учетом ресурсных возможностей городского и областного бюджетов.

	1.
	Протяжённость отремонтированных местных автомобильных дорог.
	км
	1,93
	3,445
	3,13
	6,0

	2.
	Количество отремонтированных  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. 
	шт.
	5
	5
	5
	5

	Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог городского округа.       

	3.
	Протяженность  отремонтированных (отсыпанных) грунтовых дорог. 
	км
	0,965
	0,9
	0,9
	1,0

	Задача 3. Устройство водоотводных систем.

	4.
	Протяженность построенных  водоотводных канав.
	км
	0
	0
	0
	0,44

	Задача 4. Развитие сетей уличного освещения городского округа.   

	5.
	Протяженность построенных сетей  уличного освещения 
	км
	0
	0
	0
	0,415




Приложение 3                                                                               к Подпрограмме 1 «Развитие улично-                                        дорожной сети городского округа                                   Похвистнево Самарской области»                                                     на 2025-2028 годы

Перечень мероприятий, запланированных к исполнению на 2027 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объемный показатель, ед.изм.
	Объемы и источники финансирования тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	Областной бюджет (предполагаемые)
	Городской  бюджет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог с твердым покрытием, в том числе:
	3,13 км
	42 727,3
	38 027,3
	4 700,0

	1.1
	Ремонт  автомобильной дороги по ул. Ново-Полевая от ул. Буденного до ул. Тупиковой
	1,260 км
	19 500,0
	17 355,0
	2 145,0

	1.2
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Газовиков от ул. Мира до ул. Кооперативная
	0,440 км
	8 000,0
	7 120,0
	880,0

	1.3
	Ремонт автомобильной дороги по ул. М. Горького 
	0,300 км
	2 427,3
	2 160,3
	267,0

	1.4
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко от ул. Мира до ул. Полевая
	0,300 км 
	5 800,0
	5 162,0
	638,0

	1.5
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная  в пос. Октябрьский
	0,520 км
	5 500,0
	4 895,0
	605,0

	1.6
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Свирская от ул.  Революционная до ул. Лермонтова (ремонт картами)
	0,310 км
	1 500,00
	1 335,0
	165,0

	2.
	Ремонт внутридворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	5 шт.
	5 000,0
	4 450,0
	550,0

	3.
	Ремонт грунтовых дорог
	 0,9 км
	5 000,0
	4 450,0
	550,0

	
	Итого:
	
	52 727,3
	46 927,3
	5 800,0





